DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03787/2021/RRC

(dále jen „dodatek“)

# I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

- Město Jablunkov

se sídlem:	Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

zastoupen:	Ing. Jiřím Hamrozim, starostou

IČO:	00296759

DIČ:	CZ00296759

bankovní spojení:	94-5016781/0710

číslo účtu:	Česká národní banka

(dále jen „příjemce“)

# II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03787/2021/RRC (dále jen „smlouva“)

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Cykloodpočívky v Jablunkově“ (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+.

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce ze dne 5. 8. 2022 o prodloužení doby realizace projektu a změnu rozsahu projektu spočívající ve snížení počtu vybudovaných cyklistických odpočívek ze dvou na jednu z důvodu problémů při vyhlašování výběrového řízení a nárůstu cen stavebních materiálů.

# III.

Změna smlouvy

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 10. 2022“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 6. 2023“.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „zpracované k 31. 12. 2021“ nahrazuje textem „zpracované k 31. 12. 2021 a 31. 12. 2022“.

- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 30. 11. 2022“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 7. 2023“.

- Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2023,“.

- Nákladový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

# IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv provede poskytovatel.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je nákladový rozpočet projektu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……….  ze dne …………….

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada/zastupitelstvo města svým usnesením č. ……….… ze dne …………….

| V Ostravě dne: |  | V …………… dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Ing. Jiří Hamrozi starosta |