Příloha č. 3 - Návrh dohody o narovnání s obcí Osoblaha

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo 03013/2021/RRC ze dne 15. 7. 2021

(dále jen „dohoda“)

I.

Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:	Janem Krkoškou, MBA, náměstkem hejtmana kraje

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Obec Osoblaha

se sídlem:	Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha

zastoupen:	Ing. Antonínem Rousem, starostou

IČO:	00296279

DIČ:	CZ00296279

bankovní spojení:	ČNB

číslo účtu:	94-3013771/0710

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03013/2021/RRC (dále jen „smlouva“).

- Účelem smlouvy je poskytnutí investiční dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „Rekonstrukce bytového domu Osoblaha“ v rámci krajského dotačního programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020“.

- Dne 5. 5. 2022 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o úpravu doby realizace projektu, a to od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2022. Svou žádost příjemce odůvodňuje nárůstem cen stavebních materiálů, což vedlo k novému zadávacímu řízení.

III.

Změna smlouvy

- Smluvní strany se dohodly na tom, že nedodržení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (30. 6. 2022) nepovažují za porušení smlouvy.

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že:

- za uznatelné náklady projektu se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2022 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě;

- závěrečné vyúčtování je příjemce povinen předložit s náležitostmi uvedenými ve smlouvě nejpozději do 30. 11. 2022.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. i) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. x/xxxx ze dne 16. 9. 2022.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. … ze dne ….

V Ostravě dne ...........					V Osoblaze dne ...........

…………………………………………………………		…………………………………………………………..

za poskytovatele						za příjemce

Ing. Antonín Rous

starosta