ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 9

Datum konání: 15.9.2022

Materiál č.: 13/1

Název: Narovnání smlouvy o poskytnutí dotace obci Staré Heřminovy na podporu studie odtokových poměrů v obci

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03134/2021/ŽPZ uzavřená s obcí Staré Heřminovy

Příloha č. 2 - Žádost obce Staré Heřminovy ze dne 2. 8. 2022

Příloha č. 3 - Návrh dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03134/2021/ŽPZ

Příloha č. 4 - Výpis z usnesení Výboru pro životní prostředí

Předkladatel:

MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA

Zpracovatel:

Ing. Jana Kroupová, oddělení vodního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/253 ze dne 17. 3. 2021

k usnesení rady kraje

č. 51/3672 ze dne 29. 8. 2022

bere na vědomí

žádost obce Staré Heřminovy ze dne 2. 8. 2022, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2021-2022 a uzavřít s obcí Staré Heřminovy, IČO 00576077, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03134/2021/ŽPZ, na projekt „Studie odtokových poměrů v obci Staré Heřminovy“ ve věci termínu ukončení realizace projektu, předložení průběžných vyúčtování, lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování a období uznatelnosti nákladů projektu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Dne 3. 8. 2022 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost obce Staré Heřminovy (viz příloha č. 2 tohoto materiálu) o prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu „Studie odtokových poměrů v obci Staré Heřminovy“, jehož realizace je podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03134/2021/ŽPZ (viz příloha č. 1 tohoto materiálu), sjednané v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2021-2022.

Obec Staré Heřminovy žádá o prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu ze dne 15. 9. 2022 na den 31. 12. 2023 a svou žádost odůvodňuje tím, že v průběhu realizace projektu bylo nutné finanční prostředky určené na dofinancování vlastního podílu na zpracování studie přesunout na nezbytné vyvolané náklady na realizaci jiného projektu.

Žádané změny smlouvy nemají vliv na účelové určení dotace, na celkovou výši poskytnuté dotace, která činí maximálně 375.000 Kč, a ani na stanovený 75% podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu. Žádost ovšem kraj obdržel v době, která již neumožňovala včas projednat v orgánech kraje změny smlouvy v podobě smluvního dodatku. Proto je navrhováno situaci vyřešit uzavřením dohody o narovnání.

Kompetence zastupitelstva kraje rozhodnout o poskytnutí takové dotace a uzavření dotační smlouvy, potažmo i o narovnání dotační smlouvy, vyplývá z ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh na uzavření předmětné dohody o narovnání byl projednán dne 16. 8. 2022 ve Výboru pro životní prostředí zastupitelstva kraje s doporučujícím stanoviskem (viz příloha č. 4 tohoto materiálu).

V případě kladného rozhodnutí zastupitelstva kraje bude s příjemcem dotace uzavřena dohoda o narovnání, jejíž návrh je uveden v příloze č. 3 tohoto materiálu.

S ohledem na vše uvedené rada kraje navrhuje zastupitelstvu kraje přijmout usnesení podle tohoto materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	51

Datum konání:	29. 8. 2022

Materiál č.:		13/1

Název:	Narovnání smlouvy o poskytnutí dotace obci Staré Heřminovy na podporu studie odtokových poměrů v obci

Číslo usnesení: 51/3672

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/253 ze dne 17. 3. 2021

  - bere na vědomí

žádost obce Staré Heřminovy ze dne 2. 8. 2022, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2021-2022 a uzavřít s obcí Staré Heřminovy, IČO 00576077, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03134/2021/ŽPZ, na projekt „Studie odtokových poměrů v obci Staré Heřminovy“ ve věci termínu ukončení realizace projektu, předložení průběžných vyúčtování, lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování a období uznatelnosti nákladů projektu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

člence rady kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA

Termín: 15. 9. 2022