ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 10

Datum konání: 15.12.2022

Materiál č.: 4/8

Název: Návrh na prodloužení doby realizace projektu obci Šilheřovice

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obce Šilheřovice na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Šilheřovice

Příloha č. 3 - Návrh dodatku č.1 smlouvy o poskytnutí dotace

Předkladatel:

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Zuber, vedoucí oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4045 ze dne 28.11.2022

bere na vědomí

žádost obce Šilheřovice na prodloužení doby realizace projektu rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace obci Šilheřovice, IČO 00300730, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 4/273 ze dne 17. 6. 2021, bod 1) písmeno j) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2023“, dle předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 03696/2021/KH, uzavřené dne 5. 8. 2021 s obci Šilheřovice, IČO 00300730, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo 4/273 ze dne 17.6.2021 rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci obci Šilheřovice ve výši 50 % dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky maximálně však ve výši 2.250.000 kč na výstavby požární zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce s termínem realizace od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.

Obec Šilheřovice se svým dopisem ze dne 10.11.2022 obrátily na Moravskoslezský kraj s žádosti o prodloužení termínu projektu rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce do 30. 6. 2023 a termínu prodloužení předložení závěrečného vyúčtování o jeden měsíc na 31. 7. 2023 z důvodu, že obci Šilheřovice bylo dne 19. 9.2022 doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem vnitra, které reflektuje termíny dle uzavřené Smlouvy o dílo s dodavatelem stavby, a to dokončení realizace projektu do 30.6.2023.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost obce Šilheřovice na prodloužení doby realizace projektu, rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	57

Datum konání:	28.11.2022

Materiál č.:		4/9

Název:		Návrh na prodloužení doby realizace projektu obci Šilheřovice

Číslo usnesení: 57/4045

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/273 ze dne 17.6.2021

  - bere na vědomí

žádost obce Šilheřovice na prodloužení doby realizace projektu rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace obci Šilheřovice, IČO 00300730, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 4/273 ze dne 17. 6. 2021, bod 1) písmeno j) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2023“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 03696/2021/KH, uzavřené dne 5. 8. 2021 s obci Šilheřovice, IČO 00300730, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.:	 prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 15. 12. 2022