DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04139/2021/RRC

(dále jen „dodatek“)

# I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

- Obec Staré Hamry

se sídlem:	Staré Hamry 283, 739 15

zastoupen:	Bc. Eva Tořová, starostka

IČO:	00297241

DIČ:	CZ00297241

bankovní spojení:	Čs. spořitelna a.s.

číslo účtu:	1682009399/0800

(dále jen „příjemce“)

# II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 6. 10. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04139/2021/RRC (dále jen „smlouva“)

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Staré Hamry na kole“ (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+.

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce ze dne 5. 10. 2022 o prodloužení doby realizace projektu z důvodu všeobecných změn projektů, prodlení s územním řízením a nárust cen. Tuto žádost nebylo možno projednat v orgánech poskytovatele před uplynutím doby realizace projektu.

# III.

Narovnání

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (31. 10. 2022), pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (30. 11. 2022) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu pro předložení závěrečného vyúčtování) nepovažují za porušení smlouvy.

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že:

- doba, v níž má být dosaženo stanoveného účelu, se považuje za dodrženou, bude-li realizace projektu ukončena nejpozději do 30. 10. 2023;

- za uznatelné náklady projektu se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 1. 6. 2021 do 30. 10. 2023 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě;

- závěrečné vyúčtování je příjemce povinen předložit s náležitostmi uvedenými ve smlouvě nejpozději do 30. 11. 2023.

- Smluvní strany se dále dohodly na tom, že příjemce předloží poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu ke dni 31. 12. 2022, a to v souladu s čl. V odst. 2 písm. g) a h) smlouvy. Porušení povinností uvedených v tomto odstavci dohody je považováno za porušení méně závažné a vztahují se na něj odvody uvedené v čl. V odst. 4 písm. a) a b) smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c), písm. g), písm. i) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

# IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……….  ze dne 15.12.2022

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada/zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……….… ze dne …………….

| V Ostravě dne: |  | V …………… dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce starosta |