ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 11

Datum konání: 10.3.2023

Materiál č.: 9/5

Název: Návrh na zahájení realizace projektu Nová Horka – centrum tradic a zážitků

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Hana Kaštovská, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3126 ze dne 30. 5. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/743 ze dne 16. 6. 2022

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Nová Horka – centrum tradic a zážitků“ financovatelného z Národního plánu obnovy v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Nová Horka – centrum tradic a zážitků“ v maximální výši 215.380 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem kultury připravuje projekt „Nová Horka – centrum tradic a zážitků“ (dále jen „projekt“) do Národního plánu obnovy.

Projekt byl dne 9. 9. 2022 předložen do výzvy k předkládání projektů do Národního plánu obnovy, komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru vyhlášené Ministerstvem kultury.

Cílem realizace projektu je vytvoření kulturního a kreativního centra v zámku Nová Horka jako zařízení, které bude jedinečné a povznese inovační a kulturně-kreativní potenciál celého regionu s pozitivními dopady na mnoho oblastí života - ekonomiku, vzdělanost, kulturu, vědu, školství, umění, a další. Předmětem projektu je revitalizace 2. a části 3. nadzemního podlaží budovy Zámku Nová Horka, revitalizace části zámeckého parku a pořízení potřebného vybavení, které bude sloužit pro pořádání kulturních akcí a kreativních dílen a workshopů.

Projekt je jednou z etap komplexního projektu. V předchozích etapách již došlo k rekonstrukci 1. nadzemního podlaží, kde vznikla nová pobočka Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace. Dále byla opravena fasáda celého objektu zámku. V dalších etapách bude vybudováno parkoviště pro návštěvníky a ve spolupráci s obcí Studénka nová příjezdová cesta k objektu.

V současné době stále probíhá hodnocení předložené žádosti o dotaci poskytovatelem. Dle podmínek vyhlášené výzvy musí být projekty dokončeny do 30. 9. 2025. Aby bylo možné tento termín při realizaci dodržet, je nutné veřejné zakázky na stavební práce a revitalizaci parku vyhlásit v 2. čtvrtletí tohoto roku. Proto je předkládán návrh na zahájení realizace projektu před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace, aby mohla být v předstihu vyhlášena výše uvedená výběrová řízení. Účinnost smlouvy s vybraným uchazečem bude navázána na poskytnutí podpory z Národního plánu obnovy, pokud tedy projekt nezíská dotaci, budou utopenými výdaji pouze výdaje spojené s administrací výběrových řízení ve výši 215.380 Kč.

Podíl Evropské unie může činit až 100 % způsobilých nákladů realizace akce. Nezpůsobilým výdajem je DPH a náklady na autorský dozor, publicitu a administraci veřejných zakázek.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu	179.966.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu	116.081.693,68 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	0 Kč

- podíl Evropské unie (profinancování)	116.081.693,68 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)	63.884.306,32 Kč

V rámci realizace projektu mohou vyvstat nezpůsobilé výdaje, který nyní není možné předvídat. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2023 v odvětví kultury a jsou součástí střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2024-2026.

Na základě výše rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo o zahájení realizace projektu a vzala na vědomí riziko vzniku nákladů hrazených z vlastních zdrojů dle bodů 1) a 2) tohoto materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	62

Datum konání:	20. 2. 2023

Materiál č.:		9/1

Název:	Návrh na zahájení realizace projektu Nová Horka – centrum tradic a zážitků

Číslo usnesení: 62/4571

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3126 ze dne 30. 5. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/743 ze dne 16. 6. 2022

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Nová Horka – centrum tradic a zážitků“ financovatelného z Národního plánu obnovy v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Nová Horka – centrum tradic a zážitků“ v maximální výši 215.380 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 10. 3. 2023