ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 11

Datum konání: 10.3.2023

Materiál č.: 13/3

Název: Narovnání dotační smlouvy s Českým rybářským svazem k řešení stavu vodní nádrže Návsí – Jablunkov

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, na projekt Stabilizace havarijního stavu VD Návsí – Jablunkov II.

Příloha č. 2 - Žádost o prodloužení termínů ve smlouvě o poskytnutí dotace subjektu Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, na projekt Stabilizace havarijního stavu VD Návsí – Jablunkov II.

Příloha č. 3 - Návrh dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, subjektu Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, na projekt Stabilizace havarijního stavu VD Návsí – Jablunkov II.

Předkladatel:

MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA

Zpracovatel:

Ing. Marcela Síbrová, oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4657 ze dne 20. 2. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/121 ze dne 17. 12. 2020

bere na vědomí

žádost subjektu Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko ze dne 13. 12. 2022, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít se subjektem Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IČO 00434167, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00115/2021/ŽPZ, na projekt „Stabilizace havarijního stavu VD Návsí – Jablunkov II.“ ohledně termínu ukončení realizace projektu nejpozději do dne 31. 12. 2023, předložení průběžného vyúčtování realizace projektu také za rok 2022, termínu pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu nejpozději do dne 15. 1. 2024 a období uznatelnosti nákladů projektu ode dne 1. 9. 2020 do dne 31. 12. 2023, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 17. 12. 2020 usnesením č. 2/121 (materiál č. 13/1) rozhodlo poskytnout podle ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. i) Statutu Zajišťovacího fondu účelovou investiční dotaci pobočnému spolku Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko na projekt „Stabilizace havarijního stavu VD Návsí – Jablunkov II.“ ve výši maximálně 500.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 9. 2020 do dne 31. 12. 2022. Dne 13. 12. 2022 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost tohoto příjemce dotace (viz příloha č. 2 tohoto materiálu) o prodloužení termínů pro realizaci projektu ve smlouvě o poskytnutí této dotace, ev. č. 00115/2021/ŽPZ (viz příloha č. 1 tohoto materiálu).

Žádost je odůvodněna nezbytnými úpravami projektu na základě konzultace a místního šetření tak, aby byla zajištěna mnohem větší bezpečnost pro danou oblast, zástavbu a obyvatelstvo.

V dotační smlouvě je proto nezbytné řešit termín ukončení realizace projektu nejpozději do dne 31. 12. 2023, předložení průběžného vyúčtování realizace projektu také za rok 2022, termín pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu nejpozději do dne 15. 1. 2024 a období uznatelnosti nákladů projektu ode dne 1. 9. 2020 do dne 31. 12. 2023.

Žádané změny nemají vliv na účelové určení dotace, na celkovou výši poskytované dotace, která činí maximálně 500.000 Kč. Žádost ovšem kraj obdržel v době, která již neumožňovala včas projednat v orgánech kraje změny smlouvy v podobě smluvního dodatku. Proto je navrhováno situaci vyřešit uzavřením dohody o narovnání (viz příloha č. 3 tohoto materiálu).

Kompetence zastupitelstva kraje rozhodnout o poskytnutí takové dotace a uzavření dotační smlouvy, potažmo i o narovnání dotační smlouvy, vyplývá z ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Materiál byl předložen výboru pro životní prostředí dne 7. 2. 2023, ale výbor nebyl usnášeníschopný, přičemž přítomní členové výboru materiál projednali a vyjádřili mu podporu.

V případě kladného rozhodnutí zastupitelstva kraje bude s příjemcem dotace uzavřena dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00115/2021/ŽPZ, jejíž návrh je uveden v příloze č. 3 tohoto materiálu.

S ohledem na vše uvedené rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje přijmout usnesení podle tohoto materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	62

Datum konání:	20. 2. 2023

Materiál č.:		13/6

Název:		Narovnání dotační smlouvy s Českým rybářským svazem k řešení stavu vodní nádrže Návsí – Jablunkov

Číslo usnesení:	62/4657

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/121 ze dne 17. 12. 2020

  - bere na vědomí

žádost subjektu Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko ze dne 13. 12. 2022, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít se subjektem Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IČO 00434167, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00115/2021/ŽPZ, na projekt „Stabilizace havarijního stavu VD Návsí – Jablunkov II.“ ohledně termínu ukončení realizace projektu nejpozději do dne 31. 12. 2023, předložení průběžného vyúčtování realizace projektu také za rok 2022, termínu pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu nejpozději do dne 15. 1. 2024 a období uznatelnosti nákladů projektu ode dne 1. 9. 2020 do dne 31. 12. 2023, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

člence rady kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.:   MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA

Termín: 10. 3. 2023