ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 12

Datum konání: 8.6.2023

Materiál č.: 4/7

Název: Prodloužení termínu realizace obci Libhošť

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obce Libhošť na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Libhošť

Příloha č. 3 - Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace obci Libhošť

Předkladatel:

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Bc. Tomáš Lasák, oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5040 ze dne 22.5.2023

  - bere na vědomí

žádost obce Libhošť na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace obci Libhošť, IČO 72086718, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024“, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 00938/2023/KH, uzavřené dne 7. 3. 2023 s obcí Libhošť, IČO 72086718, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo 8/712 ze dne 16. 6. 2022 rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci obci Libhošť ve výši 50 % dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS“) maximálně však ve výši 225.000 Kč na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města s termínem realizace od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023.

Dodavatel nově stanovil termín dodání automobilu na 31. 12. 2023 z důvodu nedostatku náhradních dílů na trhu v důsledku probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině a s tím souvisejících výpadků subdodávek potřebných komponentů. Obec Libhošť požádala Moravskoslezský kraj a MV-GŘ HZS o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2024.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost obce Libhošť na prodloužení doby realizace projektu, rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:		68

Datum konání:	22.05.2023

Materiál č.:		4/10

Název:		Prodloužení termínu realizace obci Libhošť

Číslo usnesení: 68/5040

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/712 ze dne 16.6.2022

1. bere na vědomí

žádost obce Libhošť na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace obci Libhošť, IČO 72086718, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024“, dle předloženého materiálu

3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 00938/2023/KH, uzavřené dne 7. 3. 2023 s obcí Libhošť, IČO 72086718, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.:	 	prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 	8. 6. 2023