ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 12

Datum konání: 8.6.2023

Materiál č.: 9/6

Název: Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace u projektů z oblasti silniční infrastruktury

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Jan Smutek, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5090 ze dne 22.05.2023

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. Pradědem - Heřmanovice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 217.800.000 Kč

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. Pradědem - Heřmanovice“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, priority 3 Rozvoj dopravní infrastruktury v letech 2023 – 2027 ve výši 217.800.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. Pradědem - Heřmanovice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. Pradědem - Heřmanovice“ v předpokládané výši 250.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Šenov ul. Šenovská/Datyňská“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 103.400.000 Kč

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Šenov ul. Šenovská/Datyňská“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, priority 3 Rozvoj dopravní infrastruktury v letech 2023 – 2027 ve výši 103.400.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Šenov ul. Šenovská/Datyňská“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Šenov ul. Šenovská/Datyňská“ v předpokládané výši 250.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Silnice II/442 Bohdanovice - Hořejší Kunčice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 48.400.000 Kč

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/442 Bohdanovice - Hořejší Kunčice“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, priority 3 Rozvoj dopravní infrastruktury v letech 2023 – 2027 ve výši 48.400.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice II/442 Bohdanovice - Hořejší Kunčice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Silnice II/442 Bohdanovice - Hořejší Kunčice“ v předpokládané výši 250.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Silnice II/442 Kerhartice - VD Kružberk“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 70.400.000 Kč

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/442 Kerhartice - VD Kružberk“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, priority 3 Rozvoj dopravní infrastruktury v letech 2023 – 2027 ve výši 70.400.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice II/442 Kerhartice - VD Kružberk“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Silnice II/442 Kerhartice - VD Kružberk“ v předpokládané výši 250.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů z oblasti dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů Evropské unie, případně jiných evropských finančních zdrojů. Předpokládá se, že výše uvedené projekty v celkové předpokládané výši 440 mil. Kč budou předloženy v roce 2023 do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (dále jen „IROP“), specifického cíle 3.1 Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility. Tyto projekty byly připraveny ve spolupráci s odborem investičním a majetkovým, odborem dopravy a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací projekty a následně byly schváleny Regionální stálou konferencí v rámci Regionálního akčního plánu Moravskoslezského kraje. Všechny čtyři předkládané silniční projekty jsou zařazeny v dokumentu "Bílá kniha 2023 seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2022“, který byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 10/983 ze dne 15. 12. 2022.

U těchto projektů rekonstrukcí silnic je velmi důležité, aby stavební práce byly zahájeny od počátku stavební sezóny a byly dokončeny dřív, než si klimatické podmínky vynutí přerušení prací. Proto budou výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací, které jsou předmětem jednotlivých projektů, vyhlášena souběžně s hodnocením předložených žádostí o podporu poskytovatelem dotace. Proto je zastupitelstvu kraje již nyní předkládán návrh usnesení na zahájení přípravy předmětných projektů, návrh na přijetí závazku profinancovat a kofinancovat tyto projekty, a zároveň zahájit jejich realizaci, aby mohla být vyhlášena předmětná výběrová řízení na zhotovitele staveb již na podzim roku 2023. Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na doručení informace o tom, že byl projekt doporučen vedením řídícího orgánu IROP k financování. V případě, že dotace z IROP nebude poskytnuta, nebudou projekty realizovány a nevzniknou výdaje za stavební práce, které by byly hrazeny plně z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Riziko neposkytnutí dotace je minimální, a to z důvodu alokování peněžních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj na silniční projekty v rámci jednotlivých krajů ČR (na MS kraj vyčleněna suma cca 986 mil. Kč a MSK je jediným možným příjemcem dotace).

S ohledem na výše uvedené je zastupitelstvu kraje předložen návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektů před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektů rekonstrukcí silnic schválených v aktuálním znění Regionálního akčního plánu Moravskoslezského kraje.

Financování z IROP se předpokládá formou ex post, a to 85 % z evropských zdrojů a 15% vlastní podíl příjemce dotace.

Aktuální předpokládaná struktura financování jednotlivých projektů:

K usnesením 1) – 4)

Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. Pradědem - Heřmanovice

Řešeným územím je koridor silnice II/445 v délce 9,06 km. Jedná se rekonstrukci silnice II. třídy a 19 propustků, po níž jsou vedeny linky hromadné dopravy a představuje spojnici mezi Vrbnem p. Pradědem a obcí Heřmanovice. Řešená komunikace je dvoupruhová směrově nerozdělená silnice II. třídy s šířkou zpevnění 6,5 m – 7,5 m. Jedná se o rekonstrukci ve stávajících směrových i šířkových parametrech. Stavba v místech zástavby nezasahuje do stávajících chodníkových těles.

Předpokládaná struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu                                    217.800.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu		                           212.900.000 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)         	 31.935.000 Kč

- podíl Evropské unie (profinancování)                         	180.965.000 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)                      4.900.000 Kč

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu dle metodiky IROP. Poměr způsobilých a nezpůsobilých výdajů se může během samotné realizace stavebních prací změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je předkládána zpravidla jednou ročně. Nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje a byly stanoveny na základě zkušeností z realizace řady projektů z oblasti silniční infrastruktury v minulém programovém období. Zvýšené výdaje na provoz a údržbu po dobu udržitelnosti se u projektu nepředpokládají.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v roce 2023. Fyzická realizace projektu je plánována na rok 2024-2025.

K usnesením 5) – 8)

Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Šenov ul. Šenovská/Datyňská

Řešeným územím je koridor silnice II/478 v souvislé délce 4,23 km na území měst Vratimov a Šenov, a to v úseku od křižovatky se sil. III/47310 ul. Václavovická po křižovatku se silnicí II/473. Jedná se o silnici II. třídy, po níž jsou vedeny linky hromadné dopravy a představuje spojnici mezi městy Vratimov a Šenov a přilehlými obcemi v Ostravské městské aglomeraci. Jedná se o komunikaci se sběrně – obslužnou funkcí. Nadzemní a podzemní vedení inženýrských sítí v koridoru stavby nebude stavbou dotčeno.

Předpokládaná struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu	103.400.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu		   100.450.000 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	 15.067.500 Kč

- podíl Evropské unie (profinancování)	85.382.500 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)	2.950.000 Kč

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu dle metodiky IROP. Poměr způsobilých a nezpůsobilých výdajů se může během samotné realizace stavebních prací změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je předkládána zpravidla jednou ročně. Nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje a byly stanoveny na základě zkušeností z realizace řady projektů z oblasti silniční infrastruktury v minulém programovém období. Zvýšené výdaje na provoz a údržbu po dobu udržitelnosti se u projektu nepředpokládají.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v roce 2023. Fyzická realizace projektu je plánována na rok 2024.

K usnesením 9) – 12)

Silnice II/442 Bohdanovice - Hořejší Kunčice

Řešeným územím je rekonstrukce stávající silnice II/442 Bohdanovice – Hořejší Kunčice v km 7,394 – 10,911, v celkové délce 3,517 km. Trasa je rozdělena na tři úseky, které jsou rozděleny hranicemi intravilánů obou obcí s mezilehlým extravilánem. Jednotlivé úseky jsou pak ohraničeny staničením silnice II/442. Jedná se o rekonstrukci ve stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech.

Předpokládaná struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu	48.400.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu		   45.900.000 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	 6.885.000 Kč

- podíl Evropské unie (profinancování)	39.015.000 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)	2.500.000 Kč

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu dle metodiky IROP. Poměr způsobilých a nezpůsobilých výdajů se může během samotné realizace stavebních prací změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je předkládána zpravidla jednou ročně. Nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje a byly stanoveny na základě zkušeností z realizace řady projektů z oblasti silniční infrastruktury v minulém programovém období. Zvýšené výdaje na provoz a údržbu po dobu udržitelnosti se u projektu nepředpokládají.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v roce 2023. Fyzická realizace projektu je plánována na rok 2024.

K usnesením 13) – 16)

Silnice II/442 Kerhartice - VD Kružberk

Řešeným územím je rekonstrukce komunikace II/442 v úseku mezi obcí Kerhartice a VD Kružberk (most ev. č. 442-009). Celková délka úpravy je 3,54 km. Součástí stavebních úprav komunikace bude i pročištění stávajících propustků a jejich sanace. Jedná se o stavbu trvalou, která přispěje ke zlepšení komfortu dopravy a ke zvýšení atraktivity dané oblasti. Stavba bude užívána především obyvateli okolních obcí. Jedná se o hlavní tah spojující Horní Benešov a Vítkov.

Předpokládaná struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu	70.400.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu		   67.100.000 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	 10.065.000 Kč

- podíl Evropské unie (profinancování)	57.035.000 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)	3.300.000 Kč

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu dle metodiky IROP. Poměr způsobilých a nezpůsobilých výdajů se může během samotné realizace stavebních prací změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je předkládána zpravidla jednou ročně. Nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje a byly stanoveny na základě zkušeností z realizace řady projektů z oblasti silniční infrastruktury v minulém programovém období. Zvýšené výdaje na provoz a údržbu po dobu udržitelnosti se u projektu nepředpokládají.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat v roce 2023. Fyzická realizace projektu je plánována na rok 2024-2025.

Dopad na rozpočet kraje:

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění související s přípravou projektů (studie proveditelnosti, posudky, analýzy) lze předpokládat v roce 2023, a sice v předpokládané výši 1.000 tis. Kč. V případě nepřijetí projektů k financování z IROP by tyto výdaje byly hrazeny pouze z vlastních zdrojů kraje. Fyzická realizace projektů je plánována v letech 2024 - 2025. Výdaje na realizaci projektů v celkové předpokládané výši 439.000 tis. Kč budou zajištěny z prostředků na nespecifikované výdaje, které jsou součástí schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2024-2026 ve výši 1,7 mld. Kč. Realizace projektů je předpokládána pouze za účasti spolufinancování z programu IROP. V případě, že dotace z IROP nebude poskytnuta, nebudou projekty realizovány a výdaje za stavební práce vůbec nevzniknou.

Na základě výše uvedeného je doporučeno zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo o zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace a vzalo na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektů dle bodů 1) – 16) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze: 	68.

Datum konání: 	22. 5. 2023

Materiál č.: 	9/6

Název: 	Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace u projektů z oblasti silniční infrastruktury

Číslo usnesení: 	68/5090

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. Pradědem - Heřmanovice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 217.800.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. Pradědem - Heřmanovice“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, priority 3 Rozvoj dopravní infrastruktury v letech 2023 – 2027 ve výši 217.800.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. Pradědem - Heřmanovice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. Pradědem - Heřmanovice“ v předpokládané výši 250.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Šenov ul. Šenovská/Datyňská“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 103.400.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Šenov ul. Šenovská/Datyňská“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, priority 3 Rozvoj dopravní infrastruktury v letech 2023 – 2027 ve výši 103.400.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Šenov ul. Šenovská/Datyňská“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Šenov ul. Šenovská/Datyňská“ v předpokládané výši 250.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Silnice II/442 Bohdanovice - Hořejší Kunčice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 48.400.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/442 Bohdanovice - Hořejší Kunčice“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, priority 3 Rozvoj dopravní infrastruktury v letech 2023 – 2027 ve výši 48.400.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice II/442 Bohdanovice - Hořejší Kunčice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Silnice II/442 Bohdanovice - Hořejší Kunčice“ v předpokládané výši 250.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Silnice II/442 Kerhartice - VD Kružberk“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2023 – 2027 s předpokládanými náklady 70.400.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/442 Kerhartice - VD Kružberk“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, priority 3 Rozvoj dopravní infrastruktury v letech 2022 – 2027 ve výši 70.400.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Silnice II/442 Kerhartice - VD Kružberk“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Silnice II/442 Kerhartice - VD Kružberk“ v předpokládané výši 250.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 1.000,00 tis. Kč |
| a zvyšují běžné – třída 5 |  |  |  |
| na § 2212 - | Silnice | o | 400,00 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové – třída 6 |  |  |  |
| na § 2212 - | Silnice | o | 600,00 tis. Kč |

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) – 16) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 8. 6. 2023