ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 12

Datum konání: 8.6.2023

Materiál č.: 9/12

Název: Informace o stavu projektu Zámek Nová Horka - centrum tradic a zážitků

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Hana Kaštovská, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5103 ze dne 22. 5. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1124 ze dne 10. 3. 2023

  - souhlasí

pokračovat v realizaci projektu „Zámek Nová Horka – centrum tradic a zážitků“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem kultury připravuje projekt „Nová Horka – centrum tradic a zážitků“ (dále jen „projekt“) financovatelný z Národního plánu obnovy.

Profinancování a kofinancování projektu ve výši 180.000.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/743 ze dne 18. 6. 2022.

Cílem realizace projektu je vytvoření kulturního a kreativního centra v zámku Nová Horka jako zařízení, které bude jedinečné a povznese inovační a kulturně-kreativní potenciál celého regionu s pozitivními dopady na mnoho oblastí života - ekonomiku, vzdělanost, kulturu, vědu, školství, umění, a další. Předmětem projektu je revitalizace 2. a části 3. nadzemního podlaží budovy Zámku Nová Horka, revitalizace části zámeckého parku a pořízení potřebného vybavení, které bude sloužit pro pořádání kulturních akcí a kreativních dílen a workshopů.

Projekt je jednou z etap komplexní rekonstrukce areálu zámku. V předchozích etapách již došlo k rekonstrukci 1. nadzemního podlaží, kde vznikla nová pobočka Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace. Dále byla opravena fasáda celého objektu zámku. V dalších etapách bude vybudováno parkoviště pro návštěvníky a ve spolupráci s obcí Studénka nová příjezdová cesta k objektu.

Projekt byl dne 9. 9. 2022 předložen do výzvy k předkládání projektů do Národního plánu obnovy, komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru vyhlášené Ministerstvem kultury. Dle podmínek vyhlášené výzvy musí být projekty dokončeny do 30. 9. 2025. Z tohoto důvodu rozhodlo zastupitelstvo kraje svým rozhodnutím č. 11/1124 ze dne 10. 3. 2023 o zahájení realizace projektu, aby bylo možné vyhlásit výběrová řízení na stavební práce a revitalizaci parku a projekt tak mohl být řádně dokončen v termínu stanoveném výzvou. Dne 30. 3. 2023 vydalo Ministerstvo kultury rozhodnutí o zamítnutí předložené žádosti o dotaci. Projekt splnil všechna kritéria výzvy, avšak byl na základě bodového hodnocení zařazen až na třetí místo a celou alokaci výzvy vyčerpaly dva jiné projekty s nepatrně vyšším bodovým hodnocením.

V současné době Ministerstvo kultury připravuje vyhlášení další výzvy z Národního plánu obnovy s obdobným zaměřením, kam by pravděpodobně bylo možné upravený projekt předložit. Podmínky dané výzvy jsou stále předmětem jednání mezi Ministerstvem kultury a Asociací krajů České republiky a nejsou tedy známy přesné parametry. Vzhledem k podmínkám Národního plánu obnovy však lze odůvodněně předpokládat, že nedojde k výraznému posunu termínu dokončení podpořených projektů.

Z tohoto důvodu je nutné vyhlásit výběrové řízení na stavební práce, aby bylo reálné celý projekt dokončit ve stanoveném termínu. Účinnost smlouvy s vybraným uchazečem bude navázána na poskytnutí podpory z Národního plánu obnovy, pokud tedy projekt nezíská dotaci, budou utopenými výdaji pouze výdaje spojené s administrací výběrového řízení na stavební práce v předpokládané výši 114.950 Kč.

Vzhledem k tomu, že výše uvedená plánovaná výzva nebyla zatím vyhlášena, není tak známa maximální možná výše dotace, kterou by projekt mohl získat. V případě, že by došlo k výrazné změně struktury financování projektu, zejména pak míry spolufinancování z rozpočtu kraje, budou orgány kraje informovány samostatným materiálem.

Finanční prostředky potřebné pro úhradu výdajů výběrového řízení na stavební práce jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2023 v odvětví kultury a finanční prostředky na realizaci projektu jsou součástí schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2024-2026.

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje, aby souhlasilo s pokračováním realizace projektu dle bodu 1) tohoto materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	68

Datum konání:	22. 5. 2023

Materiál č.:		9/19

Název:	Informace o stavu projektu Zámek Nová Horka - centrum tradic a zážitků

Číslo usnesení: 68/5103

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4571 ze dne 20. 2. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1124 ze dne 10. 3. 2023

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit pokračovat v realizaci projektu „Zámek Nová Horka – centrum tradic a zážitků“ dle předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 8. 6. 2023