DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04101/2022/RRC

(dále jen „dodatek“)

# I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

- se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

- zastoupen:

- IČO:	70890692

- DIČ:	CZ70890692

- bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

- číslo účtu:	1650676349/0800

- (dále jen „poskytovatel“)

a

- město Kopřivnice

- se sídlem:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

- zastoupeno:	Bc. Adamem Hanusem, starostou

- IČO:	00298077

- DIČ:	CZ00298077

- bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

- číslo účtu:	1767241349/0800

- (dále jen „příjemce")

# II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2022 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04101/2022/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele na projekt „Rozvoj zázemí Větřkovické přehrady – plovoucí molo“.

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce ze dne 5. 4. 2023 o prodloužení doby realizace projektu, a to z důvodu úpravy projektové dokumentace v souvislosti s místními podmínkami Větřkovické přehrady.

# III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín z „30. 6. 2023“ na „30. 11. 2023“.

- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se mění termín z „31. 7. 2023“ na „11. 12. 2023“.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se období mění z „od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2023“.

# IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem poskytovatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……….  ze dne 8. 6. 2023.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města svým usnesením č. ………. ze dne …………….

| V Ostravě dne: |  | V Kopřivnici dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Bc. Adam Hanus starosta |