Dodatek č. 1

K DOHODĚ O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01767/2022/RRC/1

(dále jen „dohoda“)

# I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

- se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

- zastoupen:

- IČO:	70890692

- DIČ:	CZ70890692

- bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

- číslo účtu:	1650676349/0800

- (dále jen „poskytovatel“)

a

- Město Frenštát pod Radhoštěm

- se sídlem:	nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

- zastoupeno:	Ing. Janem Rejmanem, starostou

- IČO:	00297852

- DIČ:	CZ00297852

- bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

- číslo účtu:	1724801/0100

- (dále jen „příjemce")

# II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 11. 4. 2023 DOHODU O NAROVNÁNÍ ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01767/2022/RRC (dále jen „Dohoda“), ev. č. Dohody 01767/2022/RRC/1, jejímž předmětem je úprava podmínek realizace a vyúčtování projektu s názvem Vybudování „stellplatz“ zázemí v Autokempu Frenštát pod Radhoštěm 2022 (dále jen „projekt“).

- Dne 28. 4. 2023 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o úpravu podmínek Dohody, a to z důvodu nastalých komplikací při vyřizování územního souhlasu, který je podmínkou pro zahájení fyzické realizace projektu.

# III.
Změna Dohody

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Dohody:

V čl. III odst. 2 Dohody se:

- termín pro ukončení realizace projektu uvedený v písm. a) se mění z 31. 5. 2023 na 31. 8. 2023,

- období uznatelnosti nákladů projektu uvedené v písm. b) se mění z „od 1. 1. 2022 do 31. 5. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2023“,

- termín po předložení závěrečného vyúčtování uvedený v písm. c) se mění z 30. 6. 2023 na 29. 9. 2023.

- Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem se upravují pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. III odst. 2 Dohody. Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy a Dohody tímto Dodatkem neupravená se nemění.

# IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení Smlouvy a Dohody tímto Dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento Dodatek nabývá platnosti, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem poskytovatel. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto Dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……  ze dne 8. 6. 2023

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto Dodatku rozhodla rada obce svým usnesením č. ……….… ze dne …………….

| V Ostravě dne: |  | Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Ing. Jan Rejman starosta města |