ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 12

Datum konání: 8.6.2023

Materiál č.: 9/26

Název: Návrh na uzavření dodatku a dohody o narovnání ke smlouvám v odvětví regionálního rozvoje

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obce Píšť

Příloha č. 2 - Smlouva s obcí Píšť

Příloha č. 3 - Návrh dodatku ke smlouvě s obcí Píšť

Příloha č. 4 - Žádost města Bruntál

Příloha č. 5 - Smlouva s městem Bruntál

Příloha č. 6 - Návrh dohody o narovnání s městem Bruntál

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

Zpracovatel:

Bc. Petr Zajac, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1125 ze dne 13. 12. 2018

č. 9/885 ze dne 15. 9. 2022

k usnesení rady kraje

č. 68/5093 ze dne 22. 5. 2023

  - bere na vědomí

žádost obce Píšť ze dne 24. 4. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

zmírnit podmínky Programu na podporu financování akcí s podporou EU

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00404/2019/RRC s obcí Píšť, IČO 00300560, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2025“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - rozhodlo

dofinancovat výplatu druhé splátky dotace v rámci dotačního Programu na podporu financování akcí s podporou EU ve výši 1.500.000 Kč z rozpočtu kraje na rok 2025

  - bere na vědomí

žádost města Bruntál ze dne 27. 3. 2023, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04473/2022/RRC s městem Bruntál, IČO 00295892, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 30. 6. 2022 do 31. 3. 2023“ na „30. 6. 2022 do 7. 9. 2023“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodům 1. až 3.  návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání konaném dne 13. 12. 2018 usnesením č. 10/1125 rozhodlo v rámci krajského dotačního Programu na podporu financování akcí s podporou EU (dále jen „Program“) poskytnout dotace mimo jiné obci Píšt na realizaci projektu Odkanalizování obce a výstavba ČOV Píšť.

Obec Píšť dne 24. 4. 2023 požádala o změnu termínu ukončení realizace projektu, a to s ohledem na skutečnost, že byla obci stanovena doba zkušebního provozu vypouštění odpadních vod do vod povrchových z výpustního objektu ČOV Píšť do Píšťského potoka. Vzhledem k tomu, že se v původním projektu nepočítalo se stanovením zkušebního provozu v tomto časovém intervalu, není obec schopna doložit podklady stanovené pro vyúčtování dotace Programu v termínu, který je stanoven ve smlouvě o poskytnutí dotace. Konkrétně se jedná se o dokument potvrzující správnost závěrečného vyúčtování dotace ze strany poskytovatele dotace, tedy Operačního programu Životní prostředí. Vzhledem k časovému posunu projektu bude možné tento povinný dokument doložit ze strany obce až v průběhu roku 2025.

Předmětem dodatku ke smlouvě je tedy změna časové použitelnosti realizace. Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace (příloha č. 3), připravený ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací 
a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

K bodům 4. a 5. návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 15. 9. 2022 usnesením č. 9/885 rozhodlo o poskytnutí individuální dotace městu Bruntál na realizaci projektu Bridging the Gap (dále jen „projekt“).

Město Bruntál dne 27. 3. 2023 požádalo o změnu termínu ukončení realizace projektu. Důvodem prodloužení termínu dokončení realizace projektu jsou neočekávané změny, ke kterým došlo v posledních týdnech realizace projektu, a to konkrétně k zapojení Muzea Memmingen a dvou vysokých škol (České vysoké učení technické v Praze a Hoschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen) do řešení projektu. Tato nově navázaná přeshraniční vzájemná spolupráce s muzeem s sebou navíc nese přípravu krátkého filmu o Bruntálu a o projektu „Bridging the Gap“, jenž bude součástí hlavní expozice o historii Sudet, která byla zahájena dne 7. května 2023. Stejně tak zapojení vysokoškolských subjektů s sebou nese nutnost přizpůsobení se běhu běžného akademického roku, kdy při zapojení velkého počtu studentů je nutné zohlednit zkoušková období a akademické prázdniny.

Předmětem dohody o narovnání ke smlouvě je tedy změna časové použitelnosti realizace s ohledem na výše uvedené důvody. Přílohou tohoto materiálu je návrh dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace (příloha č. 6), připravený ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací 
a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

{Konec důvodové zprávy}

Název materiálu pro zasedání zastupitelstva kraje:

Návrh na uzavření dodatku a dohody o narovnání ke smlouvám v odvětví regionálního rozvoje

Návrh usnesení pro zastupitelstvo kraje:

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze: 	68

Datum konání: 	22. 5. 2023

Materiál č.: 		9/9

Název: 	Návrh na uzavření dodatku a dohody o narovnání ke smlouvám v odvětví regionálního rozvoje

Číslo usnesení:	68/5093

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1125 ze dne 13. 12. 2018

č. 9/885 ze dne 15. 9. 2022

  - bere na vědomí

žádost obce Píšť ze dne 24. 4. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky Programu na podporu financování akcí s podporou EU

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00404/2019/RRC s obcí Píšť, IČO 00300560, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2025“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout dofinancovat výplatu druhé splátky dotace v rámci dotačního Programu na podporu financování akcí s podporou EU ve výši 1.500.000 Kč z rozpočtu kraje na rok 2025

  - bere na vědomí

žádost města Bruntál ze dne 27. 3. 2023, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04473/2022/RRC s městem Bruntál, IČO 00295892, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 30. 6. 2022 do 31. 3. 2023“ na „30. 6. 2022 do 7. 9. 2023“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodu 1. a 4. a návrhy dle bodů 2., 3., 4., a 6. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 8. 6. 2023