ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 12

Datum konání: 8.6.2023

Materiál č.: 9/28

Název: Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci dotačních programů vyhlášených v odvětví regionálního rozvoje

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Závada - žádost

Příloha č. 2 - Závada - smlouva

Příloha č. 3 - Závada - dodatek č. 1

Příloha č. 4 - Závada - dodatek č. 2

Příloha č. 5 - Závada - návrh dodatku č. 3

Příloha č. 6 - SO MR Hlučínska - žádost

Příloha č. 7 - SO MR Hlučínska - smlouva

Příloha č. 8 - SO MR Hlučínska - dodatek č. 1

Příloha č. 9 - SO MR Hlučínska - dodatek č. 2

Příloha č. 10 - SO MR Hlučínska - dodatek č. 3

Příloha č. 11 - SO MR Hlučínska - návrh dodatku č. 4

Příloha č. 12 - Pazderna - žádost

Příloha č. 13 - Pazderna - smlouva

Příloha č. 14 - Pazderna - návrh dodatku č. 1

Příloha č. 15 - Lomnice - žádost

Příloha č. 16 - Lomnice - smlouva

Příloha č. 17 - Lomnice - návrh dodatku č. 1

Příloha č. 18 - Bohušov - žádost

Příloha č. 19 - Bohušov - smlouva

Příloha č. 20 - Bohušov - návrh dodatku č. 1

Příloha č. 21 - Pustá Polom - žádost

Příloha č. 22 - Pustá Polom - smlouva

Příloha č. 23 - Pustá Polom - návrh dodatku č. 1

Příloha č. 24 - Štramberk - žádost

Příloha č. 25 - Štramberk - smlouva

Příloha č. 26 - Štramberk - návrh dodatku č. 1

Příloha č. 27 - Oldřišov - žádost

Příloha č. 28 - Oldřišov - smlouva

Příloha č. 29 - Oldřišov - návrh dodatku č. 1

Příloha č. 30 - Odry - žádost

Příloha č. 31 - Odry - smlouva

Příloha č. 32 - Odry - návrh dodatku č. 1

Příloha č. 33 - Jakubčovice n O - žádost

Příloha č. 34 - Jakubčovice n O - smlouva

Příloha č. 35 - Jakubčovice n O - návrh dodatku č. 1

Příloha č. 36 - Řepiště - žádost

Příloha č. 37 - Řepiště - smlouva

Příloha č. 38 - Řepiště - návrh dodatku č. 1

Příloha č. 39 - Sedlnice - žádost

Příloha č. 40 - Sedlnice - smlouva

Příloha č. 41 - Sedlnice - návrh dodatku č. 1

Příloha č. 42 - Dobrá - žádost

Příloha č. 43 - Dobrá - smlouva

Příloha č. 44 - Dobrá - návrh dodatku č. 1

Příloha č. 45 - Jezdkovice POV - žádost

Příloha č. 46 - Jezdkovice POV - smlouva

Příloha č. 47 - Jezdkovice POV - dodatek č. 1

Příloha č. 48 - Jezdkovice POV - návrh dodatku č. 2

Příloha č. 49 - Řepiště POV - žádost

Příloha č. 50 - Řepiště POV - smlouva

Příloha č. 51 - Řepiště POV - dodatek č. 1

Příloha č. 52 - Řepiště POV - návrh dodatku č. 2

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

Zpracovatel:

Bc. Pavla Tichá, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/880 ze dne 14.6.2018

č. 16/1960 ze dne 4.6.2020

č. 2/62 ze dne 17.12.2020

č. 4/328 ze dne 17.6.2021

č. 4/323 ze dne 17.6.2021

č. 7/650 ze dne 16.3.2022

č. 8/776 ze dne 16.6.2022

č. 9/900 ze dne 15.9.2022

k usnesení rady kraje

č. 8/880 ze dne 14.6.2018

č. 16/1960 ze dne 4.6.2020

č. 2/62 ze dne 17.12.2020

č. 4/328 ze dne 17.6.2021

č. 4/323 ze dne 17.6.2021

č. 7/650 ze dne 16.3.2022

č. 8/776 ze dne 16.6.2022

č. 9/900 ze dne 15.9.2022

č. 68/5110 ze dne 22.5.2023

  - bere na vědomí

žádosti

- obce Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- obce Pazderna, IČO 00577073, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- obce Lomnice, IČO 00296198, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

- obce Bohušov, IČO 00295876, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

- obce Pustá Polom, IČO 00300608, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

- města Štramberk, IČO 00298468, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

- obce Oldřišov, IČO 00300527, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

- města Odry, IČO 00298221, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

- obce Jakubčovice nad Odrou, IČO 60798483, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

- obce Řepiště, IČO 00577031, dle příloh č. 36 a č. 49 předloženého materiálu

- obce Sedlnice, IČO 00298352, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

- obce Dobrá, IČO 00296589, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

- obce Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 45 předloženého materiálu

  - rozhodlo

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021

- zmírnit podmínky programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022

  - rozhodlo

- uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06788/2018/RRC s obcí Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07224/2018/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04063/2021/RRC s obcí Pazderna, IČO 00577073, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04244/2021/RRC s obcí Lomnice, IČO 00296198, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04188/2021/RRC s obcí Bohušov, IČO 00295876, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03544/2021/RRC s obcí Pustá Polom, IČO 00300608, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03626/2021/RRC s městem Štramberk, IČO 00298468, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03625/2021/RRC s obcí Oldřišov, IČO 00300527, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03809/2021/RRC s městem Odry, IČO 00298221, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04068/2021/RRC s obcí Jakubčovice nad Odrou, IČO 60798483, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03794/2021/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 38 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03394/2021/RRC s obcí Sedlnice, IČO 00298352, dle přílohy č. 41 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03563/2021/RRC s obcí Dobrá, IČO 00296589, dle přílohy č. 44 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02480/2022/RRC s obcí Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 48 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01212/2022/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 52 předloženého materiálu

  - rozhodlo

dofinancovat výplatu druhých splátek dotací v rámci dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 96.000 Kč

  - rozhodlo

změnit v bodě 5. usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1135 ze dne 10. 3. 2023 výši dofinancování druhých splátek dotací v rámci dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021 z rozpočtu kraje na rok 2024 z „ve výši 160.000 Kč“ na „ve výši 549.440 Kč“

  - rozhodlo

dofinancovat výplatu druhých splátek dotací v rámci dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021 z rozpočtu kraje na rok 2025 ve výši 67.400 Kč

  - rozhodlo

dofinancovat výplatu druhých splátek dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022 z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 160.000 Kč

Důvodová zpráva:

Program na podporu přípravy projektové dokumentace (dále jen „Program“) je dotačním programem, který je v modifikacích, reflektujících skutečnosti v daném období, vyhlašován Moravskoslezským krajem od roku 2003. Cílem Programu je podpora komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na realizaci plánovaného záměru a na zpracování projektové žádosti, kterou následně podává příjemce do Programem určených dotačních programů, ať již v rámci fondů EU, nebo od roku 2018 i Národních dotačních titulů (dále jen „NDT“).

Program tak umožňuje příjemcům zahájit projektovou přípravu i finančně náročných projektů, kterou by z vlastních prostředků nerealizovali nebo by její příprava vlastními prostředky neproběhla tak rychle, a díky této včasné přípravě PD mohou okamžitě reagovat na aktuálně vyhlášené výzvy, což zvyšuje jejich šance na získání podpory v rámci fondů EU případně NDT.

Dle podmínek Programu má příjemce následně po ukončení projektu v rámci Programu povinnost předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí je PD do Programem specifikovaných dotačních fondů a do stanovené lhůty doložit doklad řídícího orgánu (dále jen „doklad ŘO“), že podaná žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti.

K návrhu usnesení 3a) a 3b):

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/880 (materiál č. 9/16) ze dne 14. 6. 2018 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 dotaci mimo jiné obci Závada, na realizaci projektu „II. Etapa rekonstrukce kanalizace a vybudování KČOV v obci Závada“ (dále jen „projekt“).

Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 06788/2018/RRC (dále jen „smlouva“, příloha č. 2), dne 29. 6. 2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě (příloha č. 3) a dne 26. 2. 2021 Dodatek č. 2 ke smlouvě (příloha č. 4), kterými byla postupně prodloužena doba realizace projektu do 30. 6. 2022 a lhůta pro doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2023.

Dle nákladového rozpočtu – přílohy č. 1 ke smlouvě – byla dotace poskytnuta na zpracování PD ve výši 392.000 Kč a na žádost o dotaci z programu EU nebo NDT ve výši 28.000 Kč.

V rámci závěrečného vyúčtování projektu příjemce poskytovateli oznámil, že byla zpracována PD, dotace na přípravu žádosti čerpána nebyla. Konečná výše dotace poskytnuté na projekt činila 392.000 Kč.

Dne 23. 3. 2023 byla poskytovateli doručena žádost příjemce (příloha č. 1) o zúžení povinnosti předložit žádost spolu se zpracovanou PD do některého z fondů EU/NDT pouze na PD týkající se vybudování KČOV, spojená s vyjádřením ochoty vrátit dotaci na zpracování PD na rekonstrukci kanalizace, a o prodloužení lhůty pro doložení dokladu od Řídícího orgánu do 31. 12. 2025. Svou žádost odůvodnil stavem stávající kanalizace, kdy v průběhu zpracování PD obec došla k závěru, že bude pro obec ekonomicky výhodnější vybudovat novou splaškovou kanalizaci než investovat do oprav stávající jednotné kanalizace. Součástí žádosti je rovněž rozpočet s rozdělením nákladů na zpracování PD pro vybudování KČOV a pro rekonstrukci kanalizace. Náklady na zpracování PD pro rekonstrukci kanalizace byly vyčísleny ve výši 60.500 Kč, dotace ve výši 70 % nákladů pak činí 42.350 Kč.

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit zmírnění podmínek a uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě (příloha č. 5), která byla připravena ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

Dále v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 rozhodlo zastupitelstvo kraje poskytnout dotaci mimo jiné Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na realizaci projektu „Cyklostezka Hlučín – Kozmice“ (dále jen „projekt“).

Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2018 Smlouvu č. 07224/2018/RRC (příloha č. 7), dne 26. 6. 2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě (příloha č. 8), dne 28. 6. 2021 Dodatek č. 2 ke smlouvě (příloha č. 9) a dne 23. 6. 2022 Dodatek č.3 ke smlouvě (příloha č. 10), kterými byla postupně prodloužena doba realizace projektu do 30. 6. 2023 a lhůta pro doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2023.

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska dopisem ze dne 29. 3. 2023 (příloha č. 6) požádal o opětovné prodloužení doby realizace projektu, a to do 30. 6. 2024 a prodloužení lhůty pro doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2024. Důvody požadovaného prodloužení jsou popsány v uvedené žádosti.

Ze zaměření Programu, jejíž nedílnou a důležitou součástí jsou majetkoprávní vypořádání, která jsou zejména u liniových nebo plošně rozsáhlých infrastrukturních staveb velmi složitá a zdlouhavá, vyplývá, že možnost příjemce dotace ovlivnit délku realizace projektu při těchto komplikacích (např. majetkoprávní řešení, jednání s množstvím úřadů a institucí) je omezená a není výjimkou, že je nutné realizaci projektu prodloužit. V opačném případě bude příjemce nucen ukončit projekt bez dosažení stanoveného cíle, a tedy bude mít za povinnost poskytnutou dotaci vrátit.

Finanční prostředky ve výši 96.000 Kč na výplatu druhé splátky dotace Svazku obcí mikroregionu Hlučínska jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2023 v odvětví regionálního rozvoje na dotačním programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace vyhlášeného pro rok 2018. V souladu s navrhovaným dodatkem smlouvy proběhne výplata druhé splátky dotace v roce 2024. V návaznosti na uvedené je navrhováno zastupitelstvu kraje v bodě 4. návrhu usnesení rozhodnout o dofinancování výplaty druhé splátky dotace v rámci dotačního programu ve výši 96.000 Kč z rozpočtu kraje na rok 2024.

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit zmírnění podmínek a uzavřít Dodatek č. 4 ke smlouvě (příloha č. 11), která byla připravena ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Všechny níže uvedené žádosti příjemců jsou řádně zdůvodněné a jsou přílohou tohoto materiálu, z důvodu rozsáhlosti informací nejsou znovu uváděny v důvodové zprávě.

K návrhu usnesení 3c) až 3m):

Zastupitelstvo kraje dne 17. 6. 2021 svým usnesením č. 4/328 (materiál č. 9/27) rozhodlo poskytnout v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021 dotaci mimo jiné:

- obci Pazderna na realizaci projektu „Chodník v obci Pazderna – 2. část“, Smlouva č. 04063/2021/RRC ze dne 22. 9. 2021 (příloha č. 13)

- obci Lomnice na realizaci projektu „Projektová dokumentace rekonstrukce obecního domu“, Smlouva č. 04244/2021/RRC ze dne 11. 10. 2021 (příloha č. 16)

- obci Bohušov na realizaci projektu „Příprava projektové dokumentace na výstavbu kanalizace v obci Bohušov“, Smlouva č. 04188/2021/RRC ze dne 6. 10. 2021 (příloha č. 19)

- obci Pustá Polom na realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace tělocvičny v ZŠ a MŠ Pustá Polom“, Smlouva č. 03544/2021/RRC ze dne 29. 7. 2021 (příloha č. 22)

- městu Štramberk na realizaci projektu „Dopravně stavební úpravy místní komunikace ulice Zauličí ve Štramberku“, Smlouva č. 03626/2021/RRC ze dne 6. 8. 2021 (příloha č. 25)

- obci Oldřišov na realizaci projektu „Rozšíření kanalizace, vodovodní sítě a intenzifikace ČOV v Oldřišově“, Smlouva č. 03625/2021/RRC ze dne 6. 8. 2021 (příloha č. 28)

- městu Odry na realizaci projektu „Zpracování projektové dokumentace „Revitalizace bytového domu Pod lesem v Odrách““, Smlouva č. 03809/2021/RRC ze dne 30. 8. 2021 (příloha č. 31)

- obci Jakubčovice nad Odrou na realizaci projektu „Splašková kanalizace a ČOV pro Jakubčovice n. Odrou“, Smlouva č. 04068/2021/RRC ze dne 22. 9. 2021 (příloha č. 34)

- obci Řepiště na realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Řepiště, 5. etapa“, Smlouva č. 03794/2021/RRC ze dne 23. 8. 2021 (příloha č. 37)

- obci Sedlnice na realizaci projektu „PD – Rekonstrukce fotbalového hřiště a zázemí Sedlnice“, Smlouva č. 03394/2021/RRC ze dne 30. 7. 2021 (příloha č. 40)

- obci Dobrá na realizaci projektu „Úprava vstupních prostor před hlavním vchodem do ZŠ Dobrá“, Smlouva č. 03563/2021/RRC ze dne 29. 7. 2021 (příloha č. 43)

Obec Pazderna požádala (příloha č. 12) o zmírnění podmínek Programu, a to o prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2023.

Obec Lomnice požádala (příloha č. 15) o zmírnění podmínek Programu, a to o prodloužení termínu realizace do 30. 9. 2023.

Obec Bohušov požádala (příloha č. 18) o zmírnění podmínek Programu, a to o prodloužení termínu pro doložení dokladu od Řídícího orgánu do 31. 12. 2026.

Obec Pustá Polom požádala (příloha č. 21) o zmírnění podmínek Programu, a to o prodloužení termínu realizace do 31. 10. 2023.

Město Štramberk požádalo (příloha č. 24) o zmírnění podmínek Programu, a to o prodloužení termínu realizace do 29. 2. 2024.

Obec Oldřišov požádala (příloha č. 27) o zmírnění podmínek Programu, a to o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2025 a termínu pro doložení dokladu od Řídícího orgánu do 31. 12. 2026.

Město Odry požádalo (příloha č. 30) o zmírnění podmínek Programu, a to o prodloužení termínu realizace do 30. 9. 2023.

Obec Jakubčovice nad Odrou požádala (příloha č. 33) o zmírnění podmínek Programu, a to o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2024 a termínu pro doložení dokladu od Řídícího orgánu do 31. 12. 2025.

Obec Řepiště požádala (příloha č. 36) o zmírnění podmínek Programu, a to o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2024.

Obec Sedlnice požádala (příloha č. 39) o zmírnění podmínek Programu, a to o prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2023.

Obec Dobrá požádala (příloha č. 42) o zmírnění podmínek Programu, a to o doložení kolaudačního souhlasu místo dokladu od ŘO a prodloužení lhůty k předložení tohoto dokladu do 31. 12. 2024.

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit zmírnění podmínek a uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám (přílohy č. 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41 a 44), které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Finanční prostředky na výplatu druhých splátek dotací výše uvedeným obcím v rámci programu vyhlášeného na rok 2021 jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2023 v odvětví regionálního rozvoje. Obcím Lomnice, Bohušov, Pustá Polom, Dobrá a městu Odry mají být v souladu s navrhovanými dodatky smluv finanční prostředky v souhrnném objemu 399.980 Kč v roce 2023. U obcí Pazderna, Jakubčovice nad Odrou, Řepiště, Sedlnice a města Štramberk budou vyplaceny v souladu s navrhovanými dodatky smluv druhé splátky dotací z rozpočtu kraje na rok 2024 v souhrnném objemu 389.440 Kč. Obci Oldřišov by měla být vyplacena druhá splátka dotace ve výši 67.400 Kč v souladu s navrhovaným dodatkem smlouvy až v roce 2025. V návaznosti na uvedené je zastupitelstvu kraje navrhováno rozhodnout o změně výše dofinancování výplaty druhých splátek dotací v rámci dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2024 schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 11/1135 ze dne 10. 3. 2023 o 389.440 Kč na 549.440 Kč, a o dofinancování výplaty druhé splátky dotace v rámci dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2025 ve výši 67.400 Kč.

V návaznosti na výše uvedené rada kraje navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v bodě 5. usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1135 ze dne 10. 3. 2023 výši dofinancování druhých splátek dotací v rámci programu vyhlášeného pro rok 2021 o 389.440 Kč na 549.440 Kč. Dále rada kraje navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o dofinancování výplaty druhé splátky dotace obci Oldřišov v rámci programu vyhlášeného na rok 2021 ve výši 67.400 Kč z rozpočtu kraje na rok 2025.

K návrhu usnesení 3n) a 3o):

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 7/650 (materiál č. 9/22) ze dne 16. 3. 2022 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“ (dále jen „program“) mimo jiné:

- obci Jezdkovice na realizaci projektu „Vybudování hřbitovní zdi v Jezdkovicích“, Smlouva č. 02480/2022/RRC ze dne 21. 7. 2022 (příloha č. 46), Dodatkem č. 1 ke smlouvě ze dne 22. 12. 2022 (příloha č. 47) byla prodloužena doba realizace projektu do 30. 6. 2023.

- obci Řepiště na realizaci projektu „Napojení kostela, hřbitova a základní školy v Řepištích na dopravní infrastrukturu“, Smlouva č. 01212/2022/RRC ze dne 2. 5. 2022 (příloha č. 50), Dodatkem č. 1 ke smlouvě ze dne 4. 11. 2022 (příloha 51) byla prodloužena doba realizace projektu do 30. 6. 2023.

Obec Jezdkovice požádala (příloha č. 45) o opětovné prodloužení doby realizace projektu, a to do 15. 12. 2023.

Obec Řepiště požádala (příloha č. 49) o opětovné prodloužení doby realizace projektu, a to do 30. 11. 2023.

Finanční prostředky na výplatu druhých splátek dotací obcím Jezdkovice a Řepiště v souhrnné výši 160.000 Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2023 v odvětví regionálního rozvoje v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje vyhlášeného pro rok 2022. V souladu s navrhovanými dodatky smluv budou druhé splátky dotací vyplaceny v roce 2024. V návaznosti na uvedené je zastupitelstvu kraje navrhováno v bodě 7. návrhu usnesení rozhodnout dofinancovat výplatu druhých splátek dotací v rámci dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 160.000 Kč.

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit zmírnění podmínek a uzavřít dodatky č. 2 ke smlouvám (přílohy č. 48 a 52), které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 	68

Datum konání: 	22. 5. 2023

Materiál č.:		9/26

Název:	Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci dotačních programů vyhlášených v odvětví regionálního rozvoje

Číslo usnesení:	68/5110

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 27/2483 ze dne 12.12.2017

č. 10/568 ze dne 22.2.2021

č. 31/2105 ze dne 29.11.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/880 ze dne 14.6.2018

č. 16/1960 ze dne 4.6.2020

č. 2/62 ze dne 17.12.2020

č. 4/328 ze dne 17.6.2021

č. 4/323 ze dne 17.6.2021

č. 7/650 ze dne 16.3.2022

č. 8/776 ze dne 16.6.2022

č. 9/900 ze dne 15.9.2022

  - bere na vědomí

žádosti

- obce Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- obce Pazderna, IČO 00577073, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- obce Lomnice, IČO 00296198, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

- obce Bohušov, IČO 00295876, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

- obce Pustá Polom, IČO 00300608, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

- města Štramberk, IČO 00298468, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

- obce Oldřišov, IČO 00300527, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

- města Odry, IČO 00298221, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

- obce Jakubčovice nad Odrou, IČO 60798483, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

- obce Řepiště, IČO 00577031, dle příloh č. 36 a č. 49 předloženého materiálu

- obce Sedlnice, IČO 00298352, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

- obce Dobrá, IČO 00296589, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

- obce Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 45 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021

- zmírnit podmínky programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06788/2018/RRC s obcí Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07224/2018/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04063/2021/RRC s obcí Pazderna, IČO 00577073, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04244/2021/RRC s obcí Lomnice, IČO 00296198, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04188/2021/RRC s obcí Bohušov, IČO 00295876, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03544/2021/RRC s obcí Pustá Polom, IČO 00300608, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03626/2021/RRC s městem Štramberk, IČO 00298468, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03625/2021/RRC s obcí Oldřišov, IČO 00300527, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03809/2021/RRC s městem Odry, IČO 00298221, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04068/2021/RRC s obcí Jakubčovice nad Odrou, IČO 60798483, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03794/2021/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 38 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03394/2021/RRC s obcí Sedlnice, IČO 00298352, dle přílohy č. 41 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03563/2021/RRC s obcí Dobrá, IČO 00296589, dle přílohy č. 44 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02480/2022/RRC s obcí Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 48 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01212/2022/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 52 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat výplatu druhých splátek dotací v rámci dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 96.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 5. usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1135 ze dne 10. 3. 2023 výši dofinancování druhých splátek dotací v rámci dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021 z rozpočtu kraje na rok 2024 z „ve výši 160.000 Kč“ na „ve výši 549.440 Kč“

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat výplatu druhých splátek dotací v rámci dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021 z rozpočtu kraje na rok 2025 ve výši 67.400 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat výplatu druhých splátek dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022 z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 160.000 Kč

  - ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit žádosti dle bodu 1 a návrhy dle bodů 2, 3, 4, 5, 6 a 7 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 8. 6. 2023