DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04068/2021/RRC ze dne 22. 9. 2021

(dále jen „dodatek“)

# I.
SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# obec Jakubčovice nad Odrou

se sídlem:	Oderská 100, 742 36 Jakubčovice nad Odrou

zastoupena:	Sylvou Foltinovou, starostkou

IČ:	60798483

DIČ:

bankovní spojení:	Česká národní banka, č. ú.: 94-916801/0710

(dále jen „příjemce“)

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 22. 9. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04068/2021/RRC (dále jen „smlouva“).

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce 
o prodloužení doby realizace projektu a o prodloužení lhůty pro předložení dokladu od Řídícího orgánu, že žádost, jejíž součástí bude projektová dokumentace spolufinancovaná z dotace poskytnuté na realizaci projektu „Splašková kanalizace a ČOV pro Jakubčovice n. Odrou“ v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021“, splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti.

# III.
ZMĚNA SMLOUVY

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2023“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 6. 2024“.

- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 31. 7. 2023“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 7. 2024“.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „k 31. 12. 2021 a 31. 12. 2022“ nahrazuje textem „k 31. 12. 2021, 31. 12. 2022 a 31. 12. 2023“.

- Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2024,“.

- V článku V odst. 3 písm. r) smlouvy se text „nejpozději do 31. 12. 2024“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2025“.

- V článku V odst. 3 písm. t) smlouvy se text „do 31. 12. 2024“ nahrazuje textem „do 31. 12. 2025“.

# IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. x/xxx ze dne 
8. 6. 2023.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ... ze dne ....

| V Ostravě dne: |  | V Jakubčovicích nad Odrou dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Sylva Foltinová starostka |