|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORJ | | 07 | Odbor investiční a majetkový | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | | | | | Odstranění havarijního stavu - zatékání kolem střešních oken | | | | **Číslo akce** | | 4319 |
| **Název příspěvkové organizace** | | | | | Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf** | | | | 3127 | | Střední školy | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Položka** | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci | | | | | | | | v tis. Kč | | 0 | |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci** | | | | | | | | **v tis. Kč** | | **500** | |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | | | | | | | | v tis. Kč | | 2 500 | |
| Celkové náklady akce | | | | | | | | v tis. Kč | | 2 500 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | | | | | | 1115/2023/001 | | | | |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:** | | | | | | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | | | | | | Na střeše hlavní budovy gymnázia dochází v posledním podlaží k tvoření vlhkých map zejména v oblasti střešních oken. Dochází tak k následnému poškozování vnitřního sádrokartonového podhledu a tvorbě plísní. Důvodem je zřejmě zatékání přes netěsnou střešní krytinu, možná je ovšem také kondenzace na povrchu nosné konstrukce z důvodu tepelných mostů. V rámci akce bude v okolí střešních oken provedena kontrola a oprava střešního pláště včetně vrstev zateplení a parozábrany. Organizace v současnosti zajišťuje stavebně technický průzkum za účelem zjištění přesných příčin zavlhávání. V roce 2023 bude zajištěna projektová dokumentace a doplňující průzkumy a posudky. Vlastní realizace opravy je plánována na rok 2024. | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | | | | | | Účelově určený příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | | | | | | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | | | | | | 2023 - 2024 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | | | | | | V roce 2024: 2 000 tis. Kč | | | | |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* | | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | | | | | | - | | | | |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* | | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | | | | | | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**  1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Středně energeticky účinné opatření | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORJ | | 07 | Odbor investiční a majetkový | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | | | | | Rekonstrukce zastřešení dílny | | | | **Číslo akce** | | 4320 |
| **Název příspěvkové organizace** | | | | | Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf** | | | | 3127 | | Střední školy | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci | | | | | | | | v tis. Kč | | 0 | |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci** | | | | | | | | **v tis. Kč** | | **500** | |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | | | | | | | | v tis. Kč | | 4 500 | |
| Celkové náklady akce | | | | | | | | v tis. Kč | | 4 500 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | | | | | | 1339/2020/020 | | | | |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:** | | | | | | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | | | | | | Střecha objektu dílen na odloučeném pracovišti ve Frýdlantu nad Ostravicí je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Stávající asfaltová střešní krytina je v celé své ploše na hranici životnosti, na mnoha místech je zpuchřelá a popraskaná. Přes střešní krytinu tak pravidelně zatéká do podstřeší a lokální vysprávky již tento stav nedokážou vyřešit. Současně je zřejmé, že nosná konstrukce střechy vykazuje znaky přetížení, což se projevuje trhlinami na fasádě objektu.  V rámci akce bude provedena kompletní rekonstrukce střechy, v které bude řešena nejenom změna tvaru konstrukce střechy a její statika, ale současně návrh nového střešního souvrství, tj. střešní krytiny, zateplení a podhledu. V rámci návrhu nové nosné konstrukce střechy bude staticky upraveno nosné zdivo, na kterém je nosná konstrukce střechy uložena.  V roce 2023 bude zajištěna projektová příprava včetně související inženýrské činnosti. V roce 2024 je plánována samotná realizace stavebních úprav. Náklady na realizaci budou upřesněny po zpracování projektové dokumentace a položkového rozpočtu projektanta. | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | | | | | | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | | | | | | . | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | | | | | | 2023 - 2024 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | | | | | | V roce 2024: 4 000 tis. Kč | | | | |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* | | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | | | | | | - | | | | |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* | | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | | | | | | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**  1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Vysoce energeticky účinné opatření | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORJ | | 07 | Odbor investiční a majetkový | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | | | | | Rekonstrukce oplocení pozemku školy | | | | **Číslo akce** | | 4314 |
| **Název příspěvkové organizace** | | | | | Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf** | | | | 3231 | | Základní umělecké školy | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci | | | | | | | | v tis. Kč | | 0 | |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci** | | | | | | | | **v tis. Kč** | | **200** | |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | | | | | | | | v tis. Kč | | 1 200 | |
| Celkové náklady akce | | | | | | | | v tis. Kč | | 1 200 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | | | | | | 1635/2023/002 | | | | |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:** | | | | | | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | | | | | | Stávající oplocení areálu školy, vyjma úseku u hlavního vjezdu, který byl v r. 2015 rekonstruován, je na mnoha místech v havarijním stavu. Stávající podhrabové desky plotu jsou zborceny, přičemž je současně ohrožena stabilita přilehlého chodníku v majetku města.  V rámci akce bude kompletně rekonstruováno oplocení v úseku ul. Padlých hrdinů, ul. Karla Čapka a v jižní části areálu školy.  Akce bude v roce 2023 připravena projekčně včetně zajištění potřebných souhlasů. V roce 2024 by se přistoupilo k realizaci stavby. Náklady na rok 2024 ve výši 1.000 tis. Kč jsou zatím hrubě odhadnuty a budou zpřesněny po zajištění projektové dokumentace. | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | | | | | | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | | | | | | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | | | | | | 2023 - 2024 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | | | | | | V roce 2024: 1 000 tis. Kč | | | | |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* | | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | | | | | | - | | | | |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* | | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | | | | | | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**  1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | S majetkem je počítáno, avšak investice není nezbytná | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | MEC neposuzuje | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORJ | | 07 | Odbor investiční a majetkový | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | | | | | Sanace obvodového zdiva | | | | **Číslo akce** | | 4316 |
| **Název příspěvkové organizace** | | | | | Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf** | | | | 3114 | | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci | | | | | | | | v tis. Kč | | 0 | |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci** | | | | | | | | **v tis. Kč** | | **500** | |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | | | | | | | | v tis. Kč | | 7 500 | |
| Celkové náklady akce | | | | | | | | v tis. Kč | | 7 500 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | | | | | | 1502/2023/006 | | | | |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:** | | | | | | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | | | | | | Ve sklepních prostorách budovy školy dochází k navlhnutí vnitřních omítek zdiva, což zapříčiňuje výskyt vlhkostních map a tvorbu plísně. Sanaci hydroizolace obvodového pláště je nutné provést z důvodu stálých průsaků do sklepních prostor, ke kterým dochází při přívalových deštích. Současný stav vnitřních omítek vykazuje značné poškození, omítka směrem od podlahy vlhne a lokálně opadává. V místnosti skladu, který se nachází taktéž v suterénu, již nejde o pouhé prosakování vody, ale voda vyvěrá přes praskliny. Momentálně je v místě kalové čerpadlo, které vodu odčerpává do kanalizace. Tyto průsaky jsou velkým rizikem pro zaměstnance, kteří se v těchto prostorách pohybují (sklady, prádelna, kotelna, dílna).  Cílem akce je provést potřebné sanační práce základového zdiva budovy směřující k odstranění vzlínání vlhkosti do zdiva vč. úpravy vnitřních stěn a nášlapných vrstev. V roce 2023 se předpokládá zahájení projektové přípravy a v roce 2024 pak vlastní realizace. Náklady na rok 2024 ve výši 7.000 tis. Kč jsou zatím hrubě odhadnuty a budou zpřesněny po zajištění projektové dokumentace. | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | | | | | | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | | | | | | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | | | | | | 2023 - 2024 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | | | | | | V roce 2024: 7 000 tis. Kč | | | | |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* | | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | | | | | | - | | | | | |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* | | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | | | | | | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**  1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | MEC neposuzuje | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORJ | | 07 | Odbor investiční a majetkový | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | | | | | Oprava fasády - budova Derkova 1 a Derkova 3 | | | | **Číslo akce** | | 4321 |
| **Název příspěvkové organizace** | | | | | Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf** | | | | 3231 | | Základní umělecké školy | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Položka** | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci | | | | | | | | v tis. Kč | | 0 | |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci** | | | | | | | | **v tis. Kč** | | **500** | |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | | | | | | | | v tis. Kč | | 6 500 | |
| Celkové náklady akce | | | | | | | | v tis. Kč | | 6 600 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | | | | | | 1624/2023/003 | | | | |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:** | | | | | | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | | | | | | Stávající fasády na budovách Derkova 1 a Derkova 3 jsou v nevyhovujícím stavu. Vzhledem ke klimatickým vlivům dochází k rychlé degradaci fasády, což se projevuje trhlinami, opadáváním omítek a říms, které tak ohrožují nejenom žáky a učitelé, ale i kolemjdoucí.  V rámci akce bude provedena oprava omítky vč. sjednocujícího celoplošného finálního barevného nátěru. Současně s opravou fasády budou řešeny také klempířské prvky na fasádě. Cílem je provést kompletní opravu fasády tak, aby byl zachován její vzhled a historizující charakter.  V roce 2023 bude zahájená projektová příprava, která bude ve výši 100 tis. Kč spolufinancována vlastními zdroji příspěvkové organizace. V roce 2024 pak bude provedena samotná realizace stavby. Náklady na rok 2024 ve výši 6.000 tis. Kč jsou zatím hrubě odhadnuty a budou upřesněny po zajištění zpracované projektové dokumentace. | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | | | | | | Účelově určený příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | | | | | | 2023: 100 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | | | | | | 2023 - 2024 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | | | | | | V roce 2024: 6 000 tis. Kč | | | | |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* | | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | | | | | | - | | | | |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* | | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | | | | | | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**  1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 2| Vysoká priorita - investice potřebná pro chod organizace | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 5| MEC neposuzuje | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORJ | | 07 | Odbor investiční a majetkový | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | | | | | Izolace a sanace objektu | | | | **Číslo akce** | | 4315 |
| **Název příspěvkové organizace** | | | | | Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf** | | | | 3146 | | Zařízení výchovného poradenství | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci | | | | | | | | v tis. Kč | | 0 | |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci** | | | | | | | | **v tis. Kč** | | **300** | |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | | | | | | | | v tis. Kč | | 2 300 | |
| Celkové náklady akce | | | | | | | | v tis. Kč | | 2 300 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | | | | | | 1814/2017/003 | | | | |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:** | | | | | | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | | | | | | V objektu došlo k opadnutí omítky, vzlínání vlhkosti v koupelnách a ostatních místnostech a velkému rozšíření plísní na stěnách. U vstupní stříšky hrozí zatečení do budovy a následné poškození zdiva. V rámci akce bude provedena izolace a sanace suterénu, obkladu fasády a hydroizolace sprch.  V roce 2023 bude zajištěna projektová příprava akce, v roce 2024 pak vlastní realizace. Náklady na realizaci budou zpřesněny po zpracování projektové dokumentace. | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | | | | | | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | | | | | | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | | | | | | 2023 - 2024 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | | | | | | V roce 2024: 2 000 tis. Kč | | | | |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* | | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | | | | | | - | | | | |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* | | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | | | | | | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**  1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Středně energeticky účinné opatření | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORJ | | 07 | Odbor investiční a majetkový | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | | | | | Rekonstrukce elektroinstalace, výměna zářivkových těles | | | | **Číslo akce** | | 4317 |
| **Název příspěvkové organizace** | | | | | Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf** | | | | 3114 | | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci | | | | | | | | v tis. Kč | | 0 | |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci** | | | | | | | | **v tis. Kč** | | **500** | |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | | | | | | | | v tis. Kč | | 6 500 | |
| Celkové náklady akce | | | | | | | | v tis. Kč | | 6 500 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | | | | | | 1501/2022/005 | | | | |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:** | | | | | | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | | | | | | V obou budovách školy, tj. na ul. Ukrajinská 1535 a na ul. K. Pokorného 1742 v Ostravě-Porubě jsou osvětlovací tělesa v nevyhovujícím stavu. U některých světel již chybí ochranné kryty, u dalších hrozí jejich spadnutí. Vzhledem ke svému stáří a technologii mají stávající světla vysokou spotřebu el. energie.  V rámci akce bude provedena výměna svítidel za moderní energeticky úsporná LED svítidla. Současně s tím bude provedena rekonstrukce světelných a zásuvkových obvodů včetně jištění.  V roce 2023 bude zajištěna projekční příprava akce a v roce 2024 je plánována vlastní realizace. Realizační náklady jsou pouze odhadnuty a budou zpřesněny po zajištění projektové dokumentace a oceněného položkového rozpočtu. | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | | | | | | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | | | | | | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | | | | | | 2023 - 2024 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | | | | | | V roce 2024:\_ 6 000 tis. kč. | | | | |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* | | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | | | | | | - | | | | |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* | | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | | | | | | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**  1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Vysoká priorita - investice potřebná pro chod organizace | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Středně energeticky účinné opatření | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORJ | | 07 | Odbor investiční a majetkový | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | | | | | Hydroizolace terasy a rekonstrukce technické místnosti | | | | **Číslo akce** | | 4318 |
| **Název příspěvkové organizace** | | | | | Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf** | | | | 3114 | | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci | | | | | | | | v tis. Kč | | 0 | |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci** | | | | | | | | **v tis. Kč** | | **300** | |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | | | | | | | | v tis. Kč | | 3 300 | |
| Celkové náklady akce | | | | | | | | v tis. Kč | | 3 300 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | | | | | | 1501/2015/001 | | | | |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:** | | | | | | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | | | | | | Podsklepená terasa v zahradě objektu Ukrajinská 1535, Ostrava–Poruba je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Přes stávající teracovou dlažbu terasy zatéká do technické místnosti pod terasou. Odvodňovací systém terasy nefunguje. V technické místnosti, která je tak z větší části promáčená, opadává omítka. Opěrná stěna u venkovního přístupového schodiště má evidentní statické poruchy.  V rámci akce bude provedena kompletní rekonstrukce terasy včetně nové hydroizolace. Současně budou provedeny stavební úpravy technické místnosti a venkovního přístupového schodiště s opěrnou stěnou. Předmětnými stavebními úpravami budou zajištěny nové prostory pro školní i mimoškolní aktivity a úschovné prostory pro sportovní náčiní a ostatní předměty používané při aktivitách na školní zahradě.  V roce 2023 bude zajištěna projektová příprava a v roce 2024 pak vlastní realizace stavebních úprav. | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | | | | | | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | | | | | | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | | | | | | 2023 - 2024 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | | | | | | V roce 2024: 3 000 tis. Kč | | | | |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* | | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | | | | | | - | | | | | |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* | | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | | | | | | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**  1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Vysoká priorita - investice potřebná pro chod organizace | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Nízko energeticky účinné opatření | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORJ | | 07 | Odbor investiční a majetkový | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | | | | | Výstavba nadzemních koridorů | | | | **Číslo akce** | | 5482 |
| **Název příspěvkové organizace** | | | | | Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf** | | | | 3522 | | Ostatní nemocnice | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci | | | | | | | | v tis. Kč | | 179 974,48 | |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci** | | | | | | | | **v tis. Kč** | | **20 000,48** | |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | | | | | | | | v tis. Kč | | 155 008,91 | |
| Celkové náklady akce | | | | | | | | v tis. Kč | | 155 433,23 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | | | | | | 5014/2014/003 | | | | |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:** | | | | | | ZK 17/1686 ze dne 17.12.2015 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | | | | | | Stávající charakter areálu nemocnice omezuje bezbariérový přesun pacientů a návštěvníků mezi jednotlivými pavilony, omezena je i možnost přepravy stravy a materiálu mezi stávajícími lůžkovými pavilony zejména V (chirurgie), S (infekční) a pavilonem N (interních oborů). Výstavba nadzemních koridorů počítá s mimoúrovňovým nadzemním propojením těchto stávajících pavilonů. Záměrem je funkční propojení pavilonů pro bezpečnou přepravu a transport pacientů mezi jednotlivými lůžkovými pavilony a dále zkrátit a minimalizovat pobyt pacientů při jejich převozu do pavilonů, ve kterých je soustředěna vyšetřovací zdravotnická technika (Sono-vyšetřovny, CT, MR atd.) Další funkcí koridorů je umožnění bezbariérové přepravy stravy ze stávajícího pavilonu V na jednotlivé pavilony. Koridory budou rovněž stavebně připraveny na instalaci FVE (fotovoltaická elektrárna) v rámci aplikace energetických úspor.  Nadzemní koridory jsou navrženy jako lehký, v maximální míře prosklený tubus s přiznanou nosnou ocelovou konstrukcí. Optické snížení hmoty tubusu bude podpořeno zvýrazněním horizontálního členění obvodových stěn koridoru. V místech, kde to vyžaduje provoz, budou prosklené plochy provedeny z neprůhledného skla. Nosná konstrukce v dolní části koridoru umožní vytvoření instalačního prostoru pro případné vedení některých technologických rozvodů jako je např. potrubní pošta nebo optika. Nosná konstrukce je navržena jako ocelová, s podporami. Střecha je navržena jako sedlová. Koridor bude v úrovni podlahy a střechy zateplen, prosklené stěny budou z izolačního dvojskla.  Do konce roku 2022 bylo profinancováno na tuto akci z prostředků kraje celkem 2.519,43 tis. Kč. | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | | | | | | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | | | | | | 2017: 150,04 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace  2018: 265,73 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace  2019: 8,55 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **5.** | **Období realizace:** | | | | | | 2016 - 2024 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | | | | | | 2024: 132 489,00 tis. Kč (úvěr ČS a.s.) | | | | | |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* | | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | | | | | | - | | | | | |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* | | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | | | | | | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**  1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | MEC neposuzuje | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORJ | | 07 | Odbor investiční a majetkový | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | | | | | Adaptace budovy na spisovnu | | | | **Číslo akce** | | 4492 |
| **Název příspěvkové organizace** | | | | | Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf** | | | | 3522 | | Ostatní nemocnice | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci | | | | | | | | v tis. Kč | | 0 | |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci** | | | | | | | | **v tis. Kč** | | **1 500** | |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | | | | | | | | v tis. Kč | | 1 500 | |
| Celkové náklady akce | | | | | | | | v tis. Kč | | 1 500 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | | | | | | 5014/2022/045 | | | | |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:** | | | | | | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | | | | | | Stávající prostory pro ukládání a archivaci zdravotnické dokumentace jsou nedostatečné, a proto bude pro potřebu archivu využit volný objekt bývalé základní školy v Opavě (č.p. 467/18, parc.165, Olomoucká ulice). Postupně budou v areálu bývalé školy pro potřeby archivu nejprve adaptovány prostory tělocvičny a následně v dalších etapách i prostory v 1.NP až 4.NP. Adaptace budovy spolu s instalací provozního výtahu umožní z dlouhodobého hlediska kapacitně plně vyhovující archivaci zdravotnické dokumentace a rovněž umožní přemístění archivované dokumentace ze vzdáleného objektu v katastru obce Jelenice, která je navíc v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | | | | | | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | | | | | | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | | | | | | 2023 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | | | | | | - | | | | |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* | | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | | | | | | - | | | | |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* | | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | | | | | | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**  4 | OIM neposuzuje | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | MEC neposuzuje | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORJ | | 07 | Odbor investiční a majetkový | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | | | | | Pavilon O – Instalace systému výměny vzduchu | | | | **Číslo akce** | | 4491 |
| **Název příspěvkové organizace** | | | | | Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf** | | | | 3522 | | Ostatní nemocnice | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci | | | | | | | | v tis. Kč | | 0 | |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci** | | | | | | | | **v tis. Kč** | | **2 400** | |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | | | | | | | | v tis. Kč | | 2 400 | |
| Celkové náklady akce | | | | | | | | v tis. Kč | | 2 600 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | | | | | | 5014/2023/016 | | | | |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:** | | | | | | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | | | | | | Pracoviště patologie se nachází ve 2.NP budovy O, kde je umístěna řada laboratoří a současně zázemí pro personál. Vzhledem k výskytu nebezpečných chemických látek, se kterými se v laboratořích patologie pracuje, je celé oddělení zařazeno mezi riziková pracoviště. Vzhledem ke skutečnosti, že v současnosti v těchto prostorách není instalován žádný řízený systém výměny vzduchu, dochází neustálým přirozeným větráním okny k velkým únikům tepla.  V rámci akce bude realizována nová vzduchotechnika, která řeší řízenou nucenou výměnu vzduchu vč. ohřevu přívodního vzduchu. Samostatně je tak řešena technologická vzduchotechnika pro odtah výparů z chemických látek používaných v laboratořích a výměna vzduchu pro pracoviště a zázemí personálu. | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | | | | | | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | | | | | | V roce 2023: 200 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | | | | | | 2023 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | | | | | | - | | | | |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* | | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | | | | | | - | | | | |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* | | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | | | | | | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**  4 | OIM neposuzuje | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Nízko energeticky účinné opatření | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORJ | | 07 | Odbor investiční a majetkový | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | | | | | Pavilon W - stavební úpravy a přístavba | | | | **Číslo akce** | | 4490 |
| **Název příspěvkové organizace** | | | | | Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf** | | | | 3522 | | Ostatní nemocnice | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci | | | | | | | | v tis. Kč | | 0 | |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci** | | | | | | | | **v tis. Kč** | | **9 000** | |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | | | | | | | | v tis. Kč | | 9 000 | |
| Celkové náklady akce | | | | | | | | v tis. Kč | | 9 240 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | | | | | | 5014/2022/008 | | | | |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:** | | | | | | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | | | | | | Objekt pavilonu W má optimální polohu v rámci areálu nemocnice  a umožňuje jednoduchými stavebními úpravami řešení nových provozních požadavků nemocnice. Projektová dokumentace vypracovaná v roce 2022 navrhuje stavební úpravy pavilonu W za účelem zřízení centrálního odběrového centra, umístění pracoviště sester dietologie a umístění pracoviště městské policie.  V rámci akce budou provedeny nejenom vnitřní stavební úpravy dispozic spojené se změnou užívání objektu, ale objekt bude rekonstruován i z důvodu sanací vlhkosti v suterénu, úpravy degradovaných fasád  a výměny všech venkovních výplní. V rámci přístavby nového vstupu k objektu budou řešeny i navazující zpevněné plochy z pohledu přístupu handicapovaných osob.  Projektová dokumentace byla zajištěna v roce 2022 z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | | | | | | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | | | | | | 2022: 240 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | | | | | | 2022 - 2023 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | | | | | |  | | | | |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* | | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | | | | | | - | | | | | |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* | | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | | | | | | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**  4 | OIM neposuzuje | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Středně energeticky účinné opatření | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORJ | | 9 | Odbor zdravotnictví | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | | | | | Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem Slezské nemocnice v Opavě | | | | **Číslo akce** | | 7056 |
| **Název příspěvkové organizace** | | | | | Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf** | | | | 3522 | | Ostatní nemocnice | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Upravený rozpočet 2023 k 9. 5. 2023 na akci | | | | | | | | v tis. Kč | | 0 | |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22. 5. 2023 na akci** | | | | | | | | **v tis. Kč** | | **15 000** | |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | | | | | | | | v tis. Kč | | 15 000 | |
| Celkové náklady akce | | | | | | | | v tis. Kč | | 178 320 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | | | | | | **5014/2015/022 15.000 tis. Kč** | | | | |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:** | | | | | | 2014/2020/042 – 23.915,90 tis. Kč, RK č. 58/4274 ze dne 12.12.2022 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | | | | | | Hlavním cílem projektu **„Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem Slezské nemocnice v Opavě“** je zvýšení kvality poskytované léčebné péče v SNO prostřednictvím rekonstrukce a modernizace pracovišť včetně pořízení přístrojového vybavení.  **Celkové náklady projektu** jsou ve výši cca **178.320 tis. Kč**, z toho **149.996 tis. Kč** **je dotace** v rámci REACT-EU výzvy č. 98., v rámci které je pro přístrojové vybavení vyhrazeno cca 115.796 tis. Kč a pro stavební úpravy je vyhrazena částka ve výši cca 34.200 tis. Kč. Z **vlastních zdrojů** nemocnice hradí cca **13.324 tis. Kč**.  Finanční prostředky ve výši **15.000 tis. Kč z rozpočtu kraje** jsou určeny k financování nezpůsobilých a ostatních výdajů akce **Pavilon V/D – úpravy lůžkové části chirurgie a přístavba**, realizované v rámci projektu. Nezpůsobilé výdaje jsou ve výši 5.000 tis. Kč určeny na stavební dozor a související činnosti, ostatní výdaje ve výši 10.000 tis. Kč na financování přístavby.  Pavilon V/D je lůžkovou částí oddělení chirurgie. Jedná se o podsklepenou budovu o 3.NP. V každém podlaží se nachází lůžková část chirurgie. Záměrem akce je oddělení pacientů v dílčích podlažích dle stupně zdravotnické klasifikace (1.NP - septická, 2.NP - mezoseptická a 3.NP - aseptická část).  V rámci této akce budou ve stávajícím pavilonu provedeny stavební úpravy a přístavba ke stávajícímu oddělení pro vytvoření dispozic nových ošetřoven.  **Stavební úpravy** spočívají v úpravách lůžkové části pacientů - pokoje pacientů s vlastním sociálním zařízením a koupelnou, celková kapacita 20 lůžek/podlaží (1NP-3NP = 60 lůžek). Rovněž budou provedeny místnosti pro odpady, sklady léčiv a materiálu.  **Přístavba** - pro vytvoření nových pracovišť sester/ošetřoven, které budou navazovat na vnitřní úpravy jednotlivých podlaží.  Akce se realizuje dle současných hygienických požadavků na chod lůžkového oddělení chirurgických oborů. Je soutěžena spolu s přístavbou jako 1 zakázka obsahující 2 smlouvy dle 2 rozpočtů. | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | | | | | | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | | | | | | V roce 2022:  3.122,00 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace  23.915,90 tis. Kč dotace REACT-EU výzva č. 98  V roce 2023:  10.202,18 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace  126.080,12 tis. Kč dotace REACT-EU výzva č. 98 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | | | | | | 2021 – 2024 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | | | | | | - | | | | |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* | | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | | | | | | - | | | | |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* | | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Celkové předpokládané náklady akce:** | | | | | |  | | | | | |
|  | *pozn.: náklady na realizaci celé akce s příp. nutností zajištění dalších zdrojů* | | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **9.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | | | | | | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**  4 | OIM neposuzuje | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | MEC neposuzuje | | | | | |