ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 13

Datum konání: 7.9.2023

Materiál č.: 9/3

Název: Návrh na ukončení přípravy projektu „Vzdělávací centrum POHO ENVI – Areál zámku Doubrava

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Dominika Vašnovská, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/5480 ze dne 7.8.2023

  - rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Vzdělávací centrum POHO ENVI – Areál zámku Doubrava“ připravovaného k předložení do Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizací projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů nebo národních dotačních programů.

Na základě bodu 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1125 ze dne 10. 3. 2023 (materiál č. 9/6) byla zahájena příprava projektu „Vzdělávací centrum POHO ENVI – Areál zámku Doubrava“ (dále jen „projekt“).

Hlavním cílem projektu měla být revitalizace zámku Doubrava a přilehlého areálu zámku, ve kterém by vzniklo vzdělávací centrum environmentální a klimatické osvěty, se zaměřením na realizaci krátkodobých ekologických výukových programů pro děti a mládež, vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky, organizaci vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost a propagaci udržitelného rozvoje.

Projekt měl být předložen do tematické výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 v oblasti Obnova území ve dvou fázích. V první fázi mělo být požádáno o podporu na vyhotovení projektové dokumentace v rámci výzvy „Příprava projektů“ a ve druhé fázi pak o podporu na realizaci projektu ve výzvě „Veřejné služby, kultura, sport a rekreace“.

Po rozhodnutí zastupitelstva kraje bylo připravováno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace stavebních úprav zámku, které měly být předmětem projektu tak, aby žádost o podporu projektu a jeho vlastní realizace mohly být provedeny ve lhůtách předpokládaných Operačním programem Spravedlivá transformace 2021-2027.

Zároveň pokračovalo jednání s vedením obce Doubrava o převodu projektem dotčených nemovitostí do majetku kraje. S ohledem na zaměření projektu, jednání s předcházející reprezentací obce v rámci zpracování studie proveditelnosti a také s ohledem na velikost investičních i provozních nákladů projektu Moravskoslezský kraj předpokládal bezúplatný převod dotčených nemovitostí. Zastupitelstvo obce Doubrava však záměr bezúplatného převodu části areálu Zámku Doubrava do vlastnictví Moravskoslezského kraje a záměr výpůjčky přilehlých pozemků k areálu Zámku Doubrava na dobu 20 let v rozsahu potřebném pro realizaci a provozní fázi projektu neschválilo a současně radě obce uložilo ukončit jednání s Moravskoslezským krajem ve smyslu bezúplatného převodu a výpůjčky nemovitostí ve vlastnictví obce Doubrava v souvislosti s realizací projektu.

Dopad na rozpočet kraje:

V rámci projektu byla v souvislosti s přípravou žádosti o dotaci uzavřena objednávka na administraci veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace. Veřejná zakázka byla zrušena. Dle obchodních podmínek zastřešující rámcové smlouvy bude nutné administrátorovi uhradit závazek ve výši 57.475 Kč. V rozpočtu kraje na rok 2023 je na přípravu projektu alokována částka 2.000.000 Kč. Úspora bude po rozhodnutí orgánů kraje o ukončení přípravy projektu převedena na prostředky určené na přípravu projektů v rámci souhrnných rozpočtových úprav.

Z výše uvedených důvodů rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje ukončit přípravu projektu „Vzdělávací centrum POHO ENVI – Areál zámku Doubrava“.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje

- Číslo schůze: 75

- Datum konání: 7. 8. 2023

- Materiál č.: 9/7

- Název: Návrh na ukončení přípravy projektu „Vzdělávací centrum POHO ENVI – Areál zámku Doubrava“

- Číslo usnesení: 75/5480

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4604 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1125 ze dne 10.3.2023

  - bere na vědomí

informaci o stavu přípravy projektu „Vzdělávací centrum POHO ENVI – Areál zámku Doubrava“ dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Vzdělávací centrum POHO ENVI – Areál zámku Doubrava“ připravovaného k předložení do Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027

  - rozhodla

zrušit bod 3 usnesení rady kraje č. 62/4604 ze dne 20. 2. 2023 za podmínky rozhodnutí zastupitelstva kraje ukončit přípravu projektu „Vzdělávací centrum POHO ENVI – Areál zámku Doubrava“