ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 13

Datum konání: 7.9.2023

Materiál č.: 9/8

Název: Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu „Těšínské divadelní a kulturní centrum“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Michaela Bellová, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5577 ze dne 21. 8. 2023

  - rozhodlo

změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/743 ze dne 16. 6. 2022 výši profinancování a kofinancování projektu „Těšínské divadelní a kulturní centrum“ ze „150.000.000 Kč“ na „160.000.000“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborem kultury a památkové péče je připravován projekt „Těšínské divadelní a kulturní centrum“.

Těšínské divadelní a kulturní centrum

Hlavním cílem projektu je povýšit Těšínské divadlo na multioborové regionální kreativní centrum – Těšínské divadelní a kulturní centrum, které bude spojovat divadlo, knihovnu, hvězdárnu, edukační centrum a řemeslné dílny divadla. Současně bude propojovat subjekty z veřejnoprávní sféry (příspěvkové kulturní organizace, školy ZŠ, SŠ, VŠ aj.), nezávislé neziskové sféry a podnikatelského sektoru. Stávající budova Těšínského divadla bude v rámci projektu rekonstruována a v novém prostoru bude nabízet nad rámec současných aktivit více kulturních služeb nejen občanům spádové oblasti Těšínska. Zaměření centra bude zejména na mladou generaci a kulturně-vzdělávací aktivity (edukační programy a workshopy zaměřené na divadlo, řemesla, tvorbu a technologie; na literaturu; na vědu a astronomii a na komplexní vícedenní programy).

Projekt byl dne 12. 09. 2022 předložen do Národního plánu obnovy, komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, výzvy č. 0231/2022 – Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center. Výzva stanovila maximální výši podpory z Národního plánu obnovy až 100 % ze způsobilých výdajů projektu bez DPH a tak i byla koncipována předložená žádost o podporu projektu „Těšínské divadelní a kulturní centrum“. Ta byla vyhodnocena kladně a dne 15. 3. 2023 vydalo Ministerstvo kultury Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. Z342805000027 s přiznanou podporou projektu ve výši 111.570.248,00 Kč.

Během zpracování projektové dokumentace projektant v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo upozornil objednatele, že s přihlédnutím k aktuálním cenám ve stavebnictví nelze dodržet smlouvou daný maximální limit pro celkové náklady stavby 110 mil. Kč bez DPH a že v rámci studie není řešen bezbariérový přístup v objektu. Projektant předložil návrh vestavěného výtahu a odhadl výši investičních nákladů na jeho pořízení na cca 6,0 mil. Kč bez DPH. Spolu se započítáním cenového růstu původního objemu stavebních prací činí nová celková předpokládaná cena předmětné stavby 125 mil. Kč bez DPH.

Po započítání ostatních souvisejících nákladů projektu (zpracování projektové dokumentace, administrace VZ, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP, atd.) je orgánům kraje navrhováno navýšit profinancování-kofinancování projektu z původních 150 mil. Kč na 160 mil. Kč.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu	160.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu	111.570.248,00 Kč

- podíl prostředků z NPO (profinancování)	111.570.248,00 Kč

Neuznatelné náklady projektu	48.429.752,00 Kč

Do konce roku 2022 bylo v rámci projektu vyčerpáno celkem 109,20 tis. Kč. Potřebné finanční prostředky na úhradu výdajů realizovaných v roce 2023 jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 3.120,79 tis. Kč v odvětví kultury. Část finanční prostředků na realizaci projektu v následujících letech ve výši 133.830 tis. Kč je součástí schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2024-2026. Zbývající část je nárokována v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2024 a aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu na následující léta. Ve schváleném střednědobém výhledu Moravskoslezského kraje na léta 2024-2026 jsou plánovány prostředky ve výši 1,7 mld. Kč na nespecifikované výdaje. Příjem dotace je očekáván v roce 2024 a 2025 na základě předložených žádostí o platbu.

Vzhledem k výše uvedenému rada kraje navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o navýšení profinancování a kofinancování projektu „Těšínské divadelní a kulturní centrum“ dle návrhu usnesení č. 1 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	76

Datum konání:	21. 8. 2023

Materiál č.:	9/1

Název: 	       Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu „Těšínské divadelní a kulturní centrum“

Číslo usnesení: 	76/5577

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3126 ze dne 30.5.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/743 ze dne 16.6.2022

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/743 ze dne 16. 6. 2022 výši profinancování a kofinancování projektu „Těšínské divadelní a kulturní centrum“ ze „150.000.000 Kč“ na „160.000.000“ dle předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 07. 09. 2023