ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 14

Datum konání: 7.12.2023

Materiál č.: 4/4

Název: Prodloužení dotace Vodní záchranné službě

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost VZS ČČK Slezská Harta na prodloužení doby realizace projektu výstavby základny na vodním díle Slezská Harta

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje VZS ČČK Slezská Harta

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace

Příloha č. 4 - Návrh dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

Zpracovatel:

Bc. Tomáš Lasák, oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/5985 ze dne 20. 11. 2023

  - bere na vědomí

žádost Vodní záchranné služby ČČK Slezská Harta, pobočného spolku, na prodloužení doby realizace projektu výstavby základny na vodním díle Slezská Harta, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace Vodní záchranné služby ČČK Slezská Harta, pobočného spolku, IČO 70645493, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/279 ze dne 17. 6. 2021 a následně prodloužilo časovou použitelnost dotace usnesením č. 10/953 ze dne 15. 12. 2022, z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023“ na „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024“, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 03129/2021/KH, uzavřené dne 12. 7. 2021 s Vodní záchrannou službou ČČK Slezská Harta, pobočný spolek, IČO 70645493, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/279 ze dne 17. 6. 2021 rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci na úhradu výdajů spojených s výstavbou základny na vodním díle Slezská Harta Vodní záchranné službě Českého červeného kříže (dále jen „VZS ČČK“) ve výši 500 tis. Kč s termínem realizace od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.

Z důvodu následků nemoci Covid-19 byl následně usnesením č. 10/953 ze dne 15. 12. 2022 prodloužen termín realizace projektu do 31. 12. 2023.

VZS ČČK se svým dopisem ze dne 19. 9. 2023 obrátila na Moravskoslezský kraj s žádostí o prodloužení termínu projektu „Investiční dotace – Výstavba Základny na VD Slezská Harta“ do 31. 12. 2024. Důvodem žádosti je prodloužení doby výstavby z důvodu nedodržení termínů ze strany dodavatele a přerušení prací v období letní turistické sezóny.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost VZS ČČK Slezská Harta, pobočného spolku, rozhodnout prodloužit termín realizace projektu Vodní záchranné službě a rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	<nezadáno>

Datum konání:	20.11.2023

Materiál č.:		4/6

Název:		Prodloužení dotace Vodní záchranné službě

Číslo usnesení: 	82/5985

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/279 ze dne 17.6.2021

č. 10/953 ze dne 15.12.2022

  - bere na vědomí

žádost Vodní záchranné služby ČČK Slezská Harta, pobočného spolku, na prodloužení doby realizace projektu výstavby základny na vodním díle Slezská Harta, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace Vodní záchranné služby ČČK Slezská Harta, pobočného spolku, IČO 70645493, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/279 ze dne 17. 6. 2021 a následně prodloužilo časovou použitelnost dotace usnesením č. 10/953 ze dne 15. 12. 2022, z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023“ na „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 03129/2021/KH, uzavřené dne 12. 7. 2021 s Vodní záchrannou službou ČČK Slezská Harta, pobočný spolek, IČO 70645493, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 7. 12. 2023