ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 14

Datum konání: 7.12.2023

Materiál č.: 4/6

Název: Prodloužení dotace obci Kateřinice

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obce Kateřinice na prodloužení doby realizace projektu stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Kateřinice

Příloha č. 3 - Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace obci Kateřinice

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

Zpracovatel:

Bc. Tomáš Lasák, oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/5982 ze dne 20. 11. 2023

bere na vědomí

žádost obce Kateřinice o prodloužení doby realizace projektu stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace obci Kateřinice, IČO 00600784, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022, bod 1) písmeno h) z „od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 30. 4. 2024“, dle předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 03161/2022/KH, uzavřené dne 12. 9. 2022 s obcí Kateřinice, IČO 00600784, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo 8/712 ze dne 16. 6. 2022 rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci obci Kateřinice ve výši 50 % dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS“) maximálně však ve výši 2.250.000 Kč na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce s termínem realizace od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.

Obec Kateřinice požaduje prodloužení termínu realizace akce do 30. 4. 2024. Termín byl takto nastaven z důvodu opakovaného výběrového řízení. Další důvodem pro posunutí termínu byla časová náročnost posunutí přeložky stávajícího vedení.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost obce Kateřinice na prodloužení doby realizace projektu, rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace a rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	<nezadáno>

Datum konání:	20.11.2023

Materiál č.:		4/3

Název:		Prodloužení dotace obci Kateřinice

Číslo usnesení: 	82/5982

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/712 ze dne 16.6.2022

  - bere na vědomí

žádost obce Kateřinice o prodloužení doby realizace projektu stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace obci Kateřinice, IČO 00600784, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022, bod 1) písmeno h) z „od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 30. 4. 2024“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 03161/2022/KH, uzavřené dne 12. 9. 2022 s obcí Kateřinice, IČO 00600784, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.:	 Jan Krkoška, MBA

Termín: 7. 12. 2023