ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 14

Datum konání: 7.12.2023

Materiál č.: 9/1

Název: Zahájení přípravy, profinancování a vyčlenění projektů energetických úspor“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam 22 projektů

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Michal Kuchár, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

80/5876 ze dne 23. 10. 2023

k usnesení rady kraje

81/5944 ze dne 6. 11. 2023

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „GaSPŠ - Instalace FVE metodou Design & Build“ s předpokládanými náklady projektu 4.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2023 – 2024

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „GaSPŠ - Instalace FVE metodou Design & Build“ v letech 2023 – 2024 ve výši 4.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

u projektu „GaSPŠ - Instalace FVE metodou Design & Build“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 4.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2023 – 2024 v případě nevyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci nebo nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „SSMSK - Instalace FVE metodou Design & Build“ s předpokládanými náklady projektu 3.600.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2023 - 2024

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „SSMSK - Instalace FVE metodou Design & Build“ v letech 2023 - 2024 ve výši 3.600.000 Kč dle předloženého materiálu

  - souhlasí

u projektu „SSMSK - Instalace FVE metodou Design & Build“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 3.600.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2023 – 2024 v případě nevyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci nebo nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „SŠSaP - Instalace FVE metodou Design & Build“ s předpokládanými náklady projektu 3.200.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2023 - 2024

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „SŠSaP - Instalace FVE metodou Design & Build“ v letech 2023 - 2024 ve výši 3.200.000 Kč dle předloženého materiálu

  - souhlasí

u projektu „SŠSaP - Instalace FVE metodou Design & Build“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 3.200.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2023 – 2024 v případě nevyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci nebo nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Harmonie - Instalace FVE metodou Design & Build“ s předpokládanými náklady projektu 2.400.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2023 – 2024

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Harmonie - Instalace FVE metodou Design & Build“ v letech 2023 - 2024 ve výši 2.400.000 Kč dle předloženého materiálu

  - souhlasí

u projektu „Harmonie - Instalace FVE metodou Design & Build“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 2.400.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2023 – 2024 v případě nevyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci nebo nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Náš svět - Instalace FVE metodou Design & Build“ s předpokládanými náklady projektu 4.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2023 - 2024

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Náš svět - Instalace FVE metodou Design & Build“ v letech 2023 - 2024 ve výši 4.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - souhlasí

u projektu „Náš svět - Instalace FVE metodou Design & Build“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 4.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2023 – 2024 v případě nevyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci nebo nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

vyčlenit projekty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, financovatelné z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách zřizovaných Moravskoslezským krajem – VI. etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1358 ze dne 7. 9. 2023

Důvodová zpráva

k bodům 1) – 15) návrhu usnesení:

O připravované realizaci projektu, jehož cílem je instalace co největšího počtu fotovoltaických elektráren v budovách v majetku Moravskoslezského kraje, byla informována rada kraje v rámci materiálu č. 5/1, který byl projednán na schůzi rady kraje dne 19. 12. 2022. Moravskoslezským energetickým centrem byly vytipovány akce, u nichž je možné zahájit realizaci a je potenciálně možné obdržet dotaci.

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem energetiky, průmyslu a chytrého regionu a odborem investičním a majetkovým, na základě odborného stanoviska a doporučení Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace kraje, zahájil kroky k přípravě 5 projektů na pořízení a instalaci fotovoltaických elektráren (FVE) na budovy příspěvkových organizací. V současné době však není jisté, zda a ze kterého operačního programu bude projekty možné spolufinancovat. Dle předběžných informací předpokládáme možnost využití Operačního programu Životní prostředí nebo Modernizačního fondu. Podrobnější informace o dotačních možnostech nejsou v tuto chvíli známy. Na realizaci projektů, nyní vedených jako akce reprodukce majetku kraje, jsou vyčleněny finanční prostředky a jejich realizace tedy proběhne i v případě nevyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci nebo v případě nepřidělení dotace. Při realizaci projektů bude, zejména z důvodu časové úspory, využita metoda Design & Build, která je charakteristická tím, že odpovědnost za zpracování projektové dokumentace projektu a tím i za celkovou kvalitu provedení je přenesena na zhotovitele stavby. V současné době probíhá příprava podkladů pro vyhlášení veřejných zakázek na zpracování projektové dokumentace a výběr zhotovitele. Materiál je předkládán orgánům kraje, aby bylo možné, v případě vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci, projekty ihned odeslat k hodnocení.

Instalací FVE systému nejen využíváme obnovitelný zdroj energie, ale také snižujeme uhlíkovou stopu. Výhodou navrženého systému je jeho bezúdržbovost.

Jedná se o následující projekty:

GaSPŠ - Instalace FVE metodou Design & Build

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, p. o. instalací fotovoltaického systému dosáhne snížení nákladů na spotřebu elektrické energie. Součástí návrhu je i ukládání vyrobené energie do bateriového systému, což umožňuje využití vyrobené energie v době, kdy výroba elektřiny neprobíhá. Jedná se o budovu na parc. č. st. 1498/1, k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, která byla vytipována organizací Moravskoslezské energetické centrum, p. o., jako vhodná budova k instalaci FVE formou Design & Build. Budova má již kladný statický posudek, místnost pro umístění baterie a měniče, hlavní rozvaděč je po rekonstrukci a FVE panely budou vhodně orientovány.

SSMSK - Instalace FVE metodou Design & Build

Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. instalací fotovoltaického systému dosáhne snížení nákladů na spotřebu elektrické energie ve svých budovách. Součástí návrhu je i ukládání vyrobené energie do bateriového systému, což umožňuje využití vyrobené energie v době, kdy výroba elektřiny neprobíhá. Jedná se o budovy střediska Nový Jičín (parc. č. 761/1, hlavní budova část A a B) a hlavní budovu střediska Frýdek-Místek (parc. č. 727), které byly vytipovány organizací Moravskoslezské energetické centrum, p. o., jako vhodné budovy k instalaci FVE formou Design & Build. Obě budovy mají již kladný statický posudek, vhodnou místnost pro umístění baterií a měničů a ideální orientaci FVE panelů.

SŠSaP - Instalace FVE metodou Design & Build

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, p. o. instalací fotovoltaického systému dosáhne snížení nákladů na spotřebu elektrické energie. Součástí návrhu je i ukládání vyrobené energie do bateriového systému, což umožňuje využití vyrobené energie v době, kdy výroba elektřiny neprobíhá. Jedná se o budovu na ulici Příčné (parc. č. 836), která byla vytipována organizací Moravskoslezské energetické centrum, p. o., jako vhodná budova k instalaci FVE metodou Design & Build. Budova má již kladný statický posudek, místnost pro umístění baterie a měniče a FVE panely budou vhodně orientovány.

Harmonie - Instalace FVE metodou Design & Build

Organizace Harmonie, p. o. instalací fotovoltaického systému dosáhne snížení nákladů na spotřebu elektrické energie v budovách na ulici Blahoslavově. Součástí návrhu je i ukládání vyrobené energie do bateriového systému, což umožňuje využití vyrobené energie v době, kdy výroba elektřiny neprobíhá. Jedná se o tři budovy na ulici Blahoslavově v Krnově na parc. č. 619/13; parc. č. 619/12 a parc. č. 619/11, vše v k. ú. Opava-Předměstí, které byly vytipovány organizací Moravskoslezské energetické centrum, p. o., jako vhodné budovy k instalaci FVE metodou Design & Build. Budovy mají již kladný statický posudek, místnost pro umístění baterie a měniče, FVE panely budou vhodně orientovány a budovy mají již kompletní přípravu pro instalaci FVE.

Náš svět - Instalace FVE metodou Design & Build

Organizace Náš svět, p. o. instalací fotovoltaického systému dosáhne snížení nákladů na spotřebu elektrické energie ve třech budovách. Součástí návrhu je i ukládání vyrobené energie do bateriového systému, což umožňuje využití vyrobené energie v době, kdy výroba elektřiny neprobíhá. Jedná se o tři budovy v Pržně (objekt RD na parc. č. 812/52; garáž na parc. č. 812/57 a budova zemědělské terapie na parc. č. 812/55), které byly vytipovány organizací Moravskoslezské energetické centrum, p. o., jako vhodné budovy k instalaci FVE metodou Design & Build. Budovy mají již kladný statický posudek, místnosti pro umístění baterií a měničů a FVE panely budou vhodně orientovány.

Dopad na rozpočet kraje

Finanční prostředky ve výši 17.200 tis. Kč na přípravu a realizaci uvedených projektů jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2023 v odvětví chytrý region v rámci akce „Realizace energeticky úsporných opatření na budovách v majetku MSK“. Finanční prostředky budou účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2024. V případě schválení dotace na akce budou použity k financování dalších úsporných opatření na budovách v majetku MSK.

Rada kraje svým usnesením č. 80/5876 ze dne 23. 10. 2023 doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu a profinancovat a kofinancovat aktivity 5 výše zmíněných projektů.

Důvodová zpráva k bodu 16) návrhu usnesení:

Přípravu souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ schválilo zastupitelstvo kraje dne 7. 9. 2023 usnesením č. 13/1358 (materiál č. 9/2).

V rámci tohoto materiálu byl schválen indikativní seznam jednotlivých projektů, který byl v souladu s uvedeným materiálem aktualizován a doplněn na základě provedené pasportizace dotčených objektů a vyhodnocení zpracovaného Moravskoslezským energetickým centrem, které vždy vzalo do úvahy stavebně technický stav objektů, efektivní energeticky úsporná opatření a pravděpodobnost získání dotace v souladu s podmínkami OPŽP.

Aktuální seznam obsahuje 22 projektů (viz příloha č. 1 tohoto materiálu), u kterých bude po zpracování jednostupňové projektové dokumentace včetně energetického posudku zpracována žádost o poskytnutí dotace. Předpokládá se, že tyto projekty budou předloženy do 37. výzvy OPŽP. Příjem žádostí o dotaci aktuálně probíhá a měl by být ukončen 1. 3. 2024. Výzva je vyhlášena jako nesoutěžní, tj. projekty budou hodnoceny průběžně, chronologicky dle termínu jejich předložení. V případě vyčerpání alokace může poskytovatel dotace předčasně ukončit příjem žádostí. S ohledem na výše uvedené skutečnosti (zejména termín ukončení výzvy) přípravu projektových dokumentací zajišťují příslušné příspěvkové organizace.

Vzhledem k záměru předložit 22 samostatných projektů energetických úspor školských objektů do 37. výzvy OPŽP, je zastupitelstvu kraje předkládán návrh rozhodnutí o vyčlenění těchto samostatných akcí ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách zřizovaných Moravskoslezským krajem – VI. etapa“.

Předmětem projektů budou energeticky úsporná opatření navrhovaná Moravskoslezským energetickým centrem, tedy především zateplení obvodového pláště budov, výměna oken a dveří, zateplení střech, instalace fotovoltaiky, rekuperace a případně opatření na zdrojích tepla či systému vytápění objektů a jejich regulace.

Dopad na rozpočet kraje

Výdaje na přípravnou fázi (zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a BOZP) v souhrnné výši 13.950tis.Kč budou hrazeny příspěvkovými organizacemi. Část výdajů pokryjí příspěvkové organizace z vlastních zdrojů, část ve výši 2.925 tis. Kč jim bude poskytnuta formou investičního příspěvku z rozpočtu kraje do fondu investic v rozsahu dle přílohy č. 1 navrhovaného usnesení. Finanční prostředky na úhradu investičního příspěvku budou zajištěny rozpočtovým opatřením dle bodu 3) návrhu usnesení z prostředků určených na přípravu projektů.

V souladu s materiálem č. 10/8 pro jednání zastupitelstva kraje dne 15. 12. 2022 bude zajištění finančních prostředků na samotnou realizaci projektů řešeno orgány kraje při rozhodování o profinancování a kofinancování jednotlivých projektů po skončení projektové přípravy, která upřesní předpokládané realizační náklady.

Rada kraje svým usnesením č. 81/5944 ze dne 6. 11. 2023 doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout vyčlenit projekty dle navrhovaného usnesení č. 16.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 80

Datum konání: 23. 10. 2023

Materiál č.:	9/5

Název: Zahájení přípravy, kofinancování a profinancování 5 projektů z oblasti energetických úspor

Číslo usnesení: 80/5876

- Rada kraje

  - bere na vědomí

informaci o stavu přípravy projektů z oblasti energetických úspor dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „GaSPŠ - Instalace FVE metodou Design & Build“ s předpokládanými náklady projektu 4.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2023 – 2024

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „GaSPŠ - Instalace FVE metodou Design & Build“ v letech 2023 – 2024 ve výši 4.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „GaSPŠ - Instalace FVE metodou Design & Build“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 4.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2023 – 2024 v případě nevyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci nebo nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „SSMSK - Instalace FVE metodou Design & Build“ s předpokládanými náklady projektu 3.600.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2023 - 2024

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „SSMSK - Instalace FVE metodou Design & Build“ v letech 2023 - 2024 ve výši 3.600.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „SSMSK - Instalace FVE metodou Design & Build“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 3.600.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2023 – 2024 v případě nevyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci nebo nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „SŠSaP - Instalace FVE metodou Design & Build“ s předpokládanými náklady projektu 3.200.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2023 - 2024

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „SŠSaP - Instalace FVE metodou Design & Build“ v letech 2023 - 2024 ve výši 3.200.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „SŠSaP - Instalace FVE metodou Design & Build“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 3.200.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2023 – 2024 v případě nevyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci nebo nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Harmonie - Instalace FVE metodou Design & Build“ s předpokládanými náklady projektu 2.400.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2023 - 2024

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Harmonie - Instalace FVE metodou Design & Build“ v letech 2023 - 2024 ve výši 2.400.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Harmonie - Instalace FVE metodou Design & Build“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 2.400.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2023 – 2024 v případě nevyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci nebo nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Náš svět - Instalace FVE metodou Design & Build“ s předpokládanými náklady projektu 4.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2023 - 2024

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Náš svět - Instalace FVE metodou Design & Build“ v letech 2023 - 2024 ve výši 4.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

souhlasit u projektu „Náš svět - Instalace FVE metodou Design & Build“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 4.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2023 – 2024 v případě nevyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci nebo nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 2) až 16) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 7. 12. 2023

Číslo zasedání: 81

Datum konání: 6. 11. 2023

Materiál č.:	9/3

Název: Návrh na vyčlenění projektů a úpravu závazného ukazatele energetických úspor - VI. etapa vybraným příspěvkovým organizacím v oblasti školství

Číslo usnesení: 81/5944

- Rada kraje

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout vyčlenit projekty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, financovatelné z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách zřizovaných Moravskoslezským krajem – VI. etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1358 ze dne 7. 9. 2023

  - schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ v rámci projektu „Energetické úspory ve školách zřizovaných Moravskoslezským krajem – VI. etapa“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

  - schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

2.925,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3122 -	Střední odborné školy 	o	421,00 tis. Kč

na § 3124 -	Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

724,00 tis. Kč

na § 3127 - 	Střední školy	o	330,00 tis. Kč

na § 3146 - 	Zařízení výchovného poradenství	o	423,00 tis. Kč

na § 3231 -	Základní umělecké školy	o	1.027,00 tis. Kč

Celkem		o	2.925,00 tis. Kč

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 7. 12. 2023