**Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje**

**-----------------------------------------------------------------**

**ÚKOL, U KTERÉHO BYLA NAVRŽENA DALŠÍ KONTROLA PLNĚNÍ**

\*\*\*

**Číslo usnesení:** **18/603/1/ bod 4)**

ze dne 25. 9. 2003

**Materiál č.:** 34

**Název:** Návrh na vyslovení souhlasu vlastníka nemovitostí se stavbou „Dálnice D 47 stavba 47092 Bohumín státní hranice ČR/PR – změny silnic III/46813, III/46814, III/46815 a III/46818 ve vlastnictví MSK v souvislosti s přípravou stavby „Dálnice D 47 stavba 47092 Bohumín státní hranice ČR/PR“

Zastupitelstvo kraje

ukládá řediteli p. o. Správa silnic Moravskoslezského kraje předložit po dokončení stavby dle bodu 1) tohoto usnesení ZK návrh na majetkové vypořádání pozemků dotčených stavbou

*(ke stavbě „Dálnice D 47, stavba 47092 Bohumín – státní hranice ČR/PR“)*

Zodpovídá: Ing. T. Böhm, ředitel p. o. SSMSK

Vyřizuje: odbor dopravy a silničního hospodářství

Termín: po dokončení stavby

**Způsob plnění:**

Moravskoslezský kraj nabyl již všechny pozemky od ŘSD ČR po dokončené stavbě dálnice. Zbývá převést pozemky na ŘSD ČR. Byla sepsána darovací smlouva č. KI/11/j/2020/Bra, podepsaná ze strany SSMSK 15. 6. 2021 a zaslána k podpisu na ŘSD ČR správa Brno.

V současné době probíhá změna statusu z ŘSD ČR na ŘSD s. p. a zpracovávají se nové metodické pokyny. Jakmile bude vše dokončeno, bude sepsána nová smlouva s novou hlavičkou.

**ÚKOL TRVÁ – DALŠÍ KONTROLA: 12/2024**

\*\*\*