ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 15

Datum konání: 7.3.2024

Materiál č.: 4/10

Název: Návrh na poskytnutí dotací a úprava podmínek dotačních smluv v dotačním programu Podpora cykloturistiky

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam žadatelů 1. skupina  - příloha k usnesení č. 1

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy

Příloha č. 3 - Výpis z usnesení komise

Příloha č. 4 - Žádost o změnu Fulnek

Příloha č. 5 - Smlouva Fulnek

Příloha č. 6 - Návrh dodatku Fulnek

Příloha č. 7 - Žádost o změnu Jablunkov

Příloha č. 8 - Smlouva Jablunkov

Příloha č. 9 - návrh dodatku Jablunkov

Příloha č. 10 - žádost o změnu Baška

Příloha č. 11 - Smlouva Baška

Příloha č. 12 - Návrh dodatku Baška

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

Zpracovatel:

Mgr. Lucie Čížková, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/5990 ze dne 20. 11. 2023

č. 89/6521 ze dne 19. 2. 2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/772 ze dne 16. 6. 2022

č. 9/873 ze dne 15. 9. 2022

č. 11/1141 ze dne 10. 3. 2023

č. 14/1454 ze dne 7. 12. 2023

  - rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2024+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - rozhodlo

dofinancovat dotační program „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2024+“ z rozpočtu kraje na rok 2025 ve výši 300.000 Kč

  - bere na vědomí

- žádost města Fulnek, IČO 00297861, o prodloužení termínu realizace projektu „Kombinovaná cyklostezka Fulnek— Děrné“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- žádost města Jablunkov, IČO 00296759, o prodloužení termínu realizace projektu „Projektová dokumentace - Stezka pro chodce a cyklisty vč. lávky v Jablunkově“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- žádost obce Baška, IČO 00296511, o prodloužení termínu realizace projektu „Cyklostezka „Baška, lávka u železniční stanice — Pržno“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02137/2023/RRC, s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 05840/2022/RRC městem Jablunkov, IČO 00296759, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02488/2022/RRC s obcí Baška, IČO 00296511, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

  - rozhodlo

dofinancovat dotační program „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ z rozpočtu kraje na rok 2025 ve výši 200.000 Kč a z rozpočtu kraje na rok 2026 ve výši 200.000 Kč

Důvodová zpráva:

K bodu 1 a 2 návrhu usnesení

Rada kraje rozhodla o vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2024+“ (dále jen „Program“) a schválila jeho podmínky a návrh smlouvy na své schůzi dne 20. 11. 2023 usnesením č. 82/5990. Tento dotační program byl rozčleněn na 3 dotační tituly:

- Dotační titul č. 1: „Projektová dokumentace “;

- Dotační titul č. 2: „Cyklistická infrastruktura“

- Dotační titul č. 3: „Doprovodná infrastruktura“.

Na realizaci Programu je ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2024 vyčleněno 20.500.000 Kč. V rámci 1. skupiny příjímání žádostí do Programu byly předloženy 3 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 1.936.500 Kč.

| Informace k dotačnímu titulu |  | Žádosti podané v dotačním titulu |  | Žádosti splňující kritéria přijatelnosti |  | Návrh na poskytnutí dotace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Alokace | Počet | Požadavek na dotaci v Kč | Počet | Požadavek na dotaci v Kč | Počet | Výše schválených prostředků v Kč |
| 1.skupina žádostí předložených do 31. 1. 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Název | Alokace | Počet | Požadavek na dotaci v Kč | Počet | Požadavek na dotaci v Kč | Počet | Návrh na schválení dotace v Kč |
| DT 1 | 20.500.000 | 1 | 145.000 | 1 | 145.000 | 1 | 145.000 |
| DT 2 |  | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 |
| DT 3 |  | 1 | 291.500 | 1 | 291.500 | 1 | 291.500 |
| Celkem |  | 3 | 1.936.500 | 3 | 1.936.500 | 3 | 1.936.500 |

Výběr žádostí byl proveden v souladu s kritérii přijatelnosti, která byla v rámci Programu schválena radou kraje při jeho vyhlašování.

Na základě došlých žádostí se navrhuje poskytnout investiční dotaci:

- 1 žadateli v celkové výši 145.000 Kč v rámci dotačního titulu č. 1,

- 1 žadateli v celkové výši 1.500.000 Kč v rámci dotačního titulu č. 2,

- 1 žadateli v celkové výši 291.500 Kč v rámci dotačního titulu č. 3.

K bodu 3a) a 4a) návrhu usnesení

Dne 30. 1. 2024 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost města Fulnek o prodloužení doby realizace projektu „Kombinovaná cyklostezka Fulnek— Děrné (dále jen „projekt“), který je realizován na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02137/2023/RRC, v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ (viz příloha č. 5).

Předmětem předložené žádosti je změna termínu ukončení realizace projektu z 29. 2. 2024 na 31. 10. 2024. Důvodem žádosti o posun termínu ukončení realizace projektu je prodloužení trvání stavebního řízení.

Dohoda o narovnání je součástí přílohy č. 6 předloženého materiálu. Návrh znění dohody byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodu 3b), 4b) a 5 návrhu usnesení

Dne 17. 1. 2024 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost města Jablunkov o prodloužení doby realizace projektu „Projektová dokumentace - Stezka pro chodce a cyklisty vč. lávky v Jablunkově“ (dále jen „projekt“), který je realizován na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 05840/2022/RRC, v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ (viz příloha č. 8).

Předmětem předložené žádosti je změna termínu ukončení realizace projektu z 31. 10. 2024 na 31. 10. 2025. Důvodem žádosti o posun termínu ukončení realizace projektu jsou komplikace v majetkoprávním vypořádání vlastnických vztahů na dotčených pozemcích. Z výše uvedeného důvodu se navrhuje zmírnit podmínky dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+.

Dohoda o narovnání je součástí přílohy č. 9 předloženého materiálu. Návrh znění dohody byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodu 3c), 4c) a 5 návrhu usnesení

- Dne 17. 1. 2024 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost obce Baška o prodloužení doby realizace projektu Cyklostezka „Baška, lávka u železniční stanice — Pržno“ (dále jen „projekt“), který je realizován na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02488/2022/RRC, v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ (viz příloha č. 11).

- Předmětem předložené žádosti je změna termínu ukončení realizace projektu z 30. 4. 2024 na 30. 4. 2026. Důvodem žádosti o posun termínu ukončení realizace projektu jsou komplikace při jednání s vlastníky dotčených pozemků.

- Dohoda o narovnání je součástí přílohy č. 12 předloženého materiálu. Návrh znění dohody byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 89

Datum konání: 19. 2. 2024

Materiál č.: 4/9

Název: Návrh na poskytnutí dotací a úprava podmínek dotačních smluv v dotačním programu Podpora cykloturistiky

Číslo usnesení: 89/6521

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/5990 ze dne 20.11.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/772 ze dne 16.6.2022

č. 9/873 ze dne 15.9.2022

č. 11/1141 ze dne 10.3.2023

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2024+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat dotační program „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2024+“ z rozpočtu kraje na rok 2025 ve výši 300.000 Kč

  - bere na vědomí

- žádost města Fulnek, IČO 00297861, o prodloužení termínu realizace projektu „Kombinovaná cyklostezka Fulnek— Děrné“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- žádost města Jablunkov, IČO 00296759, o prodloužení termínu realizace projektu „Projektová dokumentace - Stezka pro chodce a cyklisty vč. lávky v Jablunkově“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- žádost obce Baška, IČO 00296511, o prodloužení termínu realizace projektu „Cyklostezka „Baška, lávka u železniční stanice — Pržno“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02137/2023/RRC, s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 05840/2022/RRC městem Jablunkov, IČO 00296759, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02488/2022/RRC s obcí Baška, IČO 00296511, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat dotační program „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ z rozpočtu kraje na rok 2025 ve výši 200.000 Kč a z rozpočtu kraje na rok 2026 ve výši 200.000 Kč

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit žádost dle bodu 3. a návrhy dle bodů 1., 2., 4., 5. a 6 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 7. 3. 2024