Dohoda o narovnání

# I.
SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:		28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:		Ing. Šárkou Šimoňákovou, náměstkyní hejtmana kraje

IČ:			70890692

DIČ:		CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# obec Stěbořice

se sídlem:	Stěbořice 28, 747 51 Stěbořice

zastoupena:	Romanem Falharem, DiS, starostou

IČ:	00300691

DIČ:	CZ00300691

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., č. ú. 3820821/0100

(dále jen „příjemce“)

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2017 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01926/2017/RRC (dále jen „smlouva“), dne 1. 12. 2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu od Řídícího orgánu, že žádost, jejíž součástí bude projektová dokumentace spolufinancovaná z dotace poskytnuté na realizaci projektu „Kanalizace a ČOV obce Stěbořice a místních částí Jamnice, Nový Dvůr a Březová“ (dále jen „projekt“), realizovaného v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017“, splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti (dále jen „doklad od Řídícího orgánu“), do 31. 12. 2023. Dále bylo v rámci Dodatku č. 1 rozšířena možnost předložit žádost i do dotačních programů na národní úrovni.

- Dne 28. 12. 2023 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o zúžení povinnosti předložit žádost spolu se zpracovanou projektovou dokumentaci do některého z fondů Evropské unie nebo národních dotačních titulů (dále jen „EU/NDT“) pouze na projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí týkající se vybudování kanalizace a ČOV pro obec Stěbořice a místní části Jamnice a Březová, spojená s vyjádřením ochoty vrátit dotaci na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace  pro místní část Nový Dvůr, a o prodloužení lhůty pro doložení dokladu od Řídícího orgánu do 31. 12. 2024. Svou žádost odůvodnil nemožností získat v současné době stavební povolení pro plánovaný záměr vybudování kanalizace v této místní části, a to kvůli složitým majetkoprávním jednáním s majitelem jednoho z dotčených pozemků. Součástí žádosti je rovněž vyčíslení podílu na dotaci na zpracování projektové dokumentace. Náklady na vlastní zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci kanalizace v místní části Nový Dvůr byly vyčísleny kalkulací podle počtu obyvatel ve výši 113.714,29 Kč, dotace na tyto náklady ve výši 30,12 % pak činí 34.250,74 Kč. Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím lhůty pro doložení dokladu od Řídícího orgánu, stanovené ve smlouvě.

# III.
NAROVNÁNÍ

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly že nepředložení dokladu od Řídícího orgánu nebo kolaudačního rozhodnutí pro plánovaný záměr ve lhůtě do 31. 12. 2023 nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že za lhůtu pro doložení dokladu od Řídícího orgánu příslušného programu, že žádost, jejíž součástí bude projektová dokumentace spolufinancovaná z dotace poskytnuté na základě smlouvy, splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, nebo pro předložení kolaudačního rozhodnutí v případě, že projekt byl realizován na vlastní náklady příjemce, se považuje lhůta do 31. 12. 2024.

- Smluvní strany se dále dohodly, že:

  - za dotaci na úhradu uznatelných nákladů projektu se, po odečtení dotace ve výši 34.250,74 Kč, která byla určena na úhradu uznatelných nákladů na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci kanalizace v místní části Nový Dvůr,  považuje dotace ve výši 465.749,26 Kč,

  - zbývající část poskytnuté dotace vztahující se k projektové dokumentaci na vybudování kanalizace pro místní část Nový Dvůr ve výši 34.250,74 Kč příjemce vrátí poskytovateli na bankovní účet uvedený v článku I této dohody o narovnání ve lhůtě do 30 dnů od nabytí účinnosti této dohody pod variabilním symbolem 1661710564.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno vyhotovení.

- Dohoda bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne 7. 3. 2024.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č.……………. ze dne ………

| V Ostravě dne: |  |  |  | Ve Stěbořicích dne: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | za poskytovatele Ing. Šárka Šimoňáková náměstkyně hejtmana |  |  |  | za příjemce Roman Falhar, DiS starosta |  |

Tuto dohodu o narovnání je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat náměstkyně hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstkyně kraje podepisuje dohodu o narovnání hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.