DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo: 02932/2023/KPP

# I.
Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:	Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem, náměstkem hejtmana kraje

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

číslo účtu:	2106597481/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Město Kopřivnice

se sídlem:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

zastoupena:	Bc. Adamem Hanusem, starostou

IČO:	00298077

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1767241349/0800

(dále jen „příjemce“)

# II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 31. 7. 2023 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02932/2023/KPP (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci investiční dotaci ve výši 13.372.206 Kč (slovy třináctmilionůtřistasedmdesátdvatisícdvěstěšest korun českých) na realizaci projektu Modernizace Technického muzea v Kopřivnici (dále jen „projekt“) a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.

- Dne 18. 4. 2024 příjemce požádal v souvislosti s plněním Smlouvy o spolupráci při transformaci muzejnictví v Kopřivnici ev. č. 04191/2023/KPP a v důsledku změny způsobu zajištění stavebních úprav budovy technického muzea o změnu účelového určení poskytnuté dotace na realizaci projektu Předprostor Technického muzea v Kopřivnici. V současné době je připravován převod budovy technického muzea z majetku města Kopřivnice do vlastnictví kraje, který bude pokračovat v modernizaci expozice muzea a v souvisejících stavebních úpravách objektu. V souvislosti se změnou účelového určení příjemce zároveň požádal o prodloužení doby realizace projektu do 30. 5. 2026.

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, jak je uvedeno v čl. III tohoto dodatku.

# III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- V čl. IV smlouvy se mění odstavec 1 takto:

„1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci investiční dotaci na realizaci projektu Předprostor Technického muzea v Kopřivnici (dále jen „projekt“) ve výši 13.372.206 Kč (slovy třináctmilionůtřistasedmdesátdvatisícdvěstěšest korun českých) účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu vymezených v čl. VI této smlouvy.“

- V čl. IV smlouvy se odstavec 2 a odstavec 3 vypouštějí.

- V čl. V smlouvy se mění odstavec 3 písm. c) takto:

„c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 30. 5. 2026,“.

- V čl. V smlouvy se mění odstavec 3 písm. g) takto:

„předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31. 12. 2023, 31. 12. 2024 a 31. 12. 2025 nejpozději do 12. 1. následujícího kalendářního roku. Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu, dodáním do datové schránky poskytovatele nebo odesláním v systému ePodatelna Moravskoslezského kraje,“.

- V čl. V smlouvy se mění odstavec 3 písm. i) takto:

„předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., nejpozději do 30. 6. 2026. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu, dodáním do datové schránky poskytovatele nebo odesláním v systému ePodatelna Moravskoslezského kraje,“.

- V čl. V odst. 3 písm. j) smlouvy se text „kalkulace výše provozního zisku včetně přehledu o diskontovaných výnosech a diskontovaných provozních nákladech za příslušnou dobu životnosti projektu (v případě nejasností může být příjemce vyzván k upřesnění údajů o výši provozního zisku nebo předložení dalších účetních dokladů)“ vypouští.

- V čl. V smlouvy se odstavec 5, odstavec 6 a odstavec 7 vypouštějí.

- V čl. VI smlouvy se mění odstavec 1 písm. a) takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 7. 2023 do 30. 5. 2026,“.

- V čl. VI odst. 2 smlouvy se text „náklady na modernizaci budovy Technického muzea Tatra v Kopřivnici včetně stavebních úprav zázemí pro návštěvníky a prostor expoziční plochy“ nahrazuje textem „náklady na revitalizaci stávajícího veřejného prostranství před budovou Technického muzea Tatra v Kopřivnici, včetně rekonstrukce předprostoru hlavního vstupu do objektu, přístupového schodiště a bezbariérové rampy“.

- V čl. VII odst. 2 smlouvy se text „u vstupu do Technického muzea Tatra“ nahrazuje textem „na prostranství před budovou Technického muzea Tatra“.

- Smluvní strany prohlašují, že ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy tímto dodatkem neupravené se nemění.

# IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv provede poskytovatel.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …. ze dne …….

V Ostravě dne ………………                                                       	V …………………. dne ………………

………………………………………	…………………………………………

za poskytovatele	příjemce

Bc. Adam Hanus

starosta

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka hejtmana kraje podepisuje dodatek hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023