ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 17

Datum konání: 6.6.2024

Materiál č.: 9/12

Název: Příprava, financování a zahájení realizace investičních projektů v oblasti školství

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Jitka Vegrichtová, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 97/7081 ze dne 20. 5. 2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/515 ze dne 16. 12. 2021

č. 12/1242 ze dne 8. 6. 2023

č. 15/1625 ze dne 7. 3. 2024

č. 10/1088 ze dne 13.12.2018

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Novostavba dílen a venkovní sportoviště pro Střední školu technickou Opava“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, priority 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví v letech 2024–2027 ve výši 130.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Novostavba dílen a venkovní sportoviště pro Střední školu technickou Opava“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 v roce 2024 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Novostavba dílen a venkovní sportoviště pro Střední školu technickou Opava“ v předpokládané výši 115.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - rozhodlo

zajistit po ukončení realizace projektu „Novostavba dílen a venkovní sportoviště pro Střední školu technickou Opava“, připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, po dobu 5 let jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v maximální výši 22.118.500 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rozšíření a modernizace prostor ZŠ a MŠ v Ostravě-Porubě, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 v roce 2024 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rozšíření a modernizace prostor ZŠ a MŠ v Ostravě-Porubě, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace“ v předpokládané výši 115.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 v roce 2024 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“ v maximální výši 115.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Modernizace a rozšíření ZŠ Hlučín“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s předpokládanými náklady 38.000.000 Kč

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace a rozšíření ZŠ Hlučín“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, priority 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví v letech 2024–2027 ve výši 38.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Modernizace a rozšíření ZŠ Hlučín“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2024 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - souhlasí

u projektu „Modernizace a rozšíření ZŠ Hlučín“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 38.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2024–2027 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů Evropské unie, případně jiných evropských finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu jsou připravovány i následující projekty:

- Novostavba dílen a venkovní sportoviště pro Střední školu technickou Opava,

- Rozšíření a modernizace prostor ZŠ a MŠ v Ostravě-Porubě, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace,

- Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné,

- Modernizace a rozšíření ZŠ Hlučín,

- Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava-Poruba.

K usnesením 1) – 4)

Novostavba dílen a venkovní sportoviště pro Střední školu technickou Opava

Příprava projektu „Novostavba dílen a venkovní sportoviště pro Střední školu technickou Opava“ byla schválena v zastupitelstvu kraje dne 16. 12. 2021 usnesením č. 6/515 (materiál č. 9/6). Cílem projektu je vybudování moderních dílen určených pro odbornou výuku a venkovního sportoviště, které bude současně sloužit jako komunitní centrum k volnočasovým aktivitám osobám z blízkého okolí.

Projekt bude předložen do 42. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (dále jen IROP), která byla vyhlášena 30. 11. 2022 (nejzazší termín pro podání žádosti je stanoven na 31. 12. 2027). V rámci této výzvy je možné získat finanční podporu ve výši až 85 % z celkových způsobilých nákladů z EFFR a 5 % ze státního rozpočtu ČR; zbylých 10 % představuje podíl vlastních zdrojů příjemce dotace.

S ohledem na organizaci výuky ve školním roce a snahu o minimalizaci rušivých dopadů stavby na žáky je fyzická realizace některých stavebních prací plánována na období hlavních prázdnin v roce 2025. Aby stavební práce mohly začít dle tohoto plánovaného harmonogramu, je nanejvýš potřebné začít připravovat VZ s dostatečným předstihem. Vyhlášení VZ na stavební práce a technický dozor stavby se předpokládá souběžně s předložením žádosti o podporu do předmětné výzvy IROP.

Proto je orgánům kraje již nyní předkládán návrh usnesení na přijetí závazku profinancovat a kofinancovat projekt, a současně zahájit jeho realizaci tak, aby mohla být vyhlášena předmětná VZ již na podzim roku 2024. Nabytí účinnosti smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a technickým dozorem bude vázáno na získání finanční podpory z IROP. Bez této podpory nebude projekt realizován, a tudíž nevzniknou žádné stavební výdaje, které by bylo nutné hradit z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Současně ovšem mohou vzniknout marně vynaložené náklady související s veřejnou zakázkou na zhotovitele stavby. Proto je orgánům kraje doporučeno vzít na vědomí riziko vzniku výdajů v maximální výši 115.000 Kč, které bude nutné v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace uhradit z vlastních zdrojů.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové předpokládané náklady projektu	130.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu		   100.000.000 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	 10.000.000 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	90.000.000 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)	30.000.000 Kč

V celkových nákladech projektu jsou kromě výdajů na stavbu zahrnuty i výdaje na administraci veřejných zakázek, inženýrskou činnost, autorský dozor či odborné posudky. Celkové uznatelné náklady projektu jsou limitovány maximální výší 100 mil. Kč; jedná se o částku, která je pro tento projekt alokována v Regionálním akčním plánu MSK (viz Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol). Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů se může během realizace projektu měnit – skutečná výše bude upřesněna v průběhu přípravy žádosti o podporu dle podmínek výzvy a na základě konečné ceny vysoutěžené v rámci veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je předkládána zpravidla jednou ročně. Neuznatelné náklady budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Předpokládané provozní náklady související s udržitelností jsou vyčísleny na 22.118.500 Kč za celé 5leté období. Zahrnují především výdaje spojené s údržbou nových prostor, spotřebou energií, pravidelným servisem a opravou strojů.

Dopad na rozpočet kraje:

V rámci projektu bylo do konce roku 2023 na přípravu vyčerpáno 1.415,46 tis. Kč. V rozpočtu na rok 2024 je pro potřeby projektu alokováno 2.484,53 tis. Kč v odvětví školství. Výdaje na realizaci projektu v letech 2025–2026 budou zajištěny z prostředků na nespecifikované výdaje, které jsou součástí schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2025-2027 ve výši 3 mld. Kč.

Finanční prostředky na udržitelnost projektu budou nárokovány odvětvovým odborem při aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu kraje na budoucí léta, případně v rámci přípravy návrhu rozpočtu na konkrétní rok.

K usnesením 5) – 6)

Rozšíření a modernizace prostor ZŠ a MŠ v Ostravě-Porubě, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace

Zahájení přípravy schválilo zastupitelstvo kraje již dne 13. 12. 2018 usnesením 10/1088 (materiál č. 7/6). Předpokládalo se, že projekt bude předložen do Integrovaného regionálního operačního programu v programovém období 2014-2020, konkrétně do výzvy č. 86 „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“. Příjem žádostí o dotaci měl být zahájen 27. 9. 2018 a ukončen 27. 9. 2019. Výzva byla naplněna mnohem dříve, proto byla ze strany řídícího orgánu k 30. 5. 2019 předčasně ukončena. Projektová dokumentace, jejíž přípravu zajišťovala příspěvková organizace, nebyla připravena k podání žádosti, projekt tedy nebyl do této výzvy předložen.

Aktuálně může být projekt předložen do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, priority 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb a vzdělávací infrastruktury, výzvy č. 95 „Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče“. Příjem žádostí bude zahájen 27. 5. 2024. V rámci výzvy je možné získat podporu ve výši až 85 % z celkových způsobilých výdajů z EFFR a 5 % ze státního rozpočtu, 10 % tvoří vlastní zdroje žadatele. Profinancovat a kofinancovat projekt rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1625 ze dne 7.3.2024.

Cílem projektu „Rozšíření a modernizace prostor ZŠ a MŠ v Ostravě-Porubě, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace“ je rozšíření prostor odloučeného pracoviště školy. Ke stávající budově odloučeného pracoviště bude postavena přístavba, ve které budou vybudovány školní dílny a prostory (vč. zázemí) pro školní poradenské pracoviště. V rámci projektu bude rovněž pořízeno vybavení těchto nových kapacit.

Projektová dokumentace byla dokončena v roce 2019, v současném roce proběhla její aktualizace spočívající v zapracování podmínek poskytovatele dotace a ve srovnání cenové hladiny stavebních prací stávajícího roku. Celkové předpokládané náklady projektu jsou kalkulovány ve výši 36 mil Kč (z toho 27,5 mil Kč stavební úpravy, 2,5 mil Kč interiéry a 6 mil Kč tvoří ostatní náklady – TDS a BOZP, projektová dokumentace, administrace veřejných zakázek a případná rezerva na vícepráce).

Předpokládá se, že žádost o dotaci bude podána po otevření výzvy. Vzhledem k připravenosti projektu je záměrem odboru školství, mládeže a sportu zahájit veřejnou zakázku na zhotovitele stavebních prací před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace, aby realizace projektu mohla být zahájena co nejdříve a výstupy projektu zkvalitnit výuku v daném zařízení. Proto je radě kraje navrhováno doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů v předpokládané výši 115.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Účinnost smlouvy se zhotovitelem prací bude navázána na získání podpory z IROP.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu	36.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu	30.000.000,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	3.000.000,00 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	27.000.000,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)	6.000.000,00 Kč

Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v průběhu zpracování žádosti o dotaci dle podmínek výzvy. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Dopad na rozpočet kraje

V rámci projektu bylo do konce roku 2023 na přípravu vyčerpáno 714,19 tis. Kč. Dále jsou na přípravu projektu alokovány finanční prostředky ve výši 855 tis. Kč v rozpočtu kraje na rok 2024 v odvětví školství. Zbývající finanční prostředky potřebné na financování realizace projektu budou zajištěny z prostředků na nespecifikované výdaje, které jsou plánovány ve střednědobém výhledu rozpočtu na léta 2025–2027 ve výši 3 mld. Kč.

K usnesením 7) – 8)

Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné

Přípravu projektu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 10/1088 ze dne 13. 12. 2018 (materiál č. 7/6). Projekt měl být předložen v programovém období 2014-2020 do Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 86 „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“. K předložení projektu však nakonec nedošlo z důvodu brzkého naplnění alokace a předčasného ukončení příjmu žádostí ze strany poskytovatele dotace.

Projekt bude předložen do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, priority 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb a vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví, výzvy č. 95 „Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče“. Příjem žádostí o dotaci bude zahájen 27. 5. 2024. V rámci výzvy je možné získat podporu ve výši až 85 % z celkových způsobilých výdajů z prostředků EFFR a 5 % ze státního rozpočtu ČR; min. 10 % tvoří vlastní zdroje žadatele. Profinancovat a kofinancovat projekt rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1625 ze dne 7.3.2024.

Cílem projektu „Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“ je modernizace prostor speciálně pedagogického centra. V průběhu realizace budou vytvořeny a vybaveny nové pracovny, včetně sociálního zázemí, současně bude vybudován bezbariérový přístup do budovy a prvního patra venkovním výtahem.

Rozhodnutí o zahájení realizace projektu v roce 2024 umožní vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele stavby již před vydáním rozhodnutí o poskytnutí podpory z IROP, což urychlí vlastní realizaci celého projektu, která povede k odstranění dnešního nevyhovujícího stavu objektu pedagogického centra. Účinnost smlouvy se zhotovitelem stavby bude navázána na poskytnutí podpory z IROP. Bez této podpory nebude projekt realizován a nevniknou tedy žádné stavební náklady, které by bylo nutné hradit z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Současně to ovšem může znamenat marně vynaložené náklady za zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby. Proto je orgánům kraje doporučeno vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů MSK, a to v maximální výši 115.000 Kč. Jedná se o náklady za administraci veřejné zakázky na zhotovitele stavby, které vzniknou v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu „Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu                                   	 28.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu                                           	25.000.000,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	2.500.000,00 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	22.500.000,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)	3.000.000,00 Kč

Dopad na rozpočet kraje

V rámci projektu bylo do konce roku 2023 na přípravu vyčerpáno 514,26 tis. Kč. Dále jsou na přípravu projektu alokovány finanční prostředky ve výši 712,10 tis. Kč v rozpočtu kraje na rok 2024 v odvětví školství. Zbývající finanční prostředky potřebné na financování realizace projektu budou zajištěny z prostředků na nespecifikované výdaje, které jsou plánovány ve střednědobém výhledu rozpočtu na léta 2025–2027 ve výši 3 mld. Kč.

K usnesením 9) – 12)

Modernizace a rozšíření ZŠ Hlučín

Cílem projektu „Stavební úpravy ZŠ Hlučín“ je rekonstrukce organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem. Jedná se o úplnou základní školu poskytující vzdělání dětem s různým stupněm mentálního postižení. Výsledkem rekonstrukce bude celková oprava pláště budovy, včetně střechy a nástavba s nově vytvořenými prostory pro výuku či poskytování poradenské péče. V rámci akce budou také řešeny energetické úspory spočívající v kompletním zateplení obvodového pláště a instalace fotovoltaiky a nového zdroje vytápění ve formě tepelného čerpadla a navazující otopné soustavy a dále bude vybudován osobní výtah. Projekt byl původně připravován jako akce reprodukce majetku kraje s předpokládaným zahájením realizace v roce 2025, tedy bez spolufinancování z externích finančních zdrojů.

Nyní je navrhováno, aby byl projekt předložen do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, priority 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb a vzdělávací infrastruktury, výzvy č. 95 „Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče“. Příjem žádostí bude zahájen 27. 5. 2024. V rámci výzvy je možné získat podporu ve výši až 85 % z celkových způsobilých výdajů z EFFR a 5 % ze státního rozpočtu, 10 % tvoří vlastní zdroje žadatele.

Rozhodnutí o zahájení realizace projektu v roce 2024 umožní vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele stavby již před vydáním rozhodnutí o poskytnutí podpory z IROP, což urychlí vlastní realizaci celého projektu. Jelikož byla tato akce plánována jako akce reprodukce majetku a její transformace na evropský projekt je snahou o zajištění externího financování, je současně orgánům kraje navrženo souhlasit s výdaji hrazenými z vlastních zdrojů MSK v předpokládané výši 38.000.000 Kč, pokud nebude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu                                   	 38.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu                                           	34.200.000,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	3.420.000,00 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	30.780.000,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)	3.800.000,00 Kč

Dopad na rozpočet kraje:

Do konce roku 2023 bylo v rámci projektu vyčerpáno celkem 160,93 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 739,07 tis. Kč na úhradu výdajů v roce 2024 jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci akce „Rekonstrukce objektu (Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace)“. Zbývající finanční prostředky potřebné na financování realizace projektu budou zajištěny z prostředků na nespecifikované výdaje, které jsou plánovány ve střednědobém výhledu rozpočtu na léta 2025–2027 ve výši 3 mld. Kč.

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo o zahájení přípravy projektu dle bodu 9) navrhovaného usnesení, profinancování a kofinancování projektů dle bodů 1) a 10) návrhu usnesení, zahájení realizace před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle bodů 2), 5), 7) a 11) návrhu usnesení, zajištění udržitelnosti projektu po ukončení jeho realizace dle bodu 4) návrhu usnesení a dále aby vzalo na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektů dle bodů 3), 6), 8) a 12) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 	97

Datum konání: 	20. 5. 2024

Materiál č.: 		9/25

Název: 	Příprava, financování a zahájení realizace investičních projektů v oblasti školství

Číslo usnesení:	97/7081

Rada kraje

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Novostavba dílen a venkovní sportoviště pro Střední školu technickou Opava“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, priority 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví v letech 2024–2027 ve výši 130.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Novostavba dílen a venkovní sportoviště pro Střední školu technickou Opava“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 v roce 2024 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Novostavba dílen a venkovní sportoviště pro Střední školu technickou Opava“ v předpokládané výši 115.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit po ukončení realizace projektu „Novostavba dílen a venkovní sportoviště pro Střední školu technickou Opava“, připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, po dobu 5 let jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v maximální výši 22.118.500 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rozšíření a modernizace prostor ZŠ a MŠ v Ostravě-Porubě, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 v roce 2024 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rozšíření a modernizace prostor ZŠ a MŠ v Ostravě-Porubě, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace“ v předpokládané výši 115.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 v roce 2024 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“ v maximální výši 115.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Modernizace a rozšíření ZŠ Hlučín“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s předpokládanými náklady 38.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace a rozšíření ZŠ Hlučín“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, priority 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví v letech 2024–2027 ve výši 38.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Modernizace a rozšíření ZŠ Hlučín“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2024 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Modernizace a rozšíření ZŠ Hlučín“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 38.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2024–2027 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 ve výši 46.260.222,28 Kč na financování projektu „Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava-Poruba“, registrační číslo: CZ.06.04.01/00/22_042/0003347 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. MMR-28365/2024-55/1, ze dne 28. 3. 2024, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) – 12) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková