ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 17

Datum konání: 6.6.2024

Materiál č.: 9/13

Název: Návrh na ukončení 2 projektů v programu Interreg Česko-Polsko

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Stanislav Lichnovský, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3593 ze dne 29.8.2022

č. 57/4096 ze dne 28.11.2022

č. 68/5111 ze dne 22.5.2023

č. 97/7058 ze dne 20.5.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/882 ze dne 15.9.2022

č. 10/994 ze dne 15.12.2022

č. 12/1241 ze dne 8.6.2023

  - rozhodlo

ukončit přípravu a realizaci projektu „Silnice III/4593 Úvalno - Branice, km 7,194 - 8,239 s vazbou na hraniční přechod PR - Bogdanowice – Włodzienin“

  - rozhodlo

zrušit bod 10) až 13) usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1241 ze dne 8.6.2023 týkající se zahájení realizace, doby a výše profinancování a kofinancování a předložení žádosti o poskytnutí podpory projektu „Silnice III/4593 Úvalno - Branice, km 7,194 - 8,239 s vazbou na hraniční přechod PR - Bogdanowice – Włodzienin“

  - rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Silnice III/05712 – hraniční most ev. č. 05712-2 Držkovice“

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizací projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů (dále jen „evropské zdroje“). V rámci programového období 2021 – 2027 byly v různém stupni rozpracovanosti administrovány níže uvedené 2 projekty, které nebylo možné zdárně dokončit a zrealizovat. Jednotlivé důvody jsou uvedeny u konkrétních projektů. Z tohoto důvodu je orgánům kraje odborem evropských projektů předložen materiál s návrhem na jejich ukončení.

K bodům 1) a 2) návrhu usnesení:

Projekt „Silnice III/4593 Úvalno - Branice, km 7,194 - 8,239 s vazbou na hraniční přechod PR - Bogdanowice – Włodzienin“ (původně pod názvem „Silnice III/4593 Úvalno - Branice, km 7,194 - 8,239 s vazbou na hraniční přechod PR – Niekazanice“, polská část v gesci partnera Opolské vojvodství).

Projekt byl připravován ve spolupráci se Správou silnic Moravskoslezského kraje, p. o, (dále jen „SSMSK“) a také s nezbytným polským partnerem - Okres Hlubčice. Předmětem projektu byla rekonstrukce dvou silničních úseků. Na území Moravskoslezského se jednalo o silniční úsek III/4593 v Úvalně od železničního přejezdu směrem ke státní hranici k hraničnímu mostu přes řeku Opavu o délce cca 1,045 km. Na polské straně se jednalo o úsek Bogdanowice – Włodzienin v délce cca 6,6 km. Moravskoslezský kraj byl vedoucím partnerem. Projektový záměr byl odevzdán ve výzvě pro záměry dne 23.5.2023. Následovalo zpracování plné projektové žádosti, která byla podána dne 16.8.2023 do silniční výzvy č. 11_23_005_Silnice_Drogi Operačního programu Interreg Česko – Polsko 2021 – 2027, Priorita 3 – Doprava; Cíl - rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility. Cílem bylo zkvalitnění silniční infrastruktury, zlepšení dostupnosti přeshraničních regionů a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Ve fázi kontroly přijatelnosti projektu se však bohužel nepodařilo dostatečně prokázat (přičemž byly použity veškeré informace o intenzitě dopravy, hustotě a vzdálenosti alternativních hraničních přechodů nebo osídlení včetně predikce spádovosti k řešenému hraničnímu přechodu), že polská část projektu plnohodnotně a prokazatelně odvádí dopravu ke společnému hraničnímu bodu (přechodu) v podobě úseku Úvalno – Branice. Z tohoto důvodu byla fáze dalšího hodnocení projektu pozastavena a žádost tak nebyla vybrána k poskytnutí podpory z rozpočtu EU.

Očekávané náklady v době schvalování výše profinancování a kofinancování projektu činily 953.763,22 EUR (23.000.000 Kč). Předpokládaný podíl Moravskoslezského kraje činil 143.064,48 EUR (3.450.000 Kč). Prostředky EU a státního rozpočtu ČR pak byly očekávány ve výši 810.698,74 EUR (19.550.000 Kč). Žádost o poskytnutí podpory tedy zdárně nenaplnila podmínky operačního programu při hodnocení a ani v období poté nebyla vhodná příležitost k získání podpory na tento projekt (prověřována byla ještě 1 varianta, a to silniční úsek v centrální části polské Obce Branice, avšak její význam k odvádění dopravy k hraničnímu přechodu byl posouzen jako zanedbatelný, a tudíž rovněž nepodporovatelný z prostředků EU). Jiná alternativa již z polské strany nebyla navržena. Silniční úsek na české straně tak bude zařazen a realizován v gesci SSMSK, p. o.

Dopad na rozpočet kraje:

Na přípravu projektu nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky ani žádné nejsou v rozpočtu kraje na rok 2024 alokovány.

K bodu 3) návrhu usnesení:

Projekt „Silnice III/05712 – hraniční most ev. č. 05712-2 Držkovice“

Projekt byl připravován ve spolupráci se Správou silnic Moravskoslezského kraje, p. o, (dále jen „SSMSK“) a také s nezbytným polským partnerem – Obec Branice. Předmětem projektu byla plánovaná rekonstrukce silničního mostu přes řeku Opavu ev. č. 05712-2 v Držkovicích. Postupným upřesněním projekčního stavu a dalšího postupu projektanta (zvláště se zohledněním na povodňové parametry) bylo zjištěno, že bude nutné nejen původní most zcela odstranit, ale také nový budovaný most částečně posunout a upravit i silniční těleso v místě jeho napojení včetně řešení přeložek inženýrských sítí ČEZ Distribuce apod. Původní záměr počítal s menším zásahem do okolních pozemků či infrastruktury a pouze s dílčím vyosením trasy nového mostu. Takto nově koncipovaný projekt již nelze podpořit z Operačního programu Interreg Česko – Polsko 2021 – 2027, jelikož poskytovatel podpory tento případ vyhodnotil jako zcela novou výstavbu a tudíž se jedná o nepodporovatelnou aktivitu.

Očekávané náklady v době schvalování přípravy projektu činily 55 mil. Kč.

Dopad na rozpočet kraje:

Na přípravu projektu nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky ani žádné nejsou v rozpočtu kraje na rok 2024 alokovány.

Na základě výše uvedeného rada kraje dne 20.5.2024 usnesením č. 97/7058 (materiál č. 9/2) doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit přípravu těchto projektů včetně některých dalších souvisejících usnesení dle navrhovaného usnesení pod č. 1) až č. 3) předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze: 	97.

Datum konání: 	20. 5. 2024

Materiál č.: 	9/2

Název: 		Návrh na ukončení 2 projektů v programu Interreg Česko-Polsko

Číslo usnesení:	97/7058

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3593 ze dne 29.8.2022

č. 57/4096 ze dne 28.11.2022

č. 68/5111 ze dne 22.5.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/882 ze dne 15.9.2022

č. 10/994 ze dne 15.12.2022

č. 12/1241 ze dne 8.6.2023

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu a realizaci projektu „Silnice III/4593 Úvalno - Branice, km 7,194 - 8,239 s vazbou na hraniční přechod PR - Bogdanowice – Włodzienin“

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 10) až 13) usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1241 ze dne 8.6.2023 týkající se zahájení realizace, doby a výše profinancování a kofinancování a předložení žádosti o poskytnutí podpory projektu „Silnice III/4593 Úvalno - Branice, km 7,194 - 8,239 s vazbou na hraniční přechod PR - Bogdanowice – Włodzienin“

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Silnice III/05712 – hraniční most ev. č. 05712-2 Držkovice“

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 6.6.2024