Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02142/2023/RRC

(dále jen „dodatek“)

# I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

- se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

- zastoupen:	Ing. Šárkou Šimoňákovou, náměstkyní hejtmana kraje

- IČO:	70890692

- DIČ:	CZ70890692

- bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

- číslo účtu:	1650676349/0800

- (dále jen „poskytovatel“)

a

- Město Frenštát pod Radhoštěm

- se sídlem:	nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

- zastoupeno:	Ing. Janem Rejmanem, starostou

- IČO:	00297852

- DIČ:	CZ00297852

- bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

- číslo účtu:	1724801/0100

- (dále jen „příjemce")

# II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2023 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02142/2023//RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele na projekt Rozšíření sociálního zázemí Autokempu ve Frenštátě pod Radhoštěm, a to v rámci dotačního programu Podpora kempování v Moravskoslezském kraji, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 57/4125 ze dne 28. 11. 2022.

- Dne 2. 5. 2024 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o úpravu podmínek smlouvy, konkrétně o úpravu termínu ukončení realizace projektu a změnu místa provedení aktivit projektu v areálu kempu z důvodu připravované komplexní rekonstrukce sauny, v rámci níž měly být aktivity projektu realizovány.

# III.
Změna smlouvy

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že:

- v článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín z „30. 6. 2024“ na „31. 12. 2024“;

- v článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se mění termín z „31. 7. 2024“ na „15. 1. 2025“;

- v článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se období mění z „od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2024“ na „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024“.

# IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem poskytovatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má poskytovatel souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. ……… ze dne …………

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města/zastupitelstvo města svým usnesením č. ……….… ze dne …………….

| V Ostravě dne: |  | V …………………… dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele Ing. Šárka Šimoňáková náměstkyně hejtmana kraje |  | za příjemce Ing. Jan Rejman starosta města |

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat náměstkyně hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstkyně podepisuje dodatek hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.