ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 17

Datum konání: 6.6.2024

Materiál č.: 9/22

Název: Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace se společností Veolia Energie ČR, a.s.

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o posunutí termínu

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace

Příloha č. 3 - Dohoda o narovnání

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Denisa Štvrtňová, oddělení strategického plánování, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2590 ze dne 28.2.2022

č. 97/7061 ze dne 20.5.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/645 ze dne 16.3.2022

bere na vědomí

žádost společnosti Veolia Energie ČR, a.s. o prodloužení termínu pro doložení Studie proveditelnosti ze dne 23. 2. 2024 a 29. 4. 2024, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01636/2022/RRC se společností Veolia Energie ČR, a.s., IČO 45193410, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/645 ze dne 16. 3. 2022 o poskytnutí účelové dotace společnosti Veolia Energie ČR, a.s. na předprojektovou přípravu spojenou s realizací projektu „Revitalizace odkaliště Elektrárny Třebovice a vybudovávání rozvojové zóny pro termicky náročné technologie“ v maximální výši 4.150.000 Kč. Smlouva č. 01636/2022/RRC byla uzavřena dne 23. 5. 2022 (příloha č. 2).

Společnost Veolia Energie ČR, a.s. v souladu se smlouvou doložila dne 23. 11. 2023 průběžné vyúčtování s celkovými vynaloženými náklady ve výši 1.439.400 Kč. V rámci kontroly vyúčtování byly zjištěny nedostatky v povinném výstupu, a to u Studie proveditelnosti. Společnost Veolia Energie ČR, a.s. na základě obdržených připomínek ke studii požádala dvěma žádostmi (příloha č. 1) o prodloužení termínu pro dopracování. První žádostí ze dne 23. 2. 2024 žádala o prodloužení termínu do 30. 4. 2024 a následně na základě nových skutečností, které se objevily u finalizace studie podala žádost dne 29. 4. 2024 s prodloužením termínu do 9. 5. 2024. Dne 9. 5. 2024 řádná studie proveditelnosti byla společností Veolia Energie ČR, a.s. doručena.

Výše uvedená změna nemá vliv na rozpočet projektu a jeho vyúčtování.

S ohledem na skutečnost, že poskytnutá dotace na předprojektovou přípravu strategických brownfieldů je navázána na následnou refundaci poskytnutých individuálních dotací u Ministerstva životního prostředí byla s ministerstvem odsouhlasena možnost prodloužení termínu pro doložení řádné studie, tak aby poskytnutá dotace mohla být následně Moravskoslezským krajem zpětně refundována.

Návrh Dohody o narovnání ke smlouvě byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním a je uveden v příloze č. 3.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 97

Datum konání: 20.5.2024

Materiál č.: 9/5

Název: Návrh na uzavření Dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace se společností Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo usnesení: 97/7061

Rada kraje

  - bere na vědomí

žádost společnosti Veolia Energie ČR, a.s. o prodloužení termínu pro doložení Studie proveditelnosti ze dne 23. 2. 2024 a 29. 4. 2024, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01636/2022/RRC se společností Veolia Energie ČR, a.s., IČO 45193410, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 6. 6. 2024