ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 17

Datum konání: 6.6.2024

Materiál č.: 10/9

Název: Změna financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2024 a v dalších letech

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Nové závazky

Příloha č. 2 - Financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2024

Příloha č. 3 - Přehled akcí financovaných z úvěru ČS

Příloha č. 4 - Listy akcí

Předkladatel:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Renata Kubíková, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

k usnesení rady kraje

č. 94/6822 ze dne 8. 4. 2024

k usnesení rady kraje

č. 97/7101 ze dne 20.5. 2024

  - schvaluje

závazky Moravskoslezského kraje uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

  - schvaluje

změnu financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2024 a změnu závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - schvaluje

přehled akcí financovaných z úvěru České spořitelny a. s. v letech 2021–2024 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 14/1454 ze dne 7. 12. 2023 (materiál č. 10/5) schválilo rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2024 a objem závazků pro rok 2025 a další léta.K zajištění financování akcí reprodukce majetku kraje je využíván investiční úvěr České spořitelny, a.s. (dále jen „úvěr“).

K bodu 1. návrhu usnesení

Rada kraje usnesením č. 94/6822 ze dne 8. 4. 2024 schválila zapojení zůstatku rozpočtového hospodaření z roku 2023 do rozpočtu kraje na rok 2024. Tento zůstatek byl vytvořen zejména vyšším plněním příjmů oproti výdajům a neuskutečněním, příp. zpomalením realizace vybraných akcí (víceletých projektů) schválených v rozpočtu kraje.

Rada kraje usnesením č. 94/6822 ze dne 8. 4. 2024 rovněž schválila realizaci víceletých investičních akcí uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, čímž jsou vyvolány závazky na rok 2025 v celkové výši 176.350 tis. Kč. Proto je nutné, aby zastupitelstvo kraje schválilo tyto závazky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Podrobný popis akcí je uveden v listech akcí v příloze č. 4 tohoto materiálu.

K bodům 2. až 3. návrhu usnesení

Odbor investiční a majetkový provedl revizi potřeby financování schválených akcí reprodukce majetku kraje. Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje, aby schválilo změnu financování vybraných akcí rozpočtu kraje na rok 2024, změnu závazků kraje v dalších letech uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu.

Jednotlivé změny jsou pro přehlednost rozčleněny do 4 kategorií (viz příloha č. 2 předloženého materiálu, sloupec A), podle jednotlivých úprav, které je potřeba provést:

Kategorie 1: Změna financování akcí reprodukce majetku na rok 2024-25 a změna závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech

U akcí v kategorii 1 dochází k posunutí předpokládaných termínů realizace staveb. Nejčastějšími důvody jsou dlouhé lhůty trvání územního a stavebního řízení při zhotovování projektových dokumentací a získání stavebních povolení a následná délka a komplikace v rámci veřejných zakázek na výběr zhotovitele (dotazy účastníků a následné prodlužování lhůt, odvolání neúspěšných účastníků veřejných zakázek atd.) nebo vzájemná koordinace se souběžně realizovanými akcemi. Celkové prostředky na financování těchto akcí se nemění.

Z uvedených důvodů se u vybraných akcí reprodukce majetku očekává celkově nižší čerpání finančních prostředků v roce 2024 a rozložení financování do dalších let.

Kategorie 2: Změna zdroje financování

U akcí v kategorii 2 dochází ke změně použití zdrojů financování, a to především z vlastních zdrojů z rozpočtu kraje na úvěrové prostředky. Bližší popis je uveden v bodě 3 důvodové zprávy tohoto materiálu.

Kategorie 3: Navýšení finančních prostředků na akci v roce 2024

K navýšení celkových finančních prostředků o 13 mil. Kč dochází v roce 2024 u akce:

Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě (Základní škola, Opava, Praskova 411, příspěvková organizace) z důvodu víceprací. Akce je blíže popsána v listu akce, který je předmětem přílohy č. 4 tohoto materiálu a je taktéž uvedena v přehledu přílohy č. 2 „Financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2024, změna závazků kraje v dalších letech a změna financování akcí z úvěru České spořitelny, a. s.“.

K dofinancování této akce je navrhováno použít finanční prostředky ve výši 13 mil Kč z úvěru.

V rámci úvěru se díky nezapojeným finančním prostředkům z roku 2023 a roku 2024 (z důvodu ukončení akce a vykázané úspory) uvolnily finanční prostředky potřebné k dokrytí vybraných investičních akcí.

K navýšení celkových finančních prostředků z důvodu většího rozsahu stavebních prací, které vyplynuly z projektové přípravy, dochází u akcí:

- Vybudování učeben pro CLS (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace)

- Rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace)

- Novostavba školní družiny (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace)

- Rekonstrukce elektroinstalace (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace); Současně s navýšením celkových výdajů na akci dochází ke změně názvu akce z „Rekonstrukce elektroinstalace -  pavilon A“ na „Rekonstrukce elektroinstalace“ a to z důvodu nevyhovujícího stavu elektroinstalace v dalších budovách školy. Akce bude řešena komplexně v celém areálu školy.

- Výstavba administrativní budovy (Fontána, příspěvková organizace)

- Rekonstrukce objektu SŠ a domova mládeže (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace)

- Výstavba ředitelství včetně spojovacích chodeb (Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace)

- Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě (Základní škola, Opava, Praskova 411, příspěvková organizace)

Všechny výše uvedené akce jsou blíže popsány v listech akcí v příloze č. 4 tohoto materiálu.

Kategorie 4: Schválení nové akce

Akce „Rekonstrukce elektroinstalace“ organizace Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Na základě revizní zprávy bylo zjištěno, že stávající elektroinstalace v budově školy neodpovídá současným předpisům a norem.  Kabelové vedení není správně uloženo a chráněno, izolace vodičů je poškozená, což může vést ke zkratu a požáru. V rámci akce dojde k výměně zastaralých silnoproudých a slaboproudých elektrických rozvodů, bude provedena výměna rozvaděčů, osvětlení a souvisejících stavební prací. Akce je blíže popsána v listu akce v příloze č. 4 tohoto materiálu.

K bodu 3. návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/20 ze dne 17. 12. 2020 rozhodlo o uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s. ve výši 3 mld. Kč s úrokovou sazbou 6měsíční PRIBOR se zápornou odchylkou. Předmětem úvěrové smlouvy je financování investičních akcí realizovaných krajem a jeho příspěvkovými organizacemi v letech 2021–2024. Úvěr bude splácen v letech 2026–2035.

V upraveném rozpočtu k 30.4. 2024 bylo počítáno s odčerpáním úvěru ve výši 1.186.715 tis. Kč. Po navrhovaných úpravách rozpočtu výše úvěru pro rok 2024 bude činit 1.201.330 tis. Kč. Rozdíl ve výši 14.615 tis. Kč představuje nezapojené úvěrové prostředky z roku 2023 a 2024 z důvodu ukončení akce a vykázané úspory úvěrových prostředků.

Byly provedeny následující změny:

- nezapojená část úvěru a vzniklá úspora úvěrových zdrojů na ukončených akcích byla zapojena na již schválené akce financované z úvěru,

- byly uvolněny schválené úvěrové finanční prostředky u akcí, u nichž by nedošlo k jejich vyčerpání v roce 2024 – úvěrové prostředky byly nahrazeny vlastními zdroji z rozpočtu kraje, nebo byla uvolněná částka přesunuta do roku 2025 formou závazku,

- část schválených vlastních finančních prostředků z rozpočtu kraje byla nahrazena volnými úvěrovými zdroji.

Všechny úpravy, které mají vliv na výši úvěru, jsou zapracovány v přehledu akcí financovaných z úvěru v celkovém objemu 3 mld. Kč uvedeném v příloze č. 3 „Přehled akcí financovaných z úvěru České spořitelny, a. s.“. Přehled změn zdrojů financování je rovněž specifikován v příloze č. 2 předloženého materiálu.

K bodům 1. až 3. návrhu usnesení

V souladu s usnesením rady kraje č. 94/6822 ze dne 8. 4. 2024 (materiál č. 10/3) a č. 97/7101 ze dne 20.5. 2024 (materiál č. 10/14) je navrhováno, aby zastupitelstvo kraje schválilo závazky na rok 2025 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, změnu financování akcí reprodukce majetku na rok 2024 a změnu závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech dle přílohy č. 2 tohoto materiálu a schválilo přehled akcí financovaných z úvěru České spořitelny, a.s. v letech 2021-2024 dle přílohy č. 3 tohoto materiálu.

Při přípravě návrhu rozpočtu kraje na rok 2025 budou schválené závazky vždy upřednostněny před nárokovanými ostatními výdaji daného odvětví.

Na základě provedené revize dojde v roce 2024 ke snížení výdajů u akcí reprodukce majetku kraje úhrnně o 484.675 tis. Kč. Z toho 475.350 tis. Kč představují uvolněné finanční prostředky v roce 2024, které budou převedeny do zdrojů pro sestavení rozpočtu na rok 2025. Zbývající částka ve výši 9.325 tis. Kč představuje úsporu na ukončených akcích, která byla převedena na akci rozpočtu „Zajištění přípravy, realizace a havárie v rámci akcí reprodukce majetku kraje“. Dále se navýší čerpání úvěrových prostředků o nezapojenou částku ve výši 14.615,58 tis. Kč.

Na základě tohoto materiálu se navýší celkové výdaje na akcích v úhrnné výši 275.440,58 tis. Kč. K navýšení výdajů došlo zejména z důvodu upřesnění výše celkových nákladů na realizaci stavby dle dokončené projektové dokumentace a schválení nových akcí.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis usnesení rady kraje konané dne 8. 4. 2024

Číslo zasedání:	94

Datum konání:	8.4.2024

Materiál č.:		10/3

Název:		Návrh na rozdělení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2023

Číslo usnesení: 94/6822

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 5.200.144 Kč |
| a zvyšují nedaňové příjmy |  |  |  |
| na § 4356 - | Denní stacionáře a centra denních služeb |  |  |
| pol. 2212 - | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů | o | 185.812 Kč |
| na § 6402 - | Finanční vypořádání |  |  |
| pol. 2223 - | Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí | o | 55.620 Kč |
| pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 23.343.320 Kč |
| Celkem |  | o | 23.584.752 Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 |  |  |  |
| na § 6402 - | Finanční vypořádání | o | 28.784.896 Kč |

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 1.323.209 Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |
| na § 2399 - | Ostatní záležitosti vodního hospodářství | o | 1.323.209 Kč |

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 35.556,16 tis. Kč |
| a snižuje financování |  |  |  |
| pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 35.556,16 tis. Kč |

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 595.688,45 tis. Kč |
| a snižují běžné výdaje – třída 5 |  |  |  |
| na § 3127 - | Střední školy | o | 2.389,17 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 |  |  |  |
| na § 2115 - | Úspora energie a obnovitelné zdroje | o | 2.000,00 tis. Kč |
| na § 2199 - | Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené |  | 100,00 tis. Kč |
| na § 3127 - | Střední školy | o | 650,00 tis. Kč |
| na § 3146 - | Zařízení výchovného poradenství | o | 1.950,00 tis. Kč |
| na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 50.000,00 tis. Kč |
| na § 3313 - | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | o | 4.987,00 tis. Kč |
| na § 3319 - | Ostatní záležitosti kultury | o | 7.500,00 tis. Kč |
| na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | o | 17.500,00 tis. Kč |
| na § 3341 - | Rozhlas a televize | o | 9.000,00 tis. Kč |
| na § 3349 - | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | o | 6.500,00 tis. Kč |
| na § 3419 - | Ostatní sportovní činnost | o | 25.318,55 tis. Kč |
| na § 3522 - | Ostatní nemocnice | o | 30.000,00 tis. Kč |
| na § 3599 - | Ostatní činnost ve zdravotnictví | o | 2.000,00 tis. Kč |
| na § 3636 - | Územní rozvoj | o | 8.400,00 tis. Kč |
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 1.500,00 tis. Kč |
| na § 3741 - | Ochrana druhů a stanovišť | o | 109,40 tis. Kč |
| na § 5311 - | Bezpečnost a veřejný pořádek | o | 3.500,00 tis. Kč |
| na § 5512 - | Požární ochrana – dobrovolná část | o | 1.300,00 tis. Kč |
| na § 6172 - | Činnost regionální správy | o | 14.000,00 tis. Kč |
| Celkem |  | o | 186.314,95 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |
| na § 2143 - | Cestovní ruch | o | 85.000,00 tis. Kč |
| na § 2399 - | Ostatní záležitosti vodního hospodářství | o | 4.397,00 tis. Kč |
| na § 3112 - | Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 5.000,00 tis. Kč |
| na § 3122 - | Střední odborné školy | o | 10.500,00 tis. Kč |
| na § 3125 - | Střediska praktického vyučování a školní hospodářství | o | 5.000,00 tis. Kč |
| na § 3127 - | Střední školy | o | 17.389,17 tis. Kč |
| na § 3133 - | Dětské domovy | o | 1.000,00 tis. Kč |
| na § 3231 - | Základní umělecké školy | o | 2.000,00 tis. Kč |
| na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 29.600,00 tis. Kč |
| na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | o | 2.000,00 tis. Kč |
| na § 3522 - | Ostatní nemocnice | o | 96.300,00 tis. Kč |
| na § 3526 - | Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria | o | 9.000,00 tis. Kč |
| na § 3599 - | Ostatní činnost ve zdravotnictví | o | 25.000,00 tis. Kč |
| na § 3636 - | Územní rozvoj | o | 7.008,50 tis. Kč |
| na § 3792 - | Ekologická výchova a osvěta | o | 8.000,00 tis. Kč |
| na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 40.000,00 tis. Kč |
| na § 5279 - | Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené | o | 1.000,00 tis. Kč |
| na § 5512 - | Požární ochrana – dobrovolná část | o | 52.068,00 tis. Kč |
| na § 6172 - | Činnost regionální správy | o | 11.500,00 tis. Kč |
| Celkem |  | o | 411.762,67 tis. Kč |

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | o | 459.379,92 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 |  |  |  |
| na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 459.379,92 tis. Kč |

  - schvaluje

závazné ukazatele a úpravy závazných ukazatelů na rok 2024 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit závazky Moravskoslezského kraje uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout přidělit finanční prostředky ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2023 do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 120.000 tis. Kč a do Fondu finančních zdrojů JESSICA ve výši 100.000 tis. Kč

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 7. a 8. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 6. 6. 2024

Výpis usnesení rady kraje konané dne 20. 5. 2024

Číslo zasedání:	<nezadáno>

Datum konání:	20.5.2024

Materiál č.:		10/14

Název:		Financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2024, změna závazků kraje v dalších letech a změna financování akcí z úvěru od České spořitelny, a. s.

Číslo usnesení: 97/7101

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit změnu financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2024 a změnu závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit přehled akcí financovaných z úvěru České spořitelny a. s. v letech 2021–2024 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - schvaluje

závazné ukazatele a změnu závazných ukazatelů na rok 2024 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení, za podmínky schválení změn financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2024 zastupitelstvem kraje na jeho zasedání dne 6. 6. 2024

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje dlouhodobé financování |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 14.615,58 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 |  |  |  |
| na § 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 475.350,00 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 9.325,00 tis. Kč |
| a snižují běžné výdaje – třída 5 |  |  |  |
| na § 3121 - | Gymnázia | o | 14.350,29 tis. Kč |
| na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | o | 20.500,00 tis. Kč |
| Celkem |  | o | 34.850,29 tis. Kč |
| a snižují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |
| na § 2212 - | Silnice | o | 34.784,70 tis. Kč |
| na § 3112 - | Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 2.500,00 tis. Kč |
| na § 3113 - | Základní školy | o | 9.300,00 tis. Kč |
| na § 3114 - | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 9.100,00 tis. Kč |
| na § 3121 - | Gymnázia | o | 29.924,43 tis. Kč |
| na § 3122 - | Střední odborné školy | o | 46.700,00 tis. Kč |
| na § 3126 - | Konzervatoře | o | 1.000,00 tis. Kč |
| na § 3127 - | Střední školy | o | 190.850,00 tis. Kč |
| na § 3133 - | Dětské domovy | o | 8.450,00 tis. Kč |
| na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 2.000,00 tis. Kč |
| na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | o | 4.000,00 tis. Kč |
| na § 3522 - | Ostatní nemocnice | o | 50.900,00 tis. Kč |
| na § 3526 - | Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria | o | 15.000,00 tis. Kč |
| na § 4350 - | Domovy pro seniory | o | 10.000,00 tis. Kč |
| na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 20.700,00 tis. Kč |
| Celkem |  | o | 435.209,13 tis. Kč |

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 6. 6. 2024