DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 00192/2024/ŠMS

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

- se sídlem: 	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

- zastoupen:	Mgr. Stanislavem Folwarcznym, náměstkem hejtmana kraje

- IČO:	70890692

- DIČ:	CZ70890692

- bankovní spojení:	UniCredit Bank

- číslo účtu:	1002520362/2700

- (dále jen „poskytovatel“)

- Biskupství ostravsko-opavské

se sídlem:		Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava

zastoupen: 		Mons. Mgr. Martinem Davidem, biskupem

IČO:		65468953

bankovní spojení: 		UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu:		40667002/2700

(dále jen „příjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely 5. 3. 2024 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00192/2024/ŠMS (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí dotace na realizaci projektu „Úpravy běžeckého areálu pro Olympiádu dětí a mládeže 2025“.

- Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek na konci roku 2023 nebylo možné zrealizovat položku „Zpevněná plocha I. – realizace 2023“.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- V příloze č. 1 smlouvy – nákladový rozpočet projektu – se položka č. 2 „Zpevněná plocha I. – realizace 2023“ nově označuje jako „Zpevněná plocha I. – realizace 2024.“

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv Moravskoslezský kraj.

- V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……. ze dne 6. 6. 2024.

V Ostravě dne ………………	V ……………… dne ……………

| ………………………………………………………………… | ………………………………………………………………… |
| --- | --- |
| za poskytovatele Mgr. Stanislav Folwarczny náměstek hejtmana kraje | za příjemce Mons. Mgr. Martin David biskup |

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka hejtmana kraje podepisuje dodatek hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.