ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 18

Datum konání: 5.9.2024

Materiál č.: 4/2

Název: Dohody o narovnání dotací

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obce Vrchy o prodloužení termínu realizace projektu

Příloha č. 2 - Žádost obce Hladké Životice o prodloužení termínu realizace projektu

Příloha č. 3 - Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 04090/2023/KH s obcí Vrchy

Příloha č. 4 - Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 04082/2023/KH s obcí Hladké Životice

Příloha č. 5 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Vrchy

Příloha č. 6 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Hladké Životice

Předkladatel:

Ing. Josef Bělica, MBA, hejtman kraje

Zpracovatel:

Bc. Tomáš Lasák, oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/7488 ze dne 19.8.2024

  - bere na vědomí

- žádost obce Vrchy o prodloužení termínu realizace projektu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

- žádost obce Hladké Životice o prodloužení termínu realizace projektu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

  - rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy

- 04090/2023/KH s obcí Vrchy, IČO 00848514, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

- 04082/2023/KH s obcí Hladké Životice, IČO 00848468, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1336 ze dne 7. 9. 2023 rozhodlo poskytnout dotaci z rozpočtu kraje vybraným obcím Moravskoslezského kraje, ve výši 50 % dotace Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“), maximálně však ve výši 225 tis. Kč, na pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s termínem realizace od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2024.

Dne 26. 6. 2024 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost obce Vrchy o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 9. 2024, v níž uvádí, že projekt nebylo možné zrealizovat v původně stanoveném termínu z důvodu technických potíží na straně dodavatele, který není schopen naplnit stanovený termín do 30. 6. 2024. Důvodem je nemožnost dokončení díla (požárního přívěsu) skrze nedodání potřebných komponent k dokončení sestavení požárního přívěsu v rámci poddodavatelské sítě, které nebylo možné ovlivnit, avšak tento problém nedovoluje předat hotové dílo bez nedodělků k řádnému užívání. Přílohou žádosti bylo potvrzení o prodloužení termínu realizace akce ze strany MV-GŘ HZS ČR.

Dále byla dne 26. 6. 2024 Moravskoslezskému kraji doručena žádost obce Hladké Životice o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 11. 2024, v níž uvádí, že projekt nebylo možné zrealizovat v původně stanoveném termínu z důvodu opakovaného výběrového řízení na dodavatele a jim stanoveného termínu dodání v kupní smlouvě. Přílohou žádosti bylo potvrzení o prodloužení termínu realizace akce ze strany MV-GŘ HZS ČR. Po telefonické domluvě se starostkou obce byl termín realizace prodloužen až do 31. 12. 2024.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádosti obcí Vrchy a Hladké Životice o prodloužení termínu realizace projektu a rozhodnout o uzavření dohod o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje se zmíněnými obcemi.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	<nezadáno>

Datum konání:	19.8.2024

Materiál č.:		4/2

Název:		Dohody o narovnání dotací

Číslo usnesení: 109/7488

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1336 ze dne 7.9.2023

  - bere na vědomí

- žádost obce Vrchy o prodloužení termínu realizace projektu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

- žádost obce Hladké Životice o prodloužení termínu realizace projektu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy

- 04090/2023/KH s obcí Vrchy, IČO 00848514, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

- 04082/2023/KH s obcí Hladké Životice, IČO 00848468, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Josef Bělica, MBA

Termín: 5. 9. 2024