|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Rekonstrukce kanalizace - Karviná | **Číslo akce** | 4215 |
| **Název příspěvkové organizace** | Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3522 | Ostatní nemocnice |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2024 k 17.06.2024 na akci | v tis. Kč | 16 637,81 |
| **Upravený rozpočet 2024 k 15.07.2024 na akci** | **v tis. Kč** | **16 637,81** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 144 500,00 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 144 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 5008/2015/021 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | ZK 6/475 ze dne 16.12.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Stávající areálová kanalizace je v nevyhovujícím stavu. Neustále dochází k jejímu ucpávání a následnému čištění. Současně kamerovým monitoringem byly zjištěny poruchy ve spojích potrubí, které způsobují prosakování a mísení s okolními odváděnými dešťovými vodami, což způsobuje enormní nárůst provozních výdajů v platbách za stočné.Předmětem akce je kompletní rekonstrukce jak splaškové, tak dešťové kanalizace karvinské nemocnice včetně přečerpávacích stanic v suterénech jednotlivých budov.Do konce roku 2023 bylo z rozpočtu kraje na akci čerpáno 1 862,19 tis. Kč.V roce 2024 bude zahájena realizace stavby s předpokládaným dokončením v roce 2027. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2022 - 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | V roce 2025: 35 000 tis. KčV roce 2026: 45 500 tis. KčV roce 2027: 45 500 tis. Kč |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Vysoká priorita - investice potřebná pro chod organizace  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | Energeticky neúsporné opatření |