ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 18

Datum konání: 5.9.2024

Materiál č.: 9/12

Název: Návrh na úpravu smluv v odvětví regionálního rozvoje

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost_obec Chlebičov

Příloha č. 2 - Smlouva_obec Chlebičov

Příloha č. 3 - Dohoda o narovnání

Příloha č. 4 - Dohoda o narovnání č. 2

Příloha č. 5 - Žádost Ostravské univerzity

Příloha č. 6 - Smlouva s Ostravskou univerzitou

Příloha č. 7 - Dodatek č. 1  s Ostravskou univerzitou

Příloha č. 8 - Návrh dodatku č. 2 s Ostravskou univerzitou

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Jana Bartošková, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1255 ze dne 8. 6. 2023

č. 15/1641 ze dne 7. 3. 2024

k usnesení rady kraje

č. 62/4603 ze dne 20. 2. 2023

č. 68/5112 ze dne 22. 5. 2023

č. 89/6579 ze dne 19. 2. 2024

č. 109/7553 ze dne 19. 8. 2024

  - bere na vědomí

žádost obce Chlebičov, IČO 00533947, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023

  - rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03275/2023/RRC s obcí Chlebičov, IČO 00533947, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost Ostravské univerzity, IČO 61988987, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01246/2022/RRC s Ostravskou univerzitou, IČO 61988987, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodům č. 1 až 3 návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. č. 12/1255 ze dne 8.6.2023 (materiál č. 9/23) rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023 (dále jen „program“) mimo jiné na projekt obce Chlebičov Rekonstrukce přístřešku pro spolky a občany v obci Chlebičov.

S obcí Chlebičov byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03275/2023/RRC (příloha č. 2) a Dohoda o narovnání ke smlouvě 03275/2023/RRC/1 (příloha č. 3). Starostka obce požádala dopisem (dále jen „žádost“) ze dne 7.5.2024 o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 1). Žádost odůvodňuje nutnými technickými změnami projektu – stavební úpravy pro instalaci bezbariérové plošiny, zpevnění podkladových vrstev a zakomponování požárního řešení stavby.

Žádosti se navrhuje vyhovět, termín pro ukončení realizace projektu posunout do 31.10.2024 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30.11.2024, schválit zmírnění podmínek a uzavřít Dohodu o narovnání č. 2 (příloha č. 4), která byla připravena ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

K bodům č. 4 a 5 návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje na schůzi dne 6. 3. 2022 usnesením č. 7/641 rozhodlo o poskytnutí individuální dotace Ostravské univerzitě (dále jen „příjemce“) ve výši 14.334.000 Kč na realizaci projektu „Podpora vzniku nového studijního programu Zubní lékařství na Ostravské univerzitě (MSK)“. Smlouva č. 01246/2022/RRC (dále jen „smlouva“) byla uzavřena dne 4.5.2022.

Cílem projektu je vytvoření nového studijního programu Zubní lékařství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, který reaguje na nedostatek zubních lékařů v Moravskoslezském kraji. Získáním akreditace programu projekt přispěje k rozšíření počtu zubních lékařů, u kterých je předpoklad, že po ukončení studia najdou uplatnění primárně v Moravskoslezském kraji. Lékařská fakulta OU si je vědoma potřeby navýšení počtu absolventů zubního lékařství, kdy v současné chvíli lze tento studijní program studovat na 5 fakultách v ČR.

Příjemce dne 15.11.2022 požádal o změnu finančního charakteru dotace a s tím související změnu nákladového rozpočtu. Důvodem pro přesun finančních prostředků je pořízení původně zamýšleného neinvestičního vybavení za cenu přesahující 80.000 Kč, čímž se vybavení stalo investičním majetkem. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 01246/2022/RRC byl uzavřen dne 20.12.2022.

Již téměř rok příjemce realizuje vzdělávání v zubním lékařství a přímá realizace vzdělávání ukazuje daleko přesnější směr potřeb studentů a lektorů. V rámci výuky se ukázala vyšší potřeba prostorových kapacit a jejich vybavení, kdy prostory budou během podzimu uvolněny v celém rozsahu po administrativních odděleních, jež se nyní nacházejí na výukovém patře. Proto dne 5.8.2024 požádal příjemce o další změnu finančního charakteru dotace a s tím související změnu nákladového rozpočtu.

Celkové plánované neinvestiční náklady/výdaje dle stávajícího rozpočtu financované z dotace MSK jsou ve výši 5.336.000 Kč a investiční náklady/výdaje ve výši 8.998.000 Kč. Celková výše dotace MSK činí 14.334.000 Kč.

Po změně v rámci navrženého dodatku č. 2 ke smlouvě budou celkové plánované neinvestiční náklady/výdaje z dotace MSK 2.836.000 Kč a investiční náklady/výdaje 11.498.000 Kč. Celková výše dotace MSK zůstává zachována, tj. činí 14.334.000 Kč.

Předmětem dodatku smlouvy je změna nákladového rozpočtu projektu.  Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace (příloha č. 8), připravený ve spolupráci s odborem právním a organizačním. Žádosti se navrhuje vyhovět v plném rozsahu.

{Konec důvodové zprávy}

Číslo zasedání:	109

Datum konání:	19. 8. 2024

Materiál č.:		9/28

Název:		Návrh na úpravu smluv v odvětví regionálního rozvoje

Číslo usnesení:	109/7553

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4603 ze dne 20.2.2023

č. 68/5112 ze dne 22.5.2023

č. 89/6579 ze dne 19.2.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/641 ze dne 16.3.2022

č. 10/1005 ze dne 15.12.2022

č. 12/1255 ze dne 8.6.2023

č. 15/1641 ze dne 7.3.2024

  - bere na vědomí

žádost obce Chlebičov, IČO 00533947, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03275/2023/RRC s obcí Chlebičov, IČO 00533947, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost Ostravské univerzity, IČO 61988987, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 3636 – | Územní rozvoj | o | 1.936 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |
| na § 3636 – | Územní rozvoj | o | 1.936 tis. Kč |

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01246/2022/RRC s Ostravskou univerzitou, IČO 61988987, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit žádost dle bodu 1. až 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 5. 9. 2024