ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 18

Datum konání: 5.9.2024

Materiál č.: 10/12

Název: Financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2024, 2025 a v dalších letech

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2024, změna závazků kraje v dalších letech

Příloha č. 2 - Nové závazky 2025

Příloha č. 3 - Listy akcí

Příloha č. 4 - Přehled akcí financovaných z úvěru ČS, a.s.

Předkladatel:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Renata Kubíková, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/7566 ze dne 19.8.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

  - schvaluje

změnu financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2024 a změnu závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - schvaluje

závazky na financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2025 a další léta dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - schvaluje

přehled akcí financovaných z úvěru České spořitelny a. s. v letech 2021–2024 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 14/1454 ze dne 7. 12. 2023 (materiál č. 10/5) schválilo rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2024 a objem závazků pro rok 2025 a další léta.

K bodu 1. návrhu usnesení

Odbor investiční a majetkový provedl revizi potřeby financování schválených akcí reprodukce majetku kraje. Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje, aby schválilo změnu financování vybraných akcí rozpočtu kraje na rok 2024, změnu závazků kraje v dalších letech uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu.

Jednotlivé změny jsou pro přehlednost rozčleněny do 2 kategorií (viz příloha č. 1 předloženého materiálu, sloupec A), podle jednotlivých úprav, které je potřeba provést:

Kategorie 1: Změna financování akcí reprodukce majetku na rok 2024 a změna závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech – rozložení financování do dalších let

U akcí v kategorii 1 dochází k posunutí předpokládaných termínů realizace staveb. Nejčastějšími důvody jsou dlouhé lhůty trvání územního a stavebního řízení při zhotovování projektových dokumentací a získání stavebních povolení a následná délka a komplikace v rámci veřejných zakázek na výběr zhotovitele (dotazy účastníků a následné prodlužování lhůt, odvolání neúspěšných účastníků veřejných zakázek atd.) nebo vzájemná koordinace se souběžně realizovanými akcemi. Celkové prostředky na financování těchto akcí se nemění nebo dochází ke snížení celkových nákladů na akci.

Na základě výsledků veřejné zakázky, vyhotovené projektové dokumentace nebo zpracované studie dochází ke snížení celkových nákladů u těchto akcí:

- Rekonstrukce elektroinstalace, Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace (snížení o 1 mil. Kč)

- Rekonstrukce elektroinstalace, Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace (snížení o 1 mil. Kč)

- Rekonstrukce elektroinstalace, Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace (snížení o 8,4 mil. Kč)

- Oprava střechy a fasády tělocvičny, Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace (snížení o 1,5 mil. Kč)

- Stavební úpravy tělocvičny, Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace (snížení o 3 mil. Kč)

- Revitalizace fasády budovy dílen, Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace (snížení o 9 mil. Kč)

Z důvodu možnosti spolufinancování akce z evropských zdrojů dochází ke snížení celkových nákladů u akcí:

- Výměna oken, Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace (snížení o 9 mil. Kč)

- Výměna oken, Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace (snížení o 9,35 mil. Kč)

Tímto budou v roce 2025 a výhledu sníženy závazky o 42,25 mil. Kč.

Z výše uvedených důvodů se u vybraných akcí reprodukce majetku očekává celkově nižší čerpání finančních prostředků v roce 2024 a rozložení financování do dalších let.

Kategorie 2: Navýšení finančních prostředků na akci v roce 2024

K navýšení celkových finančních prostředků o 25 mil. Kč dochází v roce 2024 u akce:

Přístavba centrálního urgentního příjmu, Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, a to z důvodu zrychlení realizace akce. Organizace letos uskuteční celou akci včetně pořízení CT. Akce je blíže popsána v listu akce, který je předmětem přílohy č. 3 tohoto materiálu a je taktéž uvedena v přehledu přílohy č. 1 „Financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2024, 2025 a v dalších letech“. Finanční prostředky na realizaci akce jsou alokovány ve schváleném výhledu roku 2025 ve výši 25 mil. Kč. Dojde k přesunu této částky z roku 2025 do rozpočtu roku 2024.

Navýšení finančních prostředků na akci v dalších letech

Z důvodu většího rozsahu stavebních prací, které vyplynuly z projektové přípravy, dochází k navýšení celkových nákladů o 124,73 mil. Kč u níže uvedených akcí reprodukce majetku v letech 2025-2028.

Navýšení celkových nákladů na realizaci akce se týká těchto akcí reprodukce majetku:

- Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny, Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace (navýšení o 5 mil. Kč)

- Modernizace koncertního sálu, Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace (navýšení o 4 mil. Kč)

- Oprava střechy tělocvičny, Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace (navýšení o 2 mil. Kč)

- Rekonstrukce suterénu školy, Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace (navýšení o 3,5 mil. Kč)

- Sportovní areál na ul. Komenského, Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace (navýšení o 7,73 mil. Kč)

- Novostavba školních dílen, Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace (navýšení o 40 mil. Kč)

- Stavební úpravy objektů na ulicích Divadelní a Čapkova, Základní umělecká škola, Čapkova 6, Rýmařov, příspěvková organizace (navýšení o 15,4 mil. Kč)

- Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace (navýšení o 10 mil. Kč)

- Rekonstrukce opěrné zídky, Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace. U této akce dochází rovněž ke změně názvu z původního „Oprava zídky“ na nový název „Rekonstrukce opěrné zídky“ z důvodu rozšíření rozsahu předmětu plnění. (navýšení o 2 mil. Kč)

- Oprava obvodové kamenné zdi, Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace (navýšení o 8,5 mil. Kč)

- Fotovoltaický systém pro Střední školu řemesel, Frýdek-Místek, Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (navýšení o 12 mil. Kč)

- Vybudování hřiště, Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (navýšení o 13 mil. Kč)

- Rekonstrukce budovy krajského úřadu (navýšení o 1,6 mil. Kč)

Všechny výše uvedené akce jsou blíže popsány v listech akcí v příloze č. 3 tohoto materiálu.

Výše uvedenými změnami v celkových nákladech vybraných akcí (snížení celkových nákladů u akcí ve výši 42,25 mil. Kč a navýšení celkových nákladů u akcí úhrnně o 124,73 mil. Kč) vznikají nové finanční požadavky na rozpočtový výhled ve výši 82,48 mil. Kč. Potřebné finanční prostředky jsou součástí požadavků na připravovanou aktualizaci střednědobého rozpočtového výhledu v letech 2026–2028, který bude předložen ke schválení na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje

K bodu 2. návrhu usnesení

Schválení nových závazků na financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje pro přípravu návrhu rozpočtu na rok 2025 a další léta

Odbor investiční a majetkový společně s odvětvovými odbory vyhodnotil (dle evidence v Portálu majetku FAMA Moravskoslezského kraje) nové požadavky reprodukce majetku kraje do návrhu rozpočtu 2025. Požadavky zařazené v kategorii I. (stavebně-technická kategorie H – havárie nebo stav hrozící havárií; nebo 1 - velice naléhavé akce, špatný stavebně technický stav) byly zpracovány k předložení do návrhu rozpočtu kraje na rok 2025.

Schválením financování akcí a závazků dle přílohy č. 2 předloženého materiálu již v září dojde ke zrychlení realizace navržených akcí reprodukce majetku a budou ihned zahájeny úkony související s realizací veřejné zakázky do konce letošního roku, a tím bude zajištěn hladký průběh realizace zejména během letních měsíců. Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit závazky na financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2025 a další léta.

Předložené závazky na financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2025 činí 504,6 mil. Kč, celkový finanční objem těchto akcí je v rozsahu 643,6 mil. Kč.

Dále je v příloze č. 2 předloženého materiálu určena role manažera akce, která je definovaná v „Zásadách přípravy a realizace akcí reprodukce majetku Moravskoslezského kraje“ (schválené RK usnesením 62/4626 dne 20.2.2023). U předmětných akcí bude manažerem akce příspěvková organizace, která bude o schváleném závazku informována.

Schválené závazky se automaticky stanou součástí návrhu rozpočtu na rok 2025, který bude předložen ke schválení na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje, současně budou zastupitelstvem kraje schváleny příslušné závazné ukazatele příspěvkovým organizacím.

K bodu 3. návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/20 ze dne 17. 12. 2020 rozhodlo o uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s. ve výši 3 mld. Kč s úrokovou sazbou 6měsíční PRIBOR se zápornou odchylkou. Předmětem úvěrové smlouvy je financování investičních akcí realizovaných krajem a jeho příspěvkovými organizacemi v letech 2021–2024. Úvěr bude splácen v letech 2026–2035.

Vzhledem ke změnám harmonogramu projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů, u kterých je schváleno čerpání úvěrových prostředků, byly provedeny následující změny v alokaci úvěru:

- Novostavba depozitáře, Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace (snížení o 11.590 tis. Kč)

- Zámek Bruntál – revitalizace objektu, Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace (snížení o 5.000 tis. Kč)

- Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny (snížení o 29.574 tis. Kč)

- Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny (navýšení o 6.235 tis. Kč)

- Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a Střední průmyslovou školu elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm (nová úvěrová akce ve výši 39.929 tis. Kč)

Aktualizovaný přehled akcí financovaných z úvěru je uveden v příloze č. 4 předloženého materiálu „Přehled akcí financovaných z úvěru České spořitelny, a. s.“.

Rada kraje s ohledem na výše uvedené skutečnosti doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu financování akcí a přehled akcí financovaných z úvěru České spořitelny, a.s.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis usnesení rady kraje konané dne 19.8.2024

Číslo zasedání:	109

Datum konání:	19.8.2024

Materiál č.:		10/12

Název:		Financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2024, 2025 a v

dalších letech

Číslo usnesení: 109/7566

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit změnu financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2024 a změnu závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit závazky na financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2025 a další léta dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - schvaluje

závazné ukazatele a změnu závazných ukazatelů na rok 2024 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení, za podmínky schválení změn financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2024 zastupitelstvem kraje na jeho zasedání dne 5. 9. 2024

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit přehled akcí financovaných z úvěru České spořitelny a. s. v letech 2021–2024 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se zvyšují běžné výdaje – třída 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 249.457,24 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |
| na § 3114 - | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 200,00 tis. Kč |
| a snižují běžné výdaje – třída 5 |  |  |  |
| na § 3114 - | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 500,00 tis. Kč |
| na § 3121 - | Gymnázia | o | 300,00 tis. Kč |
| na § 3127 - | Střední školy | o | 4.430,00 tis. Kč |
| na § 3133 - | Dětské domovy | o | 500,00 tis. Kč |
| na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | o | 12.870,00 tis. Kč |
| na § 4350 - | Domovy pro seniory | o | 15.000,00 tis. Kč |
| Celkem |  | o | 33.600,00 tis. Kč |
| a snižují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |
| na § 2212 - | Silnice | o | 15.000,00 tis. Kč |
| na § 2251 - | Letiště | o | 34.090,00 tis. Kč |
| na § 3112 - | Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami | o | 500,00 tis. Kč |
| na § 3121 - | Gymnázia | o | 32.842,89 tis. Kč |
| na § 3122 - | Střední odborné školy | o | 8.640,00 tis. Kč |
| na § 3125 - | Střediska praktického vyučování a školní hospodářství | o | 4.885,00 tis. Kč |
| na § 3127 - | Střední školy | o | 53.681,14 tis. Kč |
| na § 3133 - | Dětské domovy | o | 1.500,00 tis. Kč |
| na § 3231 - | Základní umělecké školy | o | 10.619,75 tis. Kč |
| na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 5.075,55 tis. Kč |
| na § 3522 - | Ostatní nemocnice | o | 28.200,00 tis. Kč |
| na § 4312 - | Odborné sociální poradenství | o | 2.899,57 tis. Kč |
| na § 4350 - | Domovy pro seniory | o | 5.000,00 tis. Kč |
| na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 3.300,00 tis. Kč |
| na § 6172 - | Činnost regionální správy | o | 9.823,34 tis. Kč |
| Celkem |  | o | 216.057,24 tis. Kč |

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodů 1., 2. a 4. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 5. 9. 2024

Příloha č. 1 -  Schválení a úpravy závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje