DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje agendové číslo 04704/2024/DSH ze dne 14. 10. 2024

(dále jen „dohoda“)

I.

Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:	Ing. Radkem Podstawkou, náměstkem hejtmana kraje

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

číslo účtu:	2106597481/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Obec heřmánky

se sídlem:	Heřmánky č.p. 282, 742 35 Heřmánky

zastoupena:	Bc. Romanem Műnsterem, starostou

IČO:	00600768

DIČ:	CZ00600768

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu:	94-5717801/0710

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 14. 10. 2024 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, agendové číslo 04704/2024/DSH (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí dotace na realizaci projektu „Výstavba chodníků v obci Heřmánky“ (dále jen „projekt“).

- Dne 13. 11. 2024 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu, a to vzhledem k povodním v září 2024. Tuto žádost nebylo možno projednat 
v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím doby realizace projektu.

III.

Narovnání

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (31. 10. 2024) a pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (29. 11. 2024) se nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že:

  - za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 31. 12. 2024,

  - za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 
20. 1. 2025.

- Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považují náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od 16. 7. 2024 do 31. 12. 2024 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze práva a povinnosti vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c) a g), a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Tato dohoda bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. xxx/xxxx ze dne 
16. 12. 2024.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. …... ze dne …..........

V Ostravě dne ………………                                                     V ……………… dne ………………

…………………………………	………………………………

za poskytovatele                                                                              za příjemce

Ing. Radek Podstawka                                                                    Bc. Roman Műnster                   náměstek hejtmana kraje                                                                        starosta

Tuto dohodu je na základě pověření hejtmanem kraje uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka hejtmana kraje podepisuje dohodu hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21.10.2024.