DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje agendové číslo 04702/2024/DSH ze dne 14. 10. 2024

(dále jen „dodatek“)

# I.
SMLUVNÍ STRANY

- Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:	Ing. Radkem Podstawkou, náměstkem hejtmana kraje

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

číslo účtu:	2106597481/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

- město odry

se sídlem:	Masarykovo náměstí 25, 742 35 Odry

zastoupeno:	Ing. Liborem Helisem, starostou

IČO:	00298221

DIČ:	CZ00298221

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu:	94-422801/0710

(dále jen „příjemce“)

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 14. 10. 2024 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, agendové číslo 04702/2024/DSH (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní část Loučky“ (dále jen „projekt“).

- Dne 27. 11. 2024 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu, a to vzhledem k neočekávaným komplikacím v souvislosti se zdlouhavým jednáním s vlastníkem vodovodního řadu a pozdějšímu zahájení stavebních prací.

# III.
ZMĚNA SMLOUVY

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 3. 2025“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 9. 2025“.

- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 30. 4. 2025“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 10. 2025“.

- Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 7. 2024 do 30. 9. 2025,“.

# IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Pokud je tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv provede poskytovatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ../…. ze 
dne 16. 12. 2024.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. …... ze dne …..........

| za poskytovatele |  | za příjemce |
| --- | --- | --- |

Ing. Radek Podstawka                                                           Ing. Libor Helis

náměstek hejtmana kraje                                                               starosta

Tento dodatek je na základě pověření hejtmanem kraje uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka hejtmana kraje podepisuje dodatek hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10.2024.