DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01279/2024/RRC ze dne 23. 5. 2024

(dále jen „dohoda“)

I.

Smluvní strany

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem:	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:	Ing. Peterem Harvánkem, členem rady kraje

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

číslo účtu:	2106597481/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

# xxxxxx xxxxxxx

s adresou bydliště:	xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx

datum narození:	xx. xx. xxxx

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx.

číslo účtu:	xxxxxxxxxx/xxxx

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2024 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01279/2024/RRC  (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí dotace na realizaci projektu „Bývalá fara Hynčice - etapa 3: obnova černé kuchyně a dymníku, obnova vstupní brány s brankou“ (dále jen „projekt“) v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2024“.

- Dne 14. 10. 2024 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu, a to vzhledem k nedávným povodním a přetrvávající vzlínající vlhkosti, která brzdí rekonstrukční práce. Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím doby realizace projektu.

III.

Narovnání

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (30. 11. 2024) a pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (20. 12. 2024) se nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že:

  - za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 31. 5. 2025,

  - za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 
20. 6. 2025.

- Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považují náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od 1. 1. 2024 do 31. 5. 2025 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze práva a povinnosti vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c), g), a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Tato dohoda bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. xxx/xxxx ze dne xx. xx. xxxx.

| V Ostravě dne: |  | V dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele Ing. Peter Harvánek člen rady kraje |  | za příjemce xxxxx xxxxxx |

Tuto dohodu o narovnání je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat člen rady kraje. V případě nepřítomnosti člena rady kraje podepisuje dohodu hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.