ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 3

Datum konání: 17.3.2025

Materiál č.: 5/3

Název: Zahájení přípravy a změny projektů v oblasti školství

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Radka Kanclířová, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/590 ze dne 24.2.2025

č. 9/487 ze dne 10.2.2025

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Novostavba školních dílen v areálu SŠ Bohumín“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s předpokládanými náklady 98.000.000 Kč

  - rozhodlo

změnit v bodě 5) usnesení č. 13/1372 ze dne 7. 9. 2023 dobu financování projektu a zdroj spolufinancování projektu „Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava“ připravovaného původně do Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2023-2026 ve výši 140.000.000 Kč nově do Operačního programu Spravedlivá transformace v letech 2025-2028 ve výši 140.000.000 Kč

  - rozhodlo

změnit v bodě 7) usnesení č. 13/1372 ze dne 7. 9. 2023 výši rizika vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava“ v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace ze „114.950 Kč“ na „140.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

  - souhlasí

s pokračováním realizace projektu „Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava“ financovatelného z Operačního programu Spravedlivá transformace před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - schvaluje

změnu názvu projektu z původního názvu „Modernizace zázemí pro výuku zemědělských a polygrafických oborů na Albrechtově SŠ Český Těšín“ na zkrácenou verzi „Modernizace zázemí pro výuku zemědělských a polygrafických oborů“

Důvodová zpráva:

K bodu 1) návrhu usnesení

Novostavba školních dílen v areálu SŠ Bohumín

Cílem projektu je zlepšit podmínky praktického vyučování pro studenty Střední školy, Bohumín, příspěvková organizace. Předmětem projektu je novostavba školních dílen. Samotná stavba bude realizována jako třípodlažní objekt, jehož součástí budou autodílny, dílny CNC, dílna strojních mechaniků, soustružnická dílna, garáže, elektrodílna, multimediální učebna PC, sociální zařízení a šatny studentů. Předpokládané náklady výši 98.000.000 Kč vyplývají ze zpracované studie, dále budou náklady upřesněny na základě zpracované projektové dokumentace.

Předmětná investiční akce je dlouhodobě plánována a je součástí rozpočtového výhledu Moravskoslezského kraje s předpokládanou dobou realizace v letech 2026 až 2027.

Pro tento projekt byly identifikovány dva možné zdroje financování:

      - Operační program Spravedlivá transformace (dále jen OPST) – V tomto programu je plánována tematická výzva, v rámci které by výstavba dílen mohla být podpořena. Příjem žádostí o podporu do dotčené výzvy OPST je avizován od září letošního roku, bude vyžadována poměrně vysoká připravenost na realizaci projektu (povinnou přílohou žádosti o podporu bude pravomocné stavební povolení) a lhůta pro dokončení realizace výstavby je avizována do konce roku 2027.

      - Integrovaný regionální operační program (dále jen IROP) – V tomto programuje je možné využít 42. výzvu, u které je příjem žádostí o podporu otevřen až do 31. 12. 2027 a realizace projektu musí být ukončena až do konce roku 2029.

Projekty předkládané do 42. výzvy IROP musí být součástí schváleného Regionálního akčního plánu Moravskoslezského kraje (dále jen RAP), který schvaluje Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje. V současné době jsou součástí RAP čtyři projekty Moravskoslezského kraje, z nichž u třech již bylo požádáno o podporu, u čtvrtého s názvem „Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava“ s celkovými náklady 140 mil. Kč již byla ukončena projektová příprava včetně studie proveditelnosti a může být do této výzvy předložen také. S ohledem na omezené finanční prostředky má tento projekt ve schváleném RAP alokovanou podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 98.000.000 Kč.

Aby bylo eliminováno riziko spojené s delší projektovou přípravou projektu „Novostavba školních dílen v areálu SŠ Bohumín“ pro plánovanou výzvu OPST, je navrhováno nahrazení projektu „Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava“ schváleného pro předložení do IROP novým projektem „Novostavba školních dílen v areálu SŠ Bohumín“, který tím získá dostatek času na projektovou přípravu i realizaci. Projekt „Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava“, který je projekčně připraven a připravuje se vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací, bude předložen do tematické výzvy OPST vyhlášené na podzim. Toto řešení umožní lépe využít nabídku spolufinancování z externích zdrojů pro oba dotčené projekty. Bude-li tato záměna orgány kraje schválena, budou příslušné změny RAP předloženy Regionální stálé konferenci Moravskoslezského kraje k rozhodnutí.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové předpokládané náklady projektu				  98.000.00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu		   			  98.000.00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	  14.700.00 Kč

- podíl Evropské unie (profinancování)				  83.300.00 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)		          0.00 Kč

Dopad na rozpočet kraje:

Samotná realizace projektu „Novostavba školních dílen v areálu SŠ Bohumín“ se předpokládá v letech 2026-2028. V rámci projektu byly v roce 2024 hrazeny výdaje ve výši 121 tis. Kč. Na přípravu projektové dokumentace, kterou bude zajišťovat příspěvková organizace, jsou v rozpočtu kraje na rok 2025 alokovány finanční prostředky ve výši 3.079 tis. Kč na akci „Novostavba školních dílen“ v odvětví školství. Ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2026-2028 jsou v rámci projektu plánovány prostředky ve výši 80.000 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 14.800 tis.  Kč na financování realizace projektu bude orgány kraje řešeno při rozhodování o profinancování a kofinancování projektu. Vzhledem k tomu, že realizace akce byla původně připravovaná celá z vlastních prostředků, ušetří kraj v případě poskytnutí dotace prostředky ve výši poskytnutého podílu z evropských finančních zdrojů.

K bodu 2-4) návrhu usnesení

Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava

Zahájení přípravy projektu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 6/515 (materiál č. 9/6) ze dne 16. 12. 2021. Profinancování a kofinancování projektu včetně udržitelnosti a předčasného zahájení realizace a přijetí rizika vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů ve výši 114.950 Kč schválilo zastupitelstvo svým usnesením č. 13/1372 (materiál č. 9/16) ze dne 7. 9. 2023.

Původně se předpokládalo, že projekt bude předložen do 42. výzvy IROP. S ohledem na výše uvedené je navrhováno žádost o podporu pro tento projekt předložit do tematické výzvy OPST s příjmem žádostí od září letošního roku s realizací projektu nejpozději do konce roku 2027. Proto je nyní orgánům kraje navrhováno rozhodnout o změně zahájení realizace projektu před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPST a změně výše  rizika vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši celkových výdajů projektu 140.000.000 Kč. Přijetím těchto rozhodnutí bude umožněno plynule pokračovat v přípravě realizace projektu s očekávaným ukončením před výzvou požadovaným koncem roku 2027. Dotčený projekt je dlouhodobě připravován odborem školství, mládeže a sportu a byl by realizován i bez spolufinancování z externích zdrojů.

Uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby se předpokládá v průběhu měsíce srpna, následovat bude bezodkladné předání staveniště. Dle projektové dokumentace má stavba trvat 24 měsíců a následně bude probíhat instalace odborného vybavení. Termín dokončení realizace projektu do 31. 12. 2027 je za těchto předpokladů reálný.

Financování z OPST se předpokládá formou ex post plateb, a to 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu z evropských zdrojů a 15 % vlastní podíl příjemce dotace. Podle informací od poskytovatele dotace bude financování limitováno 100 mil. Kč způsobilých výdajů na 1 projekt. Jak již bylo výše uvedeno, ve schváleném RAP měl projekt alokovanou podporu 98.000.000 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (za předpokladu spolufinancování z IROP).

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové předpokládané náklady projektu				140.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu		   			100.000.000 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	  15.000.000 Kč

- podíl Evropské unie (profinancování)				  85.000.000 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)		  40.000.000 Kč

V současné době jsou známy pouze nezpůsobilé výdaje na zhotovení projektové dokumentace. Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna po uveřejnění podmínek konkrétní výzvy a zpracování žádosti o dotaci dle metodiky OPST.

Náklady stavby a vnitřního vybavení se dle zpracované dokumentace předpokládají ve výši 124.000.000 Kč, zbylá částka 16.000.000 Kč je rozpočtována na další náklady projektu, tj. výkon činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, náklady na realizaci výběrových řízení, náklady inženýrské činnosti apod.

Dopad na rozpočet:

Realizace projektu se předpokládá v letech 2024-2027. Do konce roku 2024 bylo v rámci projektu vyčerpáno 2.314,00 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci projektu v roce 2025 jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2025 ve výši 51.476,00 tis. Kč v rámci odvětví školství. Finanční prostředky spojené s realizací projektu v roce 2026 jsou součástí střednědobého výhledu Moravskoslezského kraje na léta 2026-2028 ve výši 86.210,00 tis. Kč.  Příjem dotace je předpokládán na základě předložených žádostí o platbu v letech 2026 a 2027.

V případě neposkytnutí dotace z Operačního programu spravedlivé transformace bude realizace projektu zajištěna z vlastních zdrojů kraje. Tuto zvýšenou potřebu financování bude možné řešit z prostředků, kterou jsou ve schváleném Střednědobém výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2026-2028 plánovány ve výši 3 mld. Kč. na nespecifikované výdaje.

K bodu 5) návrhu usnesení

Modernizace zázemí pro výuku zemědělských a polygrafických oborů

Dne 23. 10. 2024 byla podána žádost o dotaci do 42. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (dále jen IROP). Předmětem této žádosti je rekonstrukce bývalé uhelny v prostorách hlavní budovy na Albrechtově SŠ Český Těšín a její rozšíření na odborné dílny pro výuku polygrafických předmětů a vybudování moderního zázemí pro výuku zemědělských oborů. V prostorách školy na ulici Frýdecká vznikne nová hala zemědělské techniky, dílny pro opravy zemědělské techniky, prostory pro hygienické zázemí žáků a pedagogů; součástí stavebních úprav je rovněž nová venkovní učebna. V průběhu podání žádosti došlo ke zkrácení názvu na „Modernizace zázemí pro výuku zemědělských a polygrafických oborů“.

Dopad na rozpočet kraje:

Změna nemá vliv na rozpočet kraje.

Na základě výše uvedeného navrhuje rada kraje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo zahájit přípravu projektu „Novostavba školních dílen v areálu SŠ Bohumín“ dle bodu 1) navrhovaného usnesení. Dále rada kraje navrhuje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo o změně profinancování a kofinancování projektu a přijetí zvýšeného rizika financování z vlastních zdrojů projektu dle bodů 2) až 4) navrhovaného usnesení a změně názvu projektu dle bodu 5) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	12

Datum konání:	24.2.2025

Materiál č.:		5/15

Název:		Zahájení přípravy a změny projektů v oblasti školství

Číslo usnesení:	12/590

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5612 ze dne 21.8.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1372 ze dne 7.9.2023

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Novostavba školních dílen v areálu SŠ Bohumín“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s předpokládanými náklady 98.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 5) usnesení č. 13/1372 ze dne 7. 9. 2023 dobu financování projektu a zdroj spolufinancování projektu „Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava“ připravovaného původně do Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2023-2026 ve výši 140.000.000 Kč nově do Operačního programu Spravedlivá transformace v letech 2025-2028 ve výši 140.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 7) usnesení č. 13/1372 ze dne 7. 9. 2023 výši rizika vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava“ v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace ze „114.950 Kč“ na „140.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit s pokračováním realizace projektu „Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava“ financovatelného z Operačního programu Spravedlivá transformace před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - ukládá

1. náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 17. 3. 2025

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	9

Datum konání:	10. 2. 2025

Materiál č.:   	5/3

Název:		Přijetí dotace a změna názvu projektu

Číslo usnesení: 	9/487

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5612 ze dne 21. 8. 2023

č. 82/6045 ze dne 20. 11. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1372 ze dne 7. 9. 2023

č. 14/1506 ze dne 7. 12. 2023

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit změnu názvu projektu z původního názvu „Modernizace zázemí pro výuku zemědělských a polygrafických oborů na Albrechtově SŠ Český Těšín“ na zkrácenou verzi „Modernizace zázemí pro výuku zemědělských a polygrafických oborů“

  - rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 ve výši 47.785.674,23 Kč na financování projektu „Modernizace zázemí pro výuku zemědělských a polygrafických oborů“, registrační číslo: CZ.06.04.01/00/22_042/0005700 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. MMR-392/2025-55/1, ze dne 3. 1. 2025, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionální operačního programu ve (maximální) výši 177.706.106,49 Kč na financování projektu „Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín“, registrační číslo: CZ.06.02.01/00/22_012/0005569 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. MMR-84284/2024-55/1, ze dne 8. 12. 2024, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 17. 3. 2025