ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 3

Datum konání: 17.3.2025

Materiál č.: 5/14

Název: Návrh na úpravu smluv v odvětví regionálního rozvoje

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost_obec Hodslavice

Příloha č. 2 - Smlouva_obec Hodslavice

Příloha č. 3 - návrh_Dohoda o narovnání_obec Hodslavice DT4

Příloha č. 4 - Žádost_obec Štítina

Příloha č. 5 - Smlouva_obec Štítina

Příloha č. 6 - návrh_Dohoda o narovnání_obec Štítina

Příloha č. 7 - Žádost_Mikroregion Frenštátsko

Příloha č. 8 - Smlouva_Mikroregion Frenštátsko

Příloha č. 9 - návrh_Dohoda o narovnání_Mikroregion Frenštátsko

Příloha č. 10 - Žádost_obec Bohušov

Příloha č. 11 - Smlouva_ obec Bohušov

Příloha č. 12 - návrh dodatku č. 1_ obec Bohušov

Příloha č. 13 - Žádost_obec Dívčí Hrad_sml 02670 2023

Příloha č. 14 - Smlouva_obec Dívčí Hrad_sml 02670 2023

Příloha č. 15 - návrh dodatku č. 1__obec Dívčí Hrad_sml 02670 2023

Příloha č. 16 - Žádost_obec Dívčí Hrad_sml 003942 2024

Příloha č. 17 - Smlouva_obec Dívčí Hrad_sml 003942 2024

Příloha č. 18 - návrh dodatku č. 1_obec Dívčí Hrad_sml 003942 2024

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Jana Bartošková, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1640 ze dne 7. 3. 2024

č. 2/47 ze dne 16.12.2024

č. 12/1261 ze dne 8.6.2023

č. 17/1755 ze dne 6. 6. 2024

k usnesení rady kraje

č. 82/6066 ze dne 20. 11. 2023

č. 89/6584 ze dne 19. 2. 2024

č. 12/579 ze dne 24. 2. 2025

č. 12/599 ze dne 24. 2. 2025

  - bere na vědomí

žádosti

obce Hodslavice, IČO 00297917, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

obce Štítina, IČO 00300764, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Mikroregionu Frenštátsko, IČO 75110971, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024

  - rozhodlo

uzavřít

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00974/2024/RRC s obcí Hodslavice, IČO 00297917, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00908/2024/RRC s obcí Štítina, IČO 00300764, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00948/2024/RRC s Mikroregionem Frenštátsko, IČO 75110971, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obce Bohušov, IČO 00295876, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  - rozhodlo

nahradit přílohu č. 3 materiálu, k němuž bylo přijato usnesení zastupitelstva kraje č. 2/47 ze dne 16. 12. 2024, přílohou č. 12 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obce Dívčí Hrad ze dne 27. 1. 2025, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02670/2023/RRC s obcí Dívčí Hrad, IČO 00576115, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2025“ na „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2026“, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obce Dívčí Hrad ze dne 27. 1. 2025, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

  - rozhodlo

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2024

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03942/2024/RRC s obcí Dívčí Hrad, IČO 00576115, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2026“ na „od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2027“, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

  - rozhodlo

dofinancovat výplatu druhé splátky dotace v rámci dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2024 z rozpočtu kraje na rok 2027 ve výši 600.000 Kč

Důvodová zpráva:

K návrhům usnesení 1., 2. a 3.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1640 (materiál č. 9/18) ze dne 7. 3. 2024 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024 (dále jen program) mimo jiné na projekty:

- obce Hodslavice - SP FVE na obecních budovách v Hodslavicích (DT4)

- obce Štítina – Rekonstrukce místní komunikace na ul. Havlíčkova, Štítina,

- Mikroregionu Frenštátsko - Cílové posouzení a zavedení technologických platforem pro systémové služby v mikroregionu Frenštátsko.

Všechny výše uvedené žádosti příjemců jsou řádně zdůvodněné a jsou přílohou tohoto materiálu, z důvodu rozsáhlosti informací nejsou znovu uváděny v důvodové zprávě.

Příjemce obec Hodslavice ve své žádosti ze dne 19. 11. 2024 (příloha č. 1) požádal o zmírnění podmínek a o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2025.

Příjemce obec Štítina ve své žádosti ze dne 18. 11. 2024 (příloha č. 4) požádal o zmírnění podmínek a o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2025.

Příjemce Mikroregion Frenštátsko ve své žádosti ze dne 12. 11. 2024 (příloha č. 7) požádal o zmírnění podmínek a o prodloužení realizace projektu do 31. 3. 2025.

Navrhuje se zmírnit podmínky programu a předloženým žádostem vyhovět a termíny pro ukončení realizace projektu posunout předložených žádostí.

Navrhovaná změna neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektů.

Návrhy Dohod ke smlouvám (příloha č. 3, 6 a 9) byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K návrhům usnesení 4. a 5.

Program Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2023 (dále jen „Program“) je dotačním programem, který je vyhlašován Moravskoslezským krajem od roku 2019.

Program je zaměřen na posílení zaostávajícího sociálního a ekonomického vývoje Osoblažska a Vítkovska, které se řadí mezi nejvíce znevýhodněné venkovské oblasti kraje, prostřednictvím poskytování investičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí.

Příjemci dotace musí projekt realizovat ve vymezených znevýhodněných oblastech Moravskoslezského kraje, konkrétně v obcích: Bohušov, Březová, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku, Dívčí Hrad, Hlinka, Janov, Jindřichov, Kružberk, Liptaň, Melč, Město Albrechtice, Moravice, Nové Lublice, Osoblaha, Petrovice, Radkov, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Staré Těchanovice, Svatoňovice, Třemešná, Větřkovice, Vysoká a mikroregion Osoblažsko.

Poskytovatel se finančně spolupodílí na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které spolufinancuje maximálně do výše 80 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu u obcí s počtem obyvatel do 1000 a 70 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu u obcí s počtem obyvatel nad 1000.

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání konaném dne 8. 6. 2023 usnesením č. 12/1261 rozhodlo v rámci Programu poskytnout dotaci mimo jiné obci Bohušov (dále jen „příjemce“) na realizaci projektu Místo aktivního a pasivního odpočinku – Stezka Bohušov.

Příjemce ve své žádosti ze dne 13. 11. 2024 (příloha č. 1) požádal o možnost využití nevyčerpané částky dotace na úhradu vícenákladů vzniklých povodní.

Na základě Smlouvy č. 02687/2023/RRC uzavřené mezi obcí Bohušov a Moravskoslezským krajem na realizaci projektu „Místo aktivního a pasivního odpočinku - Stezka Bohušov", realizovaného v rámci Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2023 má obec mj. povinnost využít finanční prostředky (dotaci) na úhradu uznatelných nákladů projektu. Příjemce projekt zrealizoval v souladu s podanou žádostí a uzavřenou Smlouvou. Nicméně před podáním závěrečného vyúčtování projektu došlo k živelné pohromě (povodni), čímž došlo k poškození herních a edukativních prvků, které byly předmětem dotace.

K současnému dni činí skutečně vynaložené náklady na realizaci projektu 2.132.704 Kč. S ohledem na maximální procentuální výši je poté použitá výše dotace 1.706.163,2 Kč. V souvislosti s výše uvedeným příjemce požádal o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, který by řešil možnost využití nevyčerpané částky dotace na úhradu vícenákladů vzniklých povodní, maximálně však do maximální výše dotace 1.920.000 Kč dle uzavřené smlouvy č. 02687/2023/RRC.

Dne 16.12.2024 zastupitelstvo svým usnesením č. 2/47 rozhodlo zmírnit podmínky programu a uzavřít tento dodatek s obcí Bohušov, bohužel byla v navrhovaném a schváleném dodatku finálně nalezena chyba v přepočtu položek škod po povodni, proto se tento dodatek předkládá s novým a správným nákladovým rozpočtem.

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje nahradit přílohu č. 3 materiálu, k němuž bylo přijato usnesení zastupitelstva kraje č. 2/47 ze dne 16. 12. 2024, přílohou č. 12 předloženého materiálu. Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

K návrhům usnesení 6., 7., 8., 9., 10. a 11.

Zastupitelstvo kraje na svých zasedáních konaných dne 8. 6. 2023 a 6. 6. 2024 usneseními č. 12/1261 a 17/1755 rozhodlo poskytnout dotace v rámci krajských dotačních programů Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2023 a Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2024 (dále jen „Programy“) mimo jiné obci Dívčí Hrad na realizaci projektů Podnikatelská zóna SÁDEK II. – příprava a Revitalizace bytového fondu I. etapa.

Obec Dívčí Hrad dne 27. 1. 2025 požádala o změnu termínů ukončení realizace těchto projektů, z důvodu, že obec byla v září 2024 zasažena povodní, která způsobila značné škody na obecním majetku. Z tohoto důvodu se nyní obec zaměřuje na obnovu tohoto majetku, přípravu projektových žádostí na čerpání dotace na obnovu obecního majetku a přípravu projektových dokumentací potřebných k čerpání dotací na obnovu majetku. S ohledem na výše uvedené dojde ke zdržení realizace projektů v rámci Programů.

Předmětem dodatků ke smlouvě je tedy změna časové použitelnosti realizace. Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatků ke smlouvě o poskytnutí dotace (přílohy č. 15 a č. 18), připravené ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

{Konec důvodové zprávy}

Výpisy usnesení Rady kraje

Číslo zasedání:	12

Datum konání:	24. 2. 2025

Materiál č.:		5/4

Název:		Návrh na úpravu smluv v odvětví regionálního rozvoje

Číslo usnesení:	12/579

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6066 ze dne 20. 11. 2023

č. 89/6584 ze dne 19. 2. 2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1640 ze dne 7. 3. 2024

  - bere na vědomí

žádosti

- obce Hodslavice, IČO 00297917, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obce Štítina, IČO 00300764, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- Mikroregionu Frenštátsko, IČO 75110971, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

zmírnit podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00974/2024/RRC s obcí Hodslavice, IČO 00297917, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00908/2024/RRC s obcí Štítina, IČO 00300764, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00948/2024/RRC s Mikroregionem Frenštátsko, IČO 75110971, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 17. 3. 2025

Číslo zasedání:	12

Datum konání:	24. 2. 2025

Materiál č.:		5/24

Název:	Návrh na úpravu smluv v rámci dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí

Číslo usnesení:	12/599

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/47 ze dne 16.12.2024

č. 12/1261 ze dne 8.6.2023

č. 17/1755 ze dne 6. 6. 2024

  - bere na vědomí

žádost obce Bohušov, IČO 00295876, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout nahradit přílohu č. 3 materiálu, k němuž bylo přijato usnesení zastupitelstva kraje č. 2/47 ze dne 16. 12. 2024, přílohou č. 3 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obce Dívčí Hrad ze dne 27. 1. 2025, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02670/2023/RRC s obcí Dívčí Hrad, IČO 00576115, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2025“ na „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2026“, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obce Dívčí Hrad ze dne 27. 1. 2025, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2024

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03942/2024/RRC s obcí Dívčí Hrad, IČO 00576115, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2026“ na „od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2027“, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat výplatu druhé splátky dotace v rámci dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2024 z rozpočtu kraje na rok 2027 ve výši 600.000 Kč

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodu 1., 6. a 8. a návrhy dle bodů 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10. a 11. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 17. 3. 2025