|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORJ | | 07 | Odbor investiční a majetkový | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | | | | | Přístavba mateřské školy | | | | **Číslo akce** | |  |
| **Název příspěvkové organizace** | | | | | Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf** | | | | 3112 | | Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Položka** | 6121 | Stavby |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Upravený rozpočet 2025 k 10.02.2025 na akci | | | | | | | | v tis. Kč | | 0,00 | |
| **Upravený rozpočet 2025 k 24.02.2025 na akci** | | | | | | | | **v tis. Kč** | | **150,00** | |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | | | | | | | | v tis. Kč | | 57 550,00 | |
| Celkové náklady akce | | | | | | | | v tis. Kč | | 57 637,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | | | | | | 1414/2024/003 | | | | |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:** | | | | | | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | | | | | | S navrženým plánem o ukončení činnosti dětského rehabilitačního stacionáře Zámek v Dolních Životicích je třeba zajistit služby pro děti se zdravotním znevýhodněním. Ve městě Opava a okolí je kapacita mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v současné době naplněna. Na základě této skutečnosti je potřeba rozšíření kapacit pro zajišťování předškolního vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.  Jedná se o přístavbu ke stávající budově školky a s tím související zvětšení kapacit, pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí stavby bude rozšíření o 2 třídy a dále bude vybudovaná nová odborná ambulance, nová kotelna a výdejna obědů.  Cílem akce je zajistit kvalitní výukové prostory pro školku se speciálními vzdělávacími potřebami.  V roce 2025 byla zpracována studie stavby, která byla financována z vlastních zdrojů příspěvkové organizace za 87 tis. Kč. V roce 2026 bude zpracována projektová dokumentace, kterou budou upřesněny celkové náklady potřebné na realizaci stavby. Součástí akce bude pořízení vybavení. | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | | | | | | Výdaj kraje | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | | | | | | 2025: 87 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | | | | | | 2025 - 2028 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | | | | | | 2026 : 4 000 tis. Kč  2027 : 30 000 tis. Kč  2028 : 23 400 tis. Kč | | | | |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* | | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | | | | | | - | | | | | |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* | | | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | | | | | | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**  4 | Koncepční akce (OIM neposuzuje) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Středně energeticky účinné opatření | | | | | |