DODATEK č. 1

ke smlouvě

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

I.

- Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem:			28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:			Ing. Pavlem Staňkem, členem Rady Moravskoslezského kraje

IČO:			70890692

DIČ:			CZ70890692

bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:			120184-1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

- Obec Radkov

se sídlem:			Radkov 58, 747 84 Radkov

zastoupen:			Ing. Michalem Bekem, starostou obce

IČO:			00635383

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 			18125821/0100

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2024 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01388/2024/RRC (dále jen „smlouva“).

- Na základě žádosti příjemce o prodloužení doby realizace projektu „ČOV a kanalizační řešení odpadních vod Radkov“, realizovaného v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro roky 2024 - 2025, se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

III.

Změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy:

- V čl. V odst. 3 písmeno c) smlouvy se text „nejpozději do 15. 9. 2025“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 6. 2026“.

- V čl. V odst. 3 písmeno h) smlouvy se za text „k 31. 12. 2024“ doplňuje text „a 31. 12. 2025“.

- V čl. V odst. 3 písmeno i) smlouvy se text „do dne 15. 1. 2024“ nahrazuje textem „do dne 15. 1. 2026“.

- V čl. V odst. 3 písmeno j) smlouvy se text „nejpozději do 14. 11. 2025“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 7. 2026“.

- V čl. VI odst. 1 písmeno a) smlouvy se text „do 15. 9. 2025“ nahrazuje textem „do 30. 6. 2026“ a text „dne 15. 10. 2025“ nahrazuje textem „dne 31. 7. 2026“.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud z odst. 4 tohoto článku nevyplývá něco jiného.

- Má-li být tento dodatek povinně uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), provede jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv poskytovatel. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- V případě, kdy nebude tento dodatek uveřejněn dle odst. 4 tohoto článku, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením ……………ze dne ……………...

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada obce/ zastupitelstvo obce usnesením ……………. ze dne ……………....

| V Ostravě dne ……………… |  | V Radkově dne ……………… |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele Moravskoslezský kraj Ing. Pavel Staněk člen Rady Moravskoslezského kraje |  | za příjemce Obec Radkov Ing. Michal Bek starosta obce |

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat člen rady kraje. V případě nepřítomnosti člena rady kraje podepisuje dodatek hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.