ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 15.6.2017

Materiál č.: 4/10

Název: Návrh na prodloužení termínu realizace projektu na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost města Český Těšín o prodloužení termínu realizace projektu

Příloha č. 2 - Žádost obce Branka u Opavy o prodloužení termínu realizace projektu

Příloha č. 3 - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 06426/2016/KH s městem Český Těšín

Příloha č. 4 - Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00824/2016/KH s obcí Branka u Opavy

Příloha č. 5 - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 05675/2016/KH s obcí Branka u Opavy

Příloha č. 6 - Dokumentace akce (projektu) – Český Těšín

Příloha č. 7 - Dokumentace akce (projektu) – Branka u Opavy

Předkladatel:

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Zuber, vedoucí oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1070 ze dne 30.5.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1841 ze dne 25.2.2016

č. 21/2151 ze dne 22.9.2016

č. 21/2142 ze dne 22.9.2016

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

  - bere na vědomí

žádosti města Český Těšín a obce Branka u Opavy o prodloužení časové použitelnosti dotace na pořízení dopravního automobilu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

rozhodlo

- prodloužit časovou použitelnost dotace městu Český Těšín, IČO 00297437, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) usnesení č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017“ dle předloženého materiálu,

- prodloužit časovou použitelnost dotace obci Branka u Opavy, IČO 47812303, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 1) písm. a) usnesení č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016 ve znění bodu 2) usnesení č. 21/2151 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2017“ dle předloženého materiálu,

- prodloužit časovou použitelnost dotace obci Branka u Opavy, IČO 47812303, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) usnesení č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2017 dle předloženého materiálu

rozhodlo

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06426/2016/KH s městem Český Těšín, IČO 00297437, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

- uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00824/2016/KH s obcí Branka u Opavy, IČO 47812303, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 05675/2016/KH s obcí Branka u Opavy, IČO 47812303, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodům 1) až 3) návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016 rozhodlo poskytnout účelové investiční dotace v celkové výši 9.225 tis. Kč z rozpočtu kraje na pořízení dopravního automobilu (dále „DA“) pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje. Termín realizace byl stanoven na období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017, mezi vybranými obcemi bylo město Český Těšín a obec Branka u Opavy.

Účelem poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla snaha podpořit obce při pořízení nových DA částkou ve výši 50% částky poskytnuté MV-GŘ HZS ČR maximálně však 225 tis. Kč jedné obci, což v součtu činilo 9.225 tis. Kč.

Finanční prostředky v celkové výši 9.225 tis. Kč k poskytnutí investiční účelové dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí na pořízení nového dopravního automobilu byly alokovány v odvětví krizového řízení na akci „Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“ v rozpočtu na rok 2016, nevyčerpané prostředky byly následně účelově převedeny do rozpočtu roku 2017.

Město Český Těšín svým dopisem ze dne 12. 4. 2017 požádalo o prodloužení realizace projektu „Nákup dopravního automobilu pro JSDH Horní Žukov“. Důvodem prodloužení termínu realizace projektů bylo opětovné vypsání veřejné zakázky, na dodávku dopravního automobilu. Jelikož se jedná o spolufinancování nákupu automobilu z prostředků z poskytnuté dotace Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) v rámci dotačního programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2016, požádalo město Český Těšín také tohoto poskytovatele o prodloužení realizace projetu. V této žádosti jim bylo vyhověno a termín realizace byl prodloužen do 31. 12. 2017. Dokumentace akce (projektu) je uvedena v příloze č. 6 předloženého materiálu.

Obec Branka u Opavy svým dopisem ze dne 20. 4. 2017 požádala o prodloužení termínu realizace projektu smlouvy evidenční číslo 00824/2016/KH ve znění dodatku č. 1 a smlouvy evidenční číslo 05675/2016/KH. Důvodem prodloužení termínu realizace projektu je opoždění dodávky vzhledem k prodlevám ve výrobě ze strany dodavatele podvozku.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016 rozhodlo poskytnout obci Branka u Opavy, IČO 47812303, investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300 tis. Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 na pořízení dopravního vozidla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce z důvodu značné technické opotřebovanosti v současné době používaného 22 let starého automobilu Nissan Patrol.

Obec Branka u Opavy svou žádostí ze dne 24. 8. 2016 požádala o prodloužení termínu použití investiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, tedy o změnu časové použitelnosti od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 na časovou použitelnost od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017.

Jelikož se jedná o spolufinancování nákupu automobilu z prostředků z poskytnuté dotace Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) v rámci dotačního programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2016, požádala obec Branka u Opavy také tohoto poskytovatele o prodloužení realizace projetu. V této žádosti jim bylo vyhověno a termín realizace byl prodloužen do 31. 8. 2017. Dokumentace akce (projektu) je uvedena v příloze č. 7 předloženého materiálu.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádosti o prodloužení realizace projektu na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Český Těšín a obce Branka u Opavy, rozhodnout změnit časovou použitelnost dotace na pořízení dopravního automobilu pro JSDH města Český Těšín a obce Branka u Opavy a rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 06426/2016/KH s městem Český Těšín, dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00824/2016/KH s obcí Branka u Opavy, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 05675/2016/KH s obcí Branka u Opavy, jimiž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje

Číslo zasedání:	14

Datum konání:	30.5.2017

Materiál č.:		4/5

Název:		Návrh na prodloužení termínu realizace projektu na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů a poskytnutí dotace v odvětví krizového řízení

Číslo usnesení: 14/1070

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016

č. 21/2151 ze dne 22. 9. 2016

č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

  - bere na vědomí

žádosti města Český Těšín a obce Branka u Opavy o prodloužení časové použitelnosti dotace na pořízení dopravního automobilu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

- rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace městu Český Těšín, IČO 00297437, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) usnesení č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017“ dle předloženého materiálu,

- rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace obci Branka u Opavy, IČO 47812303, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 1) písm. a) usnesení č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016 ve znění bodu 2) usnesení č. 21/2151 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2017“ dle předloženého materiálu,

- rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace obci Branka u Opavy, IČO 47812303, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) usnesení č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2017 dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

- rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06426/2016/KH s městem Český Těšín, IČO 00297437, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

- rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00824/2016/KH s obcí Branka u Opavy, IČO 47812303, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

- rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 05675/2016/KH s obcí Branka u Opavy, IČO 47812303, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Krnov o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

  - rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Krnov, IČO 65471261, ve výši 15 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s přípravou „Memoriálu Jana Lišky“, s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 7. 2017, dle předloženého materiálu

  - rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Krnov, IČO 65471261, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu.

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje |
| --- |
| na § 6113 - | Zastupitelstva krajů |  |  |
| pol. 5901 - | Nespecifikované rezervy | o | 15 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje |
| na § 5512 - | Požární ochrana – dobrovolná část |  |  |
| pol. 5222 - | Neinvestiční transfery spolkům | o | 15 tis. Kč |

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 15. 6. 2017