ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 15.6.2017

Materiál č.: 4/12

Název: Návrh na prodloužení termínu realizace projektu na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost města Andělská Hora o prodloužení termínu realizace projektu

Příloha č. 2 - Žádost města Fulnek o prodloužení termínu realizace projektu

Příloha č. 3 - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00620/2017/KH s městem Andělská Hora

Příloha č. 4 - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 06868/2016/KH s městem Fulnek

Předkladatel:

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Zuber, vedoucí oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016

k usnesení rady kraje

č. 15/1239 ze dne 12. 6. 2017

bere na vědomí

žádosti města Andělská Hora a města Fulnek o prodloužení časové použitelnosti dotace na pořízení dopravního automobilu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace

- městu Andělská Hora, IČO 00575976, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) usnesení č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017“ dle předloženého materiálu,

- městu Fulnek, IČO 00297861, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) usnesení č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 7. 2017“ dle předloženého materiálu,

rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1

- ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00620/2017/KH s městem Andělská Hora, IČO 00575976, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

- ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06868/2016/KH s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016 rozhodlo poskytnout účelové investiční dotace v celkové výši 9.225 tis. Kč z rozpočtu kraje na pořízení dopravního automobilu (dále „DA“) pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje. Termín realizace byl stanoven na období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017, mezi vybranými obcemi bylo město Andělská Hora a Město Fulnek.

Účelem poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla snaha podpořit obce při pořízení nových DA částkou ve výši 50% částky poskytnuté MV-GŘ HZS ČR maximálně však 225 tis. Kč jedné obci, což v součtu činilo 9.225 tis. Kč.

Finanční prostředky v celkové výši 9.225 tis. Kč k poskytnutí investiční účelové dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí na pořízení nového DA byly alokovány v odvětví krizového řízení na akci „Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“ v rozpočtu na rok 2016, nevyčerpané prostředky byly následně účelově převedeny do rozpočtu roku 2017.

Usnesením zastupitelstva kraje a následně smlouvami bylo období realizace projektu stanoveno na od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017.

Město Andělská Hora svým dopisem ze dne 2. 6. 2017 požádalo Moravskoslezský kraj o prodloužení termínu realizace projektů do 31. 12. 2017. Důvodem prodloužení termínu realizace projektů bylo opětovné vypsání veřejné zakázky, na dodávku DA.

Město Fulnek svým dopisem ze dne 7. 6. 2017 požádalo Moravskoslezský kraj o prodloužení termínu realizace projektů do 31. 7. 2017. Důvodem prodloužení termínu realizace projektu je opoždění dodávky vzhledem k prodlevám ve výrobě ze strany dodavatele.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádosti o prodloužení realizace projektu na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Andělská Hora a města Fulnek, rozhodnout změnit časovou použitelnost dotace na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Andělská Hora a města Fulnek a uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	15

Datum konání:	12.6.2017

Materiál č.:		4/5

Název:		Návrh na prodloužení termínu realizace projektu na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů

Číslo usnesení:

15/1239 rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2142 ze dne 22.9.2016

  - bere na vědomí

žádosti města Andělská Hora a města Fulnek o prodloužení časové použitelnosti dotace na pořízení dopravního automobilu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

- prodloužit časovou použitelnost dotace městu Andělská Hora, IČO 00575976, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) usnesení č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017“ dle předloženého materiálu

- prodloužit časovou použitelnost dotace městu Fulnek, IČO 00297861, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) usnesení č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 7. 2017“ dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00620/2017/KH s městem Andělská Hora, IČO 00575976, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06868/2016/KH s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 15. 6. 2017