ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 15.6.2017

Materiál č.: 7/8

Název: Návrh na schválení zahájení přípravy muzejních projektů

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Martin Klimánek, oddělení financování stavebních projektů, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1115 ze dne 30. 5. 2017

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 42.500.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Kapucínský klášter – Dům v zahradě Páně“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 90.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 40.000.000 Kč

Důvodová zpráva:

Odbor investiční a majetkový je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány z evropských finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborem kultury a památkové péče, Muzeem Těšínska a Muzeem Novojičínska jsou připravovány následující projekty.

Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí“

Předmětem projektu je rekonstrukce vhodného objektu na náměstí v Jablunkově pro vytvoření expozice Muzea Těšínska věnované Těšínskému Slezsku, jeho jihovýchodní části – Jablunkovsku a fenoménu česko-polsko-slovenského trojmezí. Jedná se o umístění nové pobočky s názvem „Muzeum Trojmezí“, kde budou prezentovány přírodní a kulturní hodnoty nejvýchodnější části České republiky, a to včetně přesahu na území Polska a Slovenska. Vzniklá expozice bude členěna do následujících celků: příroda a krajina, etnografie, historie a současnost.

V současnosti Muzeum Těšínska provozuje v Jablunkově výstavní síň, která však nepokrývá potřeby a příležitosti pro muzejní prezentaci.  Předmětná budova na ul. Plk. Velebnovského 150 v blízkosti jablunkovského Mariánského náměstí je ve vlastnictví města Jablunkova. Za účelem realizace projektu bude objekt provozovateli Muzea Trojmezí pronajat nebo zapůjčen na předpokládanou dobu 15 až 20 let s možností následného prodloužení, aby perspektiva fungování muzea nebyla limitována.

Projekt bude připravován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“).

Předpokládaná struktura financování projektu „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““:

celkové výdaje projektu		  42.500.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu      	2.000.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu	40.500.000 Kč

podíl MSK		4.050.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)		2.025.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)		34.425.000 Kč

Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP.

Předpokládané realizační náklady stavby a expozice dosáhnou objemu 40.500.000 Kč, zbylá částka 2.000.000 Kč je rozpočtována na další náklady projektu, tj. výkon činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, náklady na realizaci výběrových řízení, realizaci projektu, apod. Výdaje na zpracování projektové dokumentace ve výši 1.000.000 Kč jsou očekávány v roce 2017, v roce 2018 lze předpokládat výdaje na zajištění výběrových řízení a další přípravné náklady ve výši 1.000.000 Kč. Zbývající část nákladů na realizaci projektu bude plánována v letech 2019 – 2020.

Projekt bude předložen do IROP, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Muzea II v roce 2018 s předpokládaným termínem podání do 30. 1. 2018. Realizace projektu je plánována v letech 2017 - 2020. Zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby se předpokládá v druhé polovině roku 2018. Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Finanční krytí výdajů na přípravu projektu v roce 2017 ve výši 1.000.000 Kč bude zajištěno z prostředků určených na přípravu projektů. Zbývající finanční prostředky na realizaci projektu v objemu 41.500.000 tis. Kč budou nárokovány při přípravě rozpočtu na rok 2018 a rozpočtového výhledu na následující léta v případě, že zastupitelstvo kraje letos rozhodne o profinancování a kofinancování.

Kapucínský klášter – Dům v zahradě Páně

Předmětem projektu je rekonstrukce Kapucínského kláštera ve Fulneku evidovaného v ústředním seznamu památek České republiky. Hlavní náplní revitalizace objektu kapucínského konventu bude vzdělávání pro všechny věkové kategorie s širokým zaměřením. Dalším cílem bude zachování ucelené a unikátní architektonické kulturní památky pro budoucí generace se zachováním rázu kulturní památky. Realizace projektu by měla dát vzniknout prostorám lapidária, expozice dějin kláštera, knihovny s badatelnou, konferenčnímu sálu, depozitáři a administrativním prostorám. Součástí projektu by mělo být rovněž restaurování kamenné plastiky a stavebních artefaktů.

Projekt bude připravován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“).

Předpokládaná struktura financování projektu „Kapucínský klášter – Dům v zahradě Páně“:

celkové výdaje projektu	 	  90.000.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu      	3.500.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu	86.500.000 Kč

podíl MSK		8.650.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)		4.325.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)		73.525.000 Kč

Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP.

Předpokládané realizační náklady stavby a expozice dosáhnou objemu 86.000.000 Kč, zbylá částka 4.000.000 Kč je rozpočtována na další náklady projektu, tj. projektovou dokumentaci, výkon činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, náklady na realizaci výběrových řízení, realizaci projektu, apod. Výdaje na zpracování projektové dokumentace ve výši 2.000.000 Kč jsou očekávány v roce 2017, v roce 2018 lze předpokládat výdaje na zajištění výběrových řízení a další přípravné náklady ve výši 1.000.000 Kč. Zbývající část nákladů na realizaci projektu bude plánována v letech 2019 – 2020.

Projekt bude předložen do IROP, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Muzea II v roce 2018 s předpokládaným termínem podání do 30. 1. 2018. Realizace projektu je plánována v letech 2017 - 2020. Zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby se předpokládá v druhé polovině roku 2018. Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Finanční krytí výdajů na přípravu projektu v roce 2017 ve výši 2.000.000 Kč bude zajištěno z prostředků určených na přípravu projektů. Zbývající finanční prostředky na realizaci projektu v objemu 88.000.000 tis. Kč budou nárokovány při přípravě rozpočtu na rok 2018 a rozpočtového výhledu na následující léta v případě, že zastupitelstvo kraje letos rozhodne o profinancování a kofinancování.

Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II.

Tento projekt navazuje na projekt Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost, který řeší zpřístupnění a rekonstrukci prvního podlaží zámku. První etapě projektu již byla v roce 2017 přiznána dotace s IROP. V rámci druhé etapy dojde k zpřístupnění objektu pro návštěvníky, restaurování a instalaci muzejních expozic. Dojde k dokončení oprav objektu celého zámku a změně účelu užívání nebytových prostor v druhém nadzemním podlaží. Realizace projektu by měla dát vzniknout expozicím: Šlechtický a měšťanský portrét 19. století, Motýlí salón, Míšeňský salón, zámecké interiéry, Lenní statek Nová Horka a Zámecký park Nová Horka. V rámci projektu dojde rovněž k restaurování některých sbírek.

Projekt bude připravován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“).

Předpokládaná struktura financování projektu „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II“:

celkové výdaje projektu	 	  40.000.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu      	2.000.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu	38.000.000 Kč

podíl MSK		3.800.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)		1.900.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)		32.300.000 Kč

Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP.

Předpokládané realizační náklady stavby a expozice dosáhnou objemu 38.000.000 Kč, zbylá částka 2.000.000 Kč je rozpočtována na další náklady projektu, tj. projektovou dokumentaci, výkon činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, náklady na realizaci výběrových řízení, realizaci projektu, apod. Výdaje na zpracování projektové dokumentace ve výši 1.000.000 Kč jsou očekávány v roce 2017, v roce 2018 lze předpokládat výdaje na zajištění výběrových řízení a další přípravné náklady ve výši 1.000.000 Kč. Zbývající část nákladů na realizaci projektu bude plánována v letech 2019 – 2020.

Projekt bude předložen do IROP, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Muzea II v roce 2018 s předpokládaným termínem podání do 30. 1. 2018. Realizace projektu je plánována v letech 2017 - 2020. Zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby se předpokládá v druhé polovině roku 2018. Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Finanční krytí výdajů na přípravu projektu v roce 2017 ve výši 1.000.000 Kč bude zajištěno z prostředků určených na přípravu projektů. Zbývající finanční prostředky na realizaci projektu v objemu 39.000.000 tis. Kč budou nárokovány při přípravě rozpočtu na rok 2018 a rozpočtového výhledu na následující léta v případě, že zastupitelstvo kraje letos rozhodne o profinancování a kofinancování.

S ohledem na výše uvedené rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo zahájit přípravu projektů dle bodu 1) až 3) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	14

Datum konání:	30. 5. 2017

Materiál č.:		7/21

Název:		Návrh na zahájení přípravy muzejních projektů

Číslo usnesení: 14/1115

- Rada kraje

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzea Trojmezí““ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 42.500.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Kapucínský klášter – Dům v zahradě Páně“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 90.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 40.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2017 – 2020 dle předloženého materiálu

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |  |  |
| pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 4.000,00 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje |  |  |  |
| na § 3315 - | Činnosti muzeí a galérií |  |  |
| pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 2.000,00 tis. Kč |
| na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek |  |  |
| pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 2.000,00 tis. Kč |
| Celkem |  |  | 4.000,00 tis. Kč |

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 15. 6. 2017