ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 6

Datum konání: 14.12.2017

Materiál č.: 8/1

Název: Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o změnu účelu a doby realizace – projekt „Rekonstrukce kotelny a další investiční akce v  Bílovecké nemocnici, a.s.“ a návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace Bílovecké nemocnici, a.s.

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Bílovecné nemocnice - změna účelu, termínu

Příloha č. 2 - Smlouva s Bíloveckou nemocnicí o poskytnutí dotace

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 ke smlouvě s Bíloveckou nemocnicí o poskytnutí dotace

Příloha č. 4 - Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě s Bíloveckou nemocnicí o poskytnutí dotace

Příloha č. 5 - Výpis z usnesení výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje ze dne 28. 11. 2017

Předkladatel:

MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Daniela Bräuerová, oddělení řízení organizací a zdravotní péče, odbor zdravotnictví

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/2118 ze dne 7. 11. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2206 ze dne 22. 9. 2016

č. 3/151 ze dne 16. 3. 2017

  - bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o změnu účelu a doby realizace poskytnuté dotace – projekt „Rekonstrukce kotelny a další investiční akce v Bílovecké nemocnici, a.s.“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit v usnesení č. 21/2206 ze dne 22. 9. 2016 v bodě 1. text „s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017“na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2018“, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 05728/2016/ZDR ze dne 21. 10. 2016 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj uzavřel dne 21. 10. 2016 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., smlouvu o poskytnutí dotace č. 05728/2016/ZDR (příloha č. 2, dále jen smlouva) na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2206 ze dne 22. 9. 2016. Dle této smlouvy měla být Bílovecké nemocnici, a.s., poskytnuta dotace ve výši 8.410 tis. Kč, z toho maximálně 2.910 tis. Kč na neinvestiční náklady a maximálně 5.500 tis. Kč na investiční náklady, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů projektu „Rekonstrukce kotelny a oprava komunikací v areálu Bílovecké nemocnice, a.s.“. Dle současného znění smlouvy je příjemce dotace povinen dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31. 12. 2017.

Příjemce dotace, tj. Bílovecká nemocnice, a.s., zažádala v lednu 2017, po přehodnocení stavu zdravotnické techniky a investičních požadavků, o změnu účelu dotace. Z tohoto důvodu byl dne 11. 4. 2017 uzavřen dodatek č. 1 (příloha č. 3) ke smlouvě č. 05728/2016/ZDR, na základě usnesení č. 3/151 zastupitelstva kraje ze dne 16. 3. 2017, kterým bylo rozhodnuto změnit účel poskytnuté dotace a uzavřít s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., dodatek č. 1 ke smlouvě.

Výše zmíněným dodatkem mělo dojít ke změně účelového určení uznatelných nákladů, a to z projektu „Rekonstrukce kotelny a oprava komunikací v areálu Bílovecké nemocnice, a.s.“ na projekt „Rekonstrukce kotelny a další investiční akce v Bílovecké nemocnici, a.s.“.

Vzhledem ke skutečnostem, že dodatkem č. 1 nebyly ošetřeny všechny související odkazy na původní smlouvu, a zároveň došlo při realizaci projektu k časovému posunu, který by mohl ovlivnit dokončení této realizace, je předkládán, na základě žádosti Bílovecké nemocnice, a.s., o změnu účelu dotace a doby realizace (příloha č. 1), návrh dodatku č. 2 ke smlouvě (příloha č. 4), kterým již jsou upraveny veškeré uváděné skutečnosti.

V předmětné souvislosti je nutno změnit i časovou použitelnost poskytnuté účelové dotace.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti rada kraje usnesením č. 24/2118 ze dne 7. 11. 2017 doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit časovou použitelnost účelové dotace a rozhodnout uzavřít s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 05728/2016/ZDR, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.

Materiál byl projednán ve výboru zdravotním a preventivní péče zastupitelstva kraje dne 28. 11. 2017 – viz příloha č. 5 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	24

Datum konání:	7. 11. 2017

Materiál č.:		8/1

Název:		Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o změnu účelu a doby realizace – projekt „Rekonstrukce kotelny a další investiční akce v Bílovecké nemocnici, a.s.“ a návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace Bílovecké nemocnici, a.s.

Číslo usnesení: 24/2118

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2206 ze dne 22. 9. 2016

č. 3/151 ze dne 16. 3. 2017

  - bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o změnu účelu a doby realizace poskytnuté dotace – projekt „Rekonstrukce kotelny a další investiční akce v Bílovecké nemocnici, a.s.“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 21/2206 ze dne 22. 9. 2016 v bodě 1. text „s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017“na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2018“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 05728/2016/ZDR ze dne 21. 10. 2016 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení na vědomí a doporučení dle bodů 2. - 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 14. 12. 2017