ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 7

Datum konání: 14.3.2018

Materiál č.: 9/2

Název: Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - REGION POODŘÍ - žádost

Příloha č. 2 - REGION POODŘÍ - smlouva

Příloha č. 3 - REGION POODŘÍ - návrh dodatku

Příloha č. 4 - SO Morávka-Pražmo - žádost

Příloha č. 5 - SO Morávka-Pražmo - smlouva

Příloha č. 6 - SO Morávka-Pražmo - návrh dodatku

Příloha č. 7 - SO mikroregionu Hlučínska - žádost

Příloha č. 8 - SO mikroregionu Hlučínska - smlouva

Příloha č. 9 - SO mikroregionu Hlučínska - návrh dodatku

Příloha č. 10 - SO povodí Morávky - žádost

Příloha č. 11 - SO povodí Morávky - smlouva

Příloha č. 12 - SO povodí Morávky - návrh dodatku

Příloha č. 13 - obec Bílá - žádost

Příloha č. 14 - obec Bílá - smlouva

Příloha č. 15 - obec Bílá - návrh dodatku

Příloha č. 16 - obec Řepiště - žádost

Příloha č. 17 - obec Řepiště - smlouva

Příloha č. 18 - obec Řepiště - návrh dodatku

Příloha č. 19 - obec Metylovice - žádost

Příloha č. 20 - obec Metylovice - smlouva

Příloha č. 21 - obec Metylovice - návrh dodatku

Příloha č. 22 - obec Fryčovice - žádost

Příloha č. 23 - obec Fryčovice - smlouva

Příloha č. 24 - obec Fryčovice - návrh dodatku

Příloha č. 25 - obec Rohov - žádost

Příloha č. 26 - obec Rohov - smlouva

Příloha č. 27 - obec Rohov - návrh dodatku

Příloha č. 28 - obec Bukovec - žádost

Příloha č. 29 - obec Bukovec - smlouva

Příloha č. 30 - obec Bukovec - návrh dodatku

Příloha č. 31 - obec Krmelín - žádost

Příloha č. 32 - obec Krmelín - smlouva

Příloha č. 33 - obec Krmelín - návrh dodatku

Příloha č. 34 - obec Velká Štáhle - žádost

Příloha č. 35 - obec Velká Štáhle - smlouva

Příloha č. 36 - obec Velká Štáhle - návrh dodatku

Příloha č. 37 - obec Hukvaldy - žádost

Příloha č. 38 - obec Hukvaldy - smlouva

Příloha č. 39 - obec Hukvaldy - návrh dodatku

Příloha č. 40 - obec Lichnov - žádost

Příloha č. 41 - obec Lichnov - smlouva

Příloha č. 42 - obec Lichnov - návrh dodatku

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Pavla Tichá, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

k usnesení rady kraje

č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015

č. 102/7893 ze dne 7. 6. 2016

č. 32/2887 ze dne 27. 2. 2018

  - rozhodlo

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04625/2016/RRC se Svazkem obcí REGION POODŘÍ, IČO 69581762, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č.  04498/2016/RRC se SVAZKEM OBCÍ „Morávka–Pražmo“, IČO 75145197, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04428/2016/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04422/2016/RRC se Sdružením obcí povodí Morávky, IČO 68157631, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č.  05589/2016/RRC s obcí Bílá, IČO 00577669, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03865/2016/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04889/2016/RRC s obcí Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05398/2016/RRC s obcí Fryčovice, IČO 00296635, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03486/2016/RRC s obcí Rohov, IČO 00635499, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05321/2016/RRC s obcí Bukovec, IČO 00535940, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04490/2016/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03976/2016/RRC s obcí Velká Štáhle, IČO 00576018, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č.  04488/2016/RRC s obcí Hukvaldy, IČO 00297194, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03879/2016/RRC s obcí Lichnov, IČO 00296163, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/2098 (materiál č. 10/16) ze dne 23. 6. 2016 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016, (dále jen „Program“) dotaci mimo jiné těmto příjemcům:

- REGIONU POODŘÍ na realizaci projektu „Bezpečná cyklistická doprava v Poodří“, Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04625/2016/RRC (dále jen „Smlouva“) ze dne 14. 9. 2016 (příloha č. 2);

- SVAZKU OBCÍ „Morávka–Pražmo“ na realizaci projektu „Chodník Morávka – Pražmo: projektová příprava“, Smlouva č. 04498/2016/RRC ze dne 9. 9. 2016 (příloha č. 5);

- Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na realizaci projektu „Cyklostezka Dolní Benešov – Kozmice“, Smlouva č. 04428/2016/RRC ze dne 9. 9. 2016 (příloha č. 8);

- Sdružení obcí povodí Morávky na realizaci projektu „Cyklotrasa Nošovice – Morávka: projektová příprava, Smlouva č. 04422/2016/RRC ze dne 21. 9. 2016 (příloha č. 11);

- obci Bílá na realizaci projektu „Cyklostezka Bílá – Mezivodí“, Smlouva č. 05589/2016/RRC ze dne 17. 10. 2016 (příloha č. 14);

- obci Řepiště na realizaci projektu „Úpravy průtahu silnice II/477 přes obec Řepiště“, Smlouva č. 03865/2016/RRC ze dne 17. 8. 2016 (příloha č. 17);

- obci Metylovice na realizaci projektu „Cyklostezka Metylovice“, Smlouva č. 04889/2016/RRC ze dne 23. 9. 2016 (příloha č. 20);

- obci Fryčovice na realizaci projektu „Vyhotovení PD na zvýšení bezpečnosti chodců v obci Fryčovice“, Smlouva č. 05398/2016/RRC ze dne 17. 10. 2016 (příloha č. 23);

- obci Rohov na realizaci projektu „Dům služeb“, Smlouva č. 03486/2016/RRC ze dne 1. 8. 2016 (příloha č. 26);

- obci Bukovec na realizaci projektu „Výstavba vodojemu a vodovodu Na Kempě v obci Bukovec“, Smlouva č. 05321/2016/RRC ze dne 17. 10. 2016 (příloha č. 29);

- obci Krmelín na realizaci projektu „Chodník podél ulice Paskovská v obci Krmelín“, Smlouva č. 04490/2016/RRC ze dne 9. 9. 2016 (příloha č. 32);

- obci Velká Štáhle na realizaci projektu „Projektová dokumentace protipovodňových opatření Velká Štáhle“, Smlouva č. 03976/2016/RRC ze dne 17. 8. 2016 (příloha č. 35);

- obci Hukvaldy na realizaci projektu „Chodník parkoviště Hukvaldy – Drážky“, Smlouva č. 04488/2016/RRC ze dne 9. 9. 2016 (příloha č. 38);

- obci Lichnov na realizaci projektu “Lichnov – chodník“, Smlouva č. 03879/2016/RRC ze dne 17. 8. 2016 (příloha č. 41);

Na základě uzavřených Smluv mají být projekty realizovány do 30. 6. 2018 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2018.

Dopisem ze dne 13. 2. 2018 požádal svazek obcí REGION POODŘÍ o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2019 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 21. 1. 2020. Žádost odůvodňuje složitostmi v řešení majetkoprávních vztahů a digitalizací katastru obce Pustějov.

Dopisem ze dne 14. 2. 2018 požádal SVAZEK OBCÍ „Morávka-Pražmo“ o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2019 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2019. Žádost odůvodňuje složitostmi v řešení majetkoprávních vztahů.

Dopisem ze dne 18. 1. 2018 požádal Svazek obcí mikroregionu Hlučínska o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2019 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2019. Žádost odůvodňuje složitostmi v řešení majetkoprávních vztahů.

Dopisem ze dne 14. 2. 2018 požádalo Sdružení obcí povodí Morávky o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2019 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2019. Žádost odůvodňuje složitostmi v řešení majetkoprávních vztahů.

Dopisem ze dne 12. 2. 2018 požádala obec Bílá o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2018 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 21. 1. 2019. Žádost odůvodňuje složitostmi v řešení majetkoprávních vztahů.

Dopisem ze dne 9. 2. 2018 požádala obec Řepiště o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2019 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2019. Žádost odůvodňuje digitalizací katastru a obnovou katastr. operátu v obci Řepiště a zdlouhavými jednáními se správci inženýrských sítí a silnice II/477.

Dopisem ze dne 13. 2. 2018 požádala obec Metylovice o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2019 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2019. Žádost odůvodňuje složitostmi v řešení majetkoprávních vztahů.

Dopisem ze dne 14. 2. 2018 požádala obec Fryčovice o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2018 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 21. 1. 2019. Žádost odůvodňuje složitostmi v řešení majetkoprávních vztahů.

Dopisem ze dne 14. 2. 2018 požádala obec Rohov o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2018 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 21. 1. 2019. Žádost odůvodňuje administrativními lhůtami řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí pro vydání stanoviska k případným úpravám projektové dokumentace.

Dopisem ze dne 19. 2. 2018 požádala obec Bukovec o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2019 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 21. 1. 2020. Žádost odůvodňuje složitostmi v řešení majetkoprávních vztahů.

Dopisem ze dne 17. 1. 2018 požádala obec Krmelín o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2019 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2019. Žádost odůvodňuje posunem projektových prací s ohledem na dokončení projektové dokumentace na splaškovou kanalizaci, aby mohl projektant při projektování chodníku respektovat trasy splaškové kanalizace, včetně složitostí v řešení majetkoprávních vztahů.

Dopisem ze dne 9. 2. 2018 požádala obec Velká Štáhle o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2020 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2020. Žádost odůvodňuje složitostmi v řešení majetkoprávních vztahů. Vzhledem k požadovanému termínu ukončení realizace projektu se navrhuje taktéž prodloužit termín k doložení dokladu od Řídícího orgánu, že předložená žádost splnila náležitosti požadované Programem, a to do 31. 12. 2021.

Dopisem ze dne 13. 2. 2018 požádala obec Hukvaldy o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 9. 2018 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 10. 2018. Žádost odůvodňuje nečekanými komplikacemi v územním řízení ze strany stavebního úřadu Brušperk.

Dopisem ze dne 12. 2. 2018 požádala obec Lichnov o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2019 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 21. 1. 2020, dále pak o prodloužení termínu k doložení dokladu od Řídícího orgánu, že předložená žádost splnila náležitosti požadované Programem, a to do 31. 12. 2021. Obec požádala také o rozšíření možnosti předložení projektu do vhodných dotačních programů dle článku V, bodu 3 p) Smlouvy o poskytnutí dotace, a to o národní dotační tituly. Žádost je odůvodněna faktem, že v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), do kterého byla projektová dokumentace zpracovávána, není vyhlášena výzva na tuto aktivitu a její vyhlášení v roce 2018 není plánováno.

Přílohou tohoto materiálu jsou návrhy dodatků č. 1 ke Smlouvám, které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním (příloha č. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 a 42). Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkové výše poskytnutých dotací a stanovené procentuální podíly spoluúčastí dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	32

Datum konání:	27. 2. 2018

Materiál č.:		9/27

Název: 	Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

Číslo usnesení:	32/2887

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 85/6820 ze dne 8.12.2015

č. 102/7893 ze dne 7.6.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17.12.2015

č. 20/2098 ze dne 23.6.2016

  - bere na vědomí

žádosti příjemců o uzavření dodatku ke smlouvě:

- REGION POODŘÍ, IČ 69581762, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- SVAZEK OBCÍ „Morávka–Pražmo“, IČO 75145197, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- Svazek obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- Sdružení obcí povodí Morávky, IČO 68157631, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

- obec Bílá, IČO 00577669, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

- obec Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

- obec Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

- obec Fryčovice, IČO 00296635, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

- obec Rohov, IČO 00635499, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

- obec Bukovec, IČO 00535940, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

- obec Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

- obec Velká Štáhle, IČO 00576018, dle přílohy č. 34 předloženého materiálu

- obec Hukvaldy, IČO 00297194, dle přílohy č. 37 předloženého materiálu

- obec Lichnov, IČO 00296163, dle přílohy č. 40 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04625/2016/RRC se Svazkem obcí REGION POODŘÍ, IČO 69581762, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č.  04498/2016/RRC se SVAZKEM OBCÍ „Morávka–Pražmo“, IČO 75145197, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04428/2016/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04422/2016/RRC se Sdružením obcí povodí Morávky, IČO 68157631, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č.  05589/2016/RRC s obcí Bílá, IČO 00577669, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03865/2016/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04889/2016/RRC s obcí Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05398/2016/RRC s obcí Fryčovice, IČO 00296635, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03486/2016/RRC s obcí Rohov, IČO 00635499, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05321/2016/RRC s obcí Bukovec, IČO 00535940, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04490/2016/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03976/2016/RRC s obcí Velká Štáhle, IČO 00576018, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č.  04488/2016/RRC s obcí Hukvaldy, IČO 00297194, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03879/2016/RRC s obcí Lichnov, IČO 00296163, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 3. 2018