ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 7

Datum konání: 14.3.2018

Materiál č.: 9/14

Název: Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se statutárním městem Opava

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost statutárního města Opava

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK

Příloha č. 3 - Dohoda o narovnání

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Jana Liszková, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/285 ze dne 15. 6. 2017

k usnesení rady kraje

č. 32/2866 ze dne 27. 2. 2018

  - rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05696/2017/RRC se statutárním městem Opava, IČO 00300535, viz příloha č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/285 ze dne 15. 6. 2017 rozhodlo poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Opava na financování projektu Průmyslová zóna Vávrovice – Projektová dokumentace (dále jen „projekt“). Se statutárním městem Opava byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) číslo 05696/2017/RRC, viz příloha č. 2. předloženého materiálu. Dle Smlouvy má být projekt zrealizován nejpozději do 28. 2. 2018.

Moravskoslezský kraj dne 16. 1. 2018 obdržel žádost statutárního města Opava o prodloužení termínu realizace projektu, a to z důvodu nedodržení termínu plnění ze strany dodavatele dle uzavřené Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace „Průmyslová zóna Vávrovice“. Příslušné smluvní vztahy byly doloženy příjemcem dotace v rámci průběžného vyúčtování dotace ze dne 9. 1. 2018.

Výše uvedené žádosti se navrhuje vyhovět.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací 
a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektů

Návrh dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním, viz příloha č. 3.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze: 32

Datum konání: 27. 2. 2018

Materiál č.: 9/17

Název: Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se statutárním městem Opava

Číslo usnesení: 32/2866

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/285 ze dne 15. 6. 2017

  - bere na vědomí

žádost statutárního města Opava, IČO 00300535 o prodloužení termínu realizace projektu, viz příloha č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05696/2017/RRC se statutárním městem Opava, IČO 00300535, viz příloha č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 3. 2018