ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 7

Datum konání: 14.3.2018

Materiál č.: 9/22

Název: Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu „DORA - Demand responsive transport for the development and valorization of internal areas of Central Europe“ – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava pro rozvoj a zhodnocení oblastí Střední Evropy“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Project partner Declaration

Příloha č. 2 - Project partner Declaration CZ

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Aleš Trnka, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č. 30/2631 ze dne 23. 1. 2018

k usnesení rady kraje č. 32/2850 ze dne 27. 2. 2018

  - schvaluje

účast Moravskoslezského kraje v projektu „DORA - Demand responsive transport for the development and valorization of internal areas of Central Europe“ – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava pro rozvoj a zhodnocení oblastí Střední Evropy“ financovatelného 
z nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE, a souhlasí se zněním Deklarace partnera projektu, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „DORA - Demand responsive transport for the development and valorization of internal areas of Central Europe“ – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava pro rozvoj a zhodnocení oblastí Střední Evropy“ financovatelného z nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt s názvem „DORA - Demand responsive transport for the development and valorization of internal areas of Central Europe“ – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava pro rozvoj a zhodnocení oblastí Střední Evropy“ předkládaného do nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE, prioritní osy 4. Cooperating on transport to better connect CENTRAL EUROPE (Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě) v letech 2019 – 2021 ve výši 166.146 EUR, dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj byl osloven prostřednictvím Regionální stálé konference 
ke spolupráci v několika připravovaných mezinárodních projektech. Odbor dopravy 
a chytrého regionu vyhodnotil jako přínosný návrh na přistoupení k projektu s názvem „DORA - Demanded responsive transport in peripherals regions in Central Europe" – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava v periferních regionech Střední Evropy“ (dále jen „DORA“) předkládaného do 3. výzvy nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE, prioritní osy 4. Cooperating on transport to better connect CENTRAL EUROPE (Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě), dílčí oblasti 4.1 To improve planning and coordination of regional passenger transport system for better connections to national and European transport networks (Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní 
a evropské dopravní sítě).

Vedoucím partnerem mezinárodního projektu DORA je Technická Univerzita ve Vídni (Rakousko) a další partneři projektu jsou orgány místní samosprávy, regionální agentury, sdružení, univerzity či instituty:

- Emilia-Romagna Region (Itálie) – regionální správní orgán;

- IUAV-University of Venice (Itálie) – Univerzita v Benátkách;

- Rzeszow Regional Development Agency (Polsko) – regionální rozvojová agentura;

- Burgenland Region (Rakousko) - regionální správní orgán;

- Ask Consulting (Slovinsko) – regionální rozvojová agentura;

- GAL-Delta 2000 (Itálie) – regionální rozvojová agentura;

- Pannonian Business Network Association (Maďarsko) – regionální rozvojová ag.;

- Občianske združenie No Gravity (Slovensko) – rozvojová agentura;

- DEVELOPMENT AGENCY SAVINJA (Slovinsko) – rozvojová agentura;

- KTI Institute for Transport Sciences (Maďarsko) – regionální rozvojová agentura;

- Moravskoslezský kraj.

Cílem projektu je nalézt nová a udržitelná řešení pro zajištění dopravní dostupnosti
v periferních oblastech Střední Evropy s ohledem na hospodárnost a životní prostředí. Dostupnost a dopravní napojení regionů jsou základními předpoklady pro jejich vyvážený rozvoj, osídlování, rozvoj turistického ruchu. V rámci projektu bude v partnerských regionech navržen a testován systém flexibilní přepravní služby (Demand Responsive Transport, dále jen “DRT”). Tento DRT systém je založen na operativní sdílené přepravě v malých či středně velkých dopravních prostředcích dle požadavků cestujících, využívaném zejména v oblastech, ve kterých klasická autobusová doprava není ekonomicky udržitelná.

Projekt bude realizován v rámci následujících aktivit:

1) Analýza současného stavu a požadavků dopravní dostupnosti;

1.1. tvorba akčního plánu na propagaci DRT;

1.1.1. stanovení společných kritérií pro výběr pilotní oblasti;

1.1.2. analýza potenciální poptávky;

1.2. učení na místě - studijní návštěvy do regionů s již fungující DRT službou, 
s cílem importu osvědčených postupů;

2) Testování DRT přepravy ve vybraných oblastech;

2.1. Výběr přepravce;

2.2. Patnáctiměsíční testovací provoz;

3) SWOT analýza testovacího provozu DRT systému

– tato bude zpracována po zkušebním provozu a bude podkladem pro zpracování  dlouhodobých projektových plánů. Prostřednictvím těchto plánů budou definovány finanční, organizační, právní a sociální podmínky a které budou trvalým nástrojem systému regionální přepravy osob a nástrojem pro vyvážený regionální rozvoj.

Prvním krokem kraje pro účast v projektu DORA je zpracování příslušné části formuláře projektové žádosti a podpis Deklarace partnera projektu, která tvoří přílohu č. 1 (anglická verze) a přílohu č. 2 (česká verze) tohoto materiálu. Deklarace byla podepsána ze strany hejtmana kraje v anglické verzi, český překlad je přiložen pro informaci.

S ohledem na skutečnost, že vedoucí partner předkládal projektovou žádost do 3. Výzvy, která byla uzavřena dne 25. 1. 2018, byl návrh znění Deklarace partnera projektu předložen ke schválení na schůzi rady kraje konanou dne 23. 1. 2018 a ještě týž den byla deklarace odeslána vedoucímu partnerovi. Jelikož je však dle ust. § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o mezinárodní spolupráci, nabyde přistoupení kraje k projektu platnosti a účinnosti až dnem schválení účasti kraje v projektu zastupitelstvem kraje, o čemž byl vedoucí partner informován. V případě, že zastupitelstvo kraje zahájení přípravy tohoto projektu neschválí, bude vedoucímu partnerovi odeslána informace o odstoupení kraje z projektu. Uvedený postup byl navržen z důvodu, že vedoucí partner musel současně s projektovou žádostí do Výzvy přiložit Deklarace podepsané jednotlivými budoucími partnery projektu.

Pokud dojde k výběru projektu DORA k financování, uzavře vedoucí partner projektu dotační smlouvu s řídícím orgánem Interreg Central Europe, s jednotlivými partnery projektu pak budou uzavírány partnerské dohody (Project partnership agreement). V této partnerské dohodě bude zakotvena výše dotace pro jednotlivé partnery i závazky plynoucí z účasti v projektu. Partnerská dohoda bude před jejím uzavřením předložena ke schválení zastupitelstvu kraje.

Předpokládaná struktura financování pro MSK (přepočteno pevným kurzem 25,54 Kč/EUR):

Celkové náklady projektu:      				166.146,00 EUR (4.243.370 Kč)

Celkové uznatelné náklady projektu:             		166.146,00 EUR (4.243.370 Kč)

-   vlastní podíl MSK (kofinancování – 15 %) 		  24.921,90 EUR (  636.500 Kč)

-   podíl Evropské unie (profinancování – 85 %) 	141.224,10 EUR (3.606.870 Kč)

Poměr způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude znám na základě skutečně realizovaných aktivit projektu a jejich vyúčtování vůči poskytovateli dotace. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy 
o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně. V tuto chvíli se nepředpokládají výdaje spojené s udržitelností projektu.

Způsobilými výdaji projektu jsou výdaje za testovací provoz přepravních možností 
v oblastech, kde se jeví klasická forma dopravní obslužnosti kraje neekonomická. Mezi tyto výdaje budou zařazeny výdaje za pořízení IT rezervačního systému a pronájem vozidel po dobu testování (15 měsíců).  Zahájení projektu se předpokládá od 1. 1. 2019 a bude realizován v následujících třech létech, tj. do konce roku 2021. V rámci nadnárodního programu Interreg Central Europe není možné získat zálohovou platbu 
z ERDF. Každý projektový partner tedy musí plně předfinancovat své aktivity do doby, než prostřednictvím vedoucího partnera zažádá o proplacení způsobilých výdajů a posléze mu je 85% způsobilých výdajů refundováno z ERDF. Vzhledem k délce projektu 
a navrženým aktivitám jde o předfinancování ve výši cca 55 tis. EUR ročně (1.405 tis. Kč).

Na přípravu projektu v roce 2018 nejsou požadovány žádné finanční prostředky. Finanční prostředky na realizaci projektu jsou součástí schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2019 – 2021 v rámci prostředků určených na přípravu projektů. V případě schválení projektu k financování budou nárokovány při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 – 2022.

Rada kraje dne 23. 1. 2018 usnesením č. 30/2631:

-	souhlasila s účastí Moravskoslezského kraje v projektu „DORA - Demanded responsive transport in peripherals regions in Central Europe" – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava v periferních regionech Střední Evropy“ financovatelného

z nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE a zněním Deklarace partnera projektu,

-	stanovila, že platnost a účinnost přistoupení kraje k projektu uvedenému

v předchozím bodě jsou vázány na rozhodnutí zastupitelstva kraje,

-	doporučila zastupitelstvu kraje schválit účast Moravskoslezského kraje v projektu,

-	doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu a

-	doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt

v letech 2019 – 2021 ve výši 166.146 EUR.

Dne 23. 1. 2018 vedoucí partner Technická Univerzita ve Vídni (Rakousko) obdržel  podepsanou Deklaraci za Moravskoslezský kraj a dne 25. 1. 2018 předložil žádost o dotaci do 3. výzvy nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE. Současně s informací 
o předložení žádosti o dotaci do výzvy jsme byli z jeho strany informováni o dopřesnění názvu projektu z původního „DORA - Demanded responsive transport in peripherals regions in Central Europe“ – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava v periferních regionech Střední Evropy“ nově na „DORA - Demand responsive transport for the development and valorization of internal areas of Central Europe“ – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava pro rozvoj a zhodnocení oblastí Střední Evropy“.

Na základě uvedeného rada kraje dne 27. 2. 2018 usnesením č. 32/2850 doporučila zastupitelstvu kraje schválit změnit název projektu „DORA - Demanded responsive transport in peripherals regions in Central Europe“ – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava v periferních regionech Střední Evropy“ na „DORA - Demand responsive transport for the development and valorization of internal areas of Central Europe“ – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava pro rozvoj a zhodnocení oblastí Střední Evropy“.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje konané dne 23. 1. 2018

30/2631

Rada kraje

1. souhlasí

s účastí Moravskoslezského kraje v projektu „DORA - Demanded responsive transport 
in peripherals regions in Central Europe" – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava 
v periferních regionech Střední Evropy“ financovatelného z nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE a zněním Deklarace partnera projektu, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

2. stanoví

že platnost a účinnost přistoupení kraje k projektu uvedenému v bodě 1. tohoto usnesení jsou vázány na rozhodnutí zastupitelstva kraje

3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit účast Moravskoslezského kraje v projektu „DORA - Demanded responsive transport in peripherals regions in Central Europe" – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava v periferních regionech Střední Evropy“ financovatelného z nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE, dle předloženého materiálu

4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „DORA - Demanded responsive transport in peripherals regions in Central Europe" – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava 
v periferních regionech Střední Evropy“ financovatelného z nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE

5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt s názvem „DORA - Demanded responsive transport in peripherals regions in Central Europe" – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava v periferních regionech Střední Evropy“ předkládaného do nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE, prioritní osy 4. Cooperating on transport to better connect CENTRAL EUROPE (Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě) v letech 2019 – 2021 ve výši 166.146 EUR, dle předloženého materiálu

6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 3. – 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 3. 2018

Výpis z usnesení rady kraje konané dne 27. 2. 2018

32/2850

Rada kraje

k usnesení rady kraje č. 30/2631 ze dne 23. 1. 2018

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit změnit název projektu „DORA - Demanded responsive transport in peripherals regions in Central Europe“ – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava v periferních regionech Střední Evropy“ na „DORA - Demand responsive transport for the development and valorization of internal areas of Central Europe“ – „DORA - Požadovaná plynulá přeprava pro rozvoj a zhodnocení oblastí Střední Evropy“, dle předloženého materiálu

2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 3. 2018