ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 8

Datum konání: 14.6.2018

Materiál č.: 4/1

Název: Návrh na prodloužení období realizace projektu v odvětví krizového řízení, poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu kraje městu Český Těšín, návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost města Jablunkov o prodloužení termínu realizace projektu související s výstavbou Integrovaného výjezdového centra v Jablunkově

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského č. 02124/2017/KH

Příloha č. 3 - Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02124/2017/KH

Příloha č. 4 - Žádost města Český Těšín o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Český Těšín, IČO 297437

Příloha č. 6 - Žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.

Příloha č. 7 - Návrh smlouvy o poskytnutí účelových dotací s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561

Předkladatel:

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Michaela Dopaterová, oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 190/6863 ze dne 27.8.2008

č. 110/8496 ze dne 22.9.2016

č. 36/3121 ze dne 10. 4.2018

č. 38/3287 ze dne 15. 5. 2018

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 4/229 ze dne 15.6.2017

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

  - bere na vědomí

žádost města Jablunkov o prodloužení termínu realizace projektu související s výstavbou Integrovaného výjezdového centra v Jablunkově dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace městu Jablunkov, IČO 00296759, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v bodě 3) usnesení č. 4/229 ze dne 15. 6. 2017 a změnit text v usnesení z „od 1.7.2017 do 31.12.2018“ na „od 1.7.2017 do 31.12.2019“, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 02124/2017/KH uzavřené dne 13. 7. 2017 s městem Jablunkov, IČO 00296759, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost města Český Těšín, IČO 00297437, o poskytnutí individuální dotace ve výši 450 tis. Kč určené na nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Český Těšín - Horní Žukov, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - rozhodlo

poskytnout individuální dotaci městu Český Těšín, IČO 00297437, v maximální výši 450 tis. Kč určenou na nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Český Těšín – Horní Žukov, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Český Těšín, IČO 00297437, za účelem pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Český Těšín – Horní Žukov, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - rozhodlo

poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, neinvestiční účelovou dotaci ve výši 1.354.499,15 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí účelových dotací s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, na úhradu provozních, a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodům 1) až 3) návrhu usnesení

Moravskoslezský kraj uzavřel s městem Jablunkov, IČO 00296759, smlouvu č. 02124/2017/KH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje za účelem úhrady uznatelných nákladů spojených s výstavbou Integrovaného výjezdového centra v Jablunkově ve výši 18.000 tis. Kč. V souladu se smlouvou měly být finanční prostředky použity v období od 1.7.2017 do 31.12.2018 a nejpozději do 25. 1. 2019 měl příjemce dotace předložit Moravskoslezskému kraji závěrečné vyúčtování.

Dne 4.4.2018 se Ing. Jiří Hamrozi, starosta města Jablunkov, obrátil na Moravskoslezský kraj s žádostí o prodloužení časové použitelnosti dotace na výstavbu integrovaného výjezdového centra v Jablunkově, kterou Moravskoslezský kraj poskytl dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02124/2017/KH, a to z původního termínu realizace do „31.12.2018“ nově  do „31.12.2019“ a z původního termínu předložení závěrečného vyúčtování  do „25.1.2019“ nově  do „25.1.2020“.

Důvodem podání žádosti je zpoždění realizace projektu o pět měsíců kvůli možnosti získat dotaci z Ministerstva vnitra ČR ve výši 4.500 tis. Kč za podmínky, že příjemce této dotace neučiní žádné kroky k výběru zhotovitele stavby do doby registrace akce. Informaci o registraci byla městu Jablunkov doručena dne 18.1.2018.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost města Jablunkov ze dne 4.4.2018, rozhodnout změnit v usnesení č. 4/229 ze dne 15.6.2017 v bodu 3) text „s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018“ na „s časovou použitelností od 1.7.2017 do 31.12.2019“ dle předloženého materiálu a uzavřít s městem Jablunkov, IČO 00296759, dodatek č. 1 ke smlouvě č. 02124/2017/KH, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

K bodům 4) až 6) návrhu usnesení

Na Moravskoslezský kraj se obrátil starosta města Český Těšín s žádostí o poskytnutí investiční dotace ve výši 450 tis. Kč na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Český Těšín - Horní Žukov. Tato jednotka disponuje dopravním automobilem AVIA A31K/5 již od roku 1987, který je již zastaralý a nesplňuje současné základní bezpečnostní požadavky na přepravu osob, čímž je ohrožena jejich bezpečnost.

Na pořízení nového dopravního automobilu získalo město Český Těšín v roce 2016 dotaci z Ministerstva vnitra ČR – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen MV – GŘ HZS ČR) ve výši 450 tis. Kč. Moravskoslezský kraj pořízení nového dopravního automobilu podpořil částkou 225 tis. Kč. Město Český Těšín za výše uvedeným účelem realizovalo dvě výběrová řízení (v říjnu 2016 a v lednu 2017). V žádném z těchto výběrových řízení nebyla podána žádná nabídka, a tudíž město nemohlo poskytnuté finanční prostředky využít.

Na jaře roku 2017 město Český Těšín znovu požádalo o poskytnutí dotace  MV-GŘ HZS ČR. I přes splnění podmínek pro poskytnutí dotace a uznání hodnotící komise, že pořízení nového dopravního automobilu je nezbytné, byly upřednostněny žádosti s vyšším bodovým hodnocením a město Český Těšín tak dotaci nezískalo.

Na základě výše uvedených důvodů město Český Těšín podalo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje za účelem pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Český Těšín – Horní Žukov. Výhody nového dopravního automobilu spočívají nejen v úspoře nákladů na provoz a údržbu vozidla a naplnění bezpečnostních norem pro přepravu osob, nýbrž také ve využívání během zásahové činnosti a pozitivnímu vlivu na životní prostředí vlivem snížení emisí.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost města Český Těšín o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, rozhodnout poskytnout městu Český Těšín, IČO 00297437, individuální dotaci ve výši 450 tis. Kč za účelem pořízení nového dopravního automobilu dle předloženého materiálu a rozhodnout uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Český Těšín, IČO 00297437, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.

K bodům 7) až 9) návrhu usnesení

Dne 18. května 2006 byla mezi Českou republikou zastupovanou věcně příslušnými ministerstvy, Moravskoslezským krajem, Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a společností Hyundai Motor Company (dále jen „HMC“) na druhé straně uzavřena Investiční smlouva o podmínkách výstavby a provozu závodu na výrobu automobilů na území průmyslové zóny Nošovice.

Moravskoslezský kraj (dále „MSK“) se v rámci této smlouvy zavázal, že vybuduje v těsné blízkosti průmyslové zóny Nošovice veřejnou integrovanou záchrannou stanici – integrované výjezdové centrum (dále jen „IVC“). Příslušné ustanovení této smlouvy dále stanoví, že pokud existence IVC zbaví společnost HMC povinnosti udržovat své vlastní protipožární zařízení, uzavře s MSK smlouvu o finančním příspěvku na náklady, které v souvislosti s provozem IVC vzniknou.

Rada kraje usnesením č. 190/6863 ze dne 27. 8. 2008 rozhodla o uzavření „Smlouvy o zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., mezi MSK, společností Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., (dále jen „HMMC“) a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezské kraje (dále jen „HZS MSK“).

Na základě smlouvy č. 01865/2008/KH uzavřené dne 3. 9. 2008 se HMMC zavazuje poskytnout MSK příspěvek pro IVC, a to za účelem pokrytí provozních nákladů a nákladů na reprodukci majetku.

V roce 2016 svým usnesením č. 110/8496 ze dne 22. 9. 2016 rada kraje rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku HMMC ev. č. 01865/2008/KH mezi MSK, společností HMMC a HZS MSK, jímž se změnil celkový roční příspěvek z původních 19.080 tis. Kč na 20.400 tis. Kč. Dodatek smlouvy byl uzavřen dne 27. 10. 2016 a nabyl účinnosti dne 30. 11. 2016.

Příspěvek je společností HMMC poskytován na účet MSK dvakrát ročně, přičemž 50 % roční částky je zasláno vždy nejpozději k 31. lednu a zbývajících 50 % k 31. červenci každého kalendářního roku.

V rámci vyúčtování poskytnuté dotace na zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., za rok 2017, byla na účet Moravskoslezského kraje vrácena částka 14.893.499,15 Kč s tím, že o ni bude požádáno v roce 2018. Částka 13.539 tis. Kč byla alokována do odvětví krizového řízení na akci „Výdaje související s provozem stanice Integrovaného výjezdového centra Nošovice“ na rok 2018. Částka ve výši 1.354.499,15 Kč určená k zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. byla zapojena do odvětví krizového řízení na uvedenou akci usnesením rady kraje č. 36/3121 ze dne 10. 4.2018 v rámci přebytku hospodaření roku 2017.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu MSK na zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. a uzavřít smlouvu o poskytnutí účelových dotací s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem MSK, na úhradu provozních, a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.

Materiál byl konzultován s brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem Hasičského záchranného sboru MSK.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	38

Datum konání:	15.5.2018

Materiál č.:		4/2

Název:		Návrh na prodloužení období realizace projektu v odvětví krizového řízení, návrh rozpočtového opatření, poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu kraje městu Český Těšín, návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Číslo usnesení: 38/3287

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 190/6863 ze dne 27. 8. 2008

č. 110/8496 ze dne 22. 9. 2016

č. 36/3121 ze dne 10. 4.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/229 ze dne 15. 6. 2017

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

  - bere na vědomí

žádost města Jablunkov o prodloužení termínu realizace projektu související s výstavbou Integrovaného výjezdového centra v Jablunkově dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace městu Jablunkov, IČO 00296759, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v bodě 3. usnesení č. 4/229 ze dne 15. 6. 2017 a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1.7.2017 do 31.12.2018“ na „od 1.7.2017 do 31.12.2019“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 02124/2017/KH uzavřené dne 13. 7. 2017 s městem Jablunkov, IČO 00296759, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost města Český Těšín, IČO 00297437, o poskytnutí individuální dotace ve výši 450 tis. Kč určené na nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Český Těšín - Horní Žukov dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout individuální dotaci městu Český Těšín, IČO 00297437, v maximální výši 450 tis. Kč určenou na nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Český Těšín - Horní Žukov, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Český Těšín, IČO 00297437, za účelem pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Český Těšín – Horní Žukov, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  - rozhodla

zvýšit investiční finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč na akci „ Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené |  |  |
| pol. 6901 - | Rezervy kapitálových výdajů | o | 450 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje |  |  |  |
| na § 5512 - | Požární ochrana – dobrovolná část |  |  |
| pol. 6341 - | Investiční transfery obcím | o | 450 tis. Kč |

  - bere na vědomí

žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, neinvestiční účelovou dotaci ve výši 1.354.499,15 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, na úhradu provozních a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2., 3., 5., 6., 10. a 11. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 14. 6. 2018